Evaluation finale de la mise en œuvre par l’UNICEF de l’approche de l’assainissement total pilote par la communauté (ATPC) au Burundi

RAPPORT DE DEMARRAGE

| Titre du projet | Approche de l’assainissement total pilote par la communauté (ATPC) au Burundi |
| --- | --- |
| Période de l’évaluation | 2013 à 2018 |
| Bureau pays | Burundi |
| Région | Afrique de l’Est et Afrique Australe (ESARO) |
| Equipe d’évaluation | Honoré MIMCHE, Chef d’équipe, consultant international Désiré Manirakiza, évaluateur, consultant national Hubal Pfumtchum, Contrôle qualité, Coordinateur de projet |
| Durée de l’évaluation | Janvier 2020 – Octobre 2020 |

Oversee Advising Group (OAG)

info@myoag.org | www.myoag.org

Mai 2020

TABLE DES MATIERES

1.	INTRODUCTION	5

2.	CONTEXTE ET DESCRIPTION DE L’OBJET DE L’EVALUATION	5

2.1.	Contexte et justification de la mission	5

2.2.	Objet de l’évaluation	6

2.3.	Logique de l’intervention	7

3.	BUT, OBJECTIF ET PORTEE DE L’EVALUATION	8

3.1.	But de l’évaluation	8

3.2.	Objectifs de la mission	8

3.3.	Utilisation des résultats de l’évaluation	8

4.	CADRE DE L’EVALUATION	10

4.1.	Critères et questions de l’évaluation	10

4.2.	Clarification des différences avec les questions des Termes de Référence	10

4.3.	Matrice d’évaluation	14

4.4.	Cadre de résultat et de ressources	21

5.	APPROCHE METHODOLOGIQUE POUR LA COLLECTE DES DONNEES	22

5.1.	Démarche et principes généraux de la collecte des données	22

5.2.	Volet qualitatif	22

5.2.1.	Echantillonnage, zones de collecte et population cible	22

5.2.1.1.	Zones de collecte et population cible	22

5.2.1.2.	Echantillonnage	23

5.2.2.	Méthode et stratégie de collecte des données	23

5.2.3.	Méthode d’analyse des données	24

5.3.	Volet quantitatif	24

5.3.1.	Echantillonnage, zones de collecte et population cible	24

5.3.1.1.	Zones de collecte et population cible	24

5.3.1.2.	Détermination de la taille de l’échantillon à enquêter	24

5.3.2.	Méthode et stratégie de collecte des données	28

5.3.3.	Méthode d’analyse des données	28

5.4.	Triangulation et pertinence des méthodes et outils de collectes des données utilisés	29

5.5.	Parties prenantes de l’évaluation	30

5.6.	Limites méthodologiques	30

5.7.	Normes et considérations éthiques	31

5.8.	Stratégie adoptée pour faire face à la covid19	32

5.9.	Equité et genre	33

6.	RESULTATS DE LA REVUE DOCUMENTAIRE	34

7.	ROLE ET RESPONSABLITE DES MEMBRES DE L’EQUIPE	45

8.	MECANISME DE CONTROLE QUALITE	46

9.	LOGISTIQUE	47

10.	CHRONOGRAMME	48

11.	ANNEXES	49

Annexe 1 - Termes de référence	49

Annexe 2 -  Théorie de changement	61

Annexe 3- Bibliographie indicative	62

Annexe 4 -  Outils de collectes des données	64

Annexe 5-  Liste des personnes à interviewer	82

Annexe 6-  Etat de suivi des documents demandés à UNICEF	84

Liste des graphiques

Graphique 1 : Théorie de changement reconstituée par l’équipe d’évaluation	63

Liste des tableaux

Tableau 2 : Constitution de l’échantillon à couvrir lors de l’enquête qualitative	23

Tableau 3 : Echantillon des ménages à tirer par province	25

Tableau 3 : Echantillon des ménages à tirer par province	26

Sigles et Abréviations

| Sigle | Désignation |
| --- | --- |
| AAIB | Action Aid International Burundi |
| AHAMR | Agence de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural |
| AIDE | Action Intégrée pour le Développement et la Protection de l´Environnement |
| ATPC | Assainissement Total Piloté par la Communauté |
| CAD | Comité d’Aide au Développement |
| CPD | Document de programme pays/ Country Programme Document |
| DPSHA | Département de Promotion de la Santé, de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| EHA | Eau, hygiène et assainissement |
| ENHAB | Enquête Nationale Hygiène et Assainissement de Base |
| EDSB | Enquête Démographique Santé au Burundi |
| FDAL | Fin de la défécation à l’air libre |
| FGD | Focus group discussions |
| JMP | Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene |
| GENU | Groupe d'évaluation des Nations Unies |
| MSPLS | Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida |
| MHEM | Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines |
| NCA | Norwegian Church Aid |
| OAG | Oversee Advising Group |
| OCDE | Organisation de Coopération et de Développement Economiques |
| ONG | Organisations non gouvernementales |
| OSC | Organisations de la société civile |
| PNUAD | Plan-cadre des Nations unies pour le développement |
| RES-TF | Groupe de travail sur les Recherches, les Evaluations et les Etudes du Bureau pays de l’UNICEF |
| SOJPAE | Solidarité de la Jeunesse Chrétienne pour la Paix et l’Enfance |
| UNEG | Groupe des Nations unies pour l’évaluation |
| UNICEF | United Nations Children's Fund |
| WASH | Esau, Hygiène et assainissement/Water, Sanitation and Hygiene |

## INTRODUCTION

Le cabinet Oversee Advising Group (OAG) a été retenu suite à l’appel d’offre international LRPS-BRDA-2019-9154401 relative à la réalisation d’une évaluation finale de la mise en œuvre par l’UNICEF de l’approche de l’assainissement total pilote par la communauté (ATPC) au Burundi de 2013 à 2018. Conformément aux engagements contractuels, la première phase de la mission (Phase de démarrage et revue documentaire) devait déboucher sur la production d’un premier livrable, à savoir le Rapport de démarrage, comprenant la méthodologie d’évaluation détaillée et les outils de collecte de données.

Ainsi, dans le cadre de la préparation de la phase II de la mission, correspondant à l’organisation de la collecte des données (Phase de terrain), ce rapport de démarrage décrit l’approche méthodologique générale qui sera utilisée par l’équipe des évaluateurs ainsi que les conditions dans lesquelles se déroulera l’évaluation. Les principaux points abordés concernent : le contexte de la mise en œuvre de l’ATPC dans les pronvinces retenues dans le cadre de l’appui de l’UNICEF au Gouvernement du Burundi; la présentation des objectifs et du but de l’évaluation; la description du cadre de l’évaluation; la présentation questions d’évaluation, y compris les critères de jugement, les indicateurs et les méthodes de collecte et d’analyse de données; la matrice d’évaluation ; la synthèse des données documentaires disponibles et enfin le chronogramme retenu. Ce chronogramme tient compte de la situation sanitaire mondiale actuelle, le contexte de la pandémie de la covid 19 ayant impacté la programmation des activités.

## CONTEXTE ET DESCRIPTION DE L’OBJET DE L’EVALUATION

## Contexte et justification de la mission

L’assainissement dans toutes ses dimensions constitue un aspect fondamental du bien-être social, économique et sanitaire des populations. Assurer aux populations l’accès à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et aux personnes en situation vulnérable peuvent donc garder toute leur pertinence en tant que droit de l’être humain, surtout au regard de leurs enjeux sociaux et sanitaires. Mais, comme dans un grand nombre de pays en Asie et en Afrique, la situation de l'assainissement reste assez préoccupante au Burundi, où l’insuffisance d’un assainissement adéquat et les mauvaises conditions d’hygiène constituent à la fois un problème sanitaire, écologique et économique. En 2009 par exemple, les données de la JMP indiquaient que 46% de ménages utilisaient des latrines améliorées ; 3 % des ménages n’avaient pas de latrines ; 10 % de ménages utilisaient des latrines partagées ; environ 40% de ménages utilisaient des latrines non améliorées ; seuls 6% de la population avait accès à des installations de base pour se laver les mains avec de l'eau et du savon et 94 % des ménages n'avaient pas accès à des installations de lavage des mains à domicile ; une situation qui expose les populations aux maladies liées au manque d’hygiène et d’assainissement de base lesquelles constituent les principales causes de la morbidité et de la mortalité surtout pour les enfants de moins de 5 ans.

Dans l’ensemble du pays et plus particulièrement dans les collines situées en milieu rural, la défécation à l’air libre est une pratique encore courante, dans un contexte fortement marqué par les épidémies de choléra et la malnutrition. Les ménages utilisent des dispositifs d’assainissement très rudimentaires et n’adoptent pas les bonnes pratiques d’hygiène dont le lavage de mains au savon pendant les moments critiques ce qui entraine des taux élevés de morbi-mortalité dus aux maladies du péril fécal. Cette situation est associée au contexte de pauvreté et aux conditions de vie des populations encore aggravées par les multiples crises sociopolitiques internes, y compris des déplacements ayant affecté les pratiques dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement.

C’est face à cette situation que le Gouvernement du Burundi a adopté la Politique nationale d’assainissement (PNA) en Septembre 2013, avec entre autres pour objectifs l’éradication de la défécation à l’air libre, le lavage des mains avec du savon et la réduction de moitié avant 2018 de la proportion des ménages utilisant des dispositifs d’assainissement inadéquats. Conformément à l’ODD 6.2 qui vise à assurer un accès universel à l’assainissement, l’approche « Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) » a été également adoptée en vue de promouvoir l’assainissement et l’éradication de la défécation à l’air libre et surtout d’améliorer les pratiques hygiéniques et de changement de comportement en matière d´hygiène et d´assainissement au sein de la population. Depuis 2013, l’UNICEF apporte un appui au Gouvernement burundais dans la mise en œuvre de l’ATPC dans 7 provinces du pays ayant une faible couverture d’assainissement de base. L’approche ATPC mise en œuvre par l’UNICEF, avait pour but de contribuer d’une part à l’éradication de la défécation à l’air libre dans les zones rurales, périurbaines et les petits centres et d’autre part de promouvoir l’assainissement de base par une série d’activités dont le pré-déclenchement débutait par une enquête de base de la situation en assainissement de base et hygiène. Les autres étapes consistaient à la mobilisation /sensibilisation des autorités locales pour la mise en œuvre de l'approche ATPC, la formation des acteurs locaux, le déclenchement des sous-collines pour que les ménages adoptent l’ATPC, le suivi post déclenchement, la célébration et le post- Fin de la Défécation à l’Air libre (FDAL). L’ATPC est une appoche basée sur l’analyse du profil sanitaire, la stimulation d’un sentiment collectif de dégoût et de honte parmi les membres d’une communauté en les confrontant aux réalités de la défécation à l’air libre généralisée, anisi qu’à ses impacts sur toute la communauté. Elle consiste à faire prendre conscience à la communauté des effets négatifs d’un mauvais assainissement avec l’espoir de la voir prendre des mesures pour améliorer cette situation. Cette approche contribue également à la réduction des maladies liées au péril fécal et à l’insuffisance de l’hygiène dans les communautés et dans les écoles. La démarche utilisée consiste à susciter un changement de comportement sanitaire plutôt qu’à construire des latrines dans les zones bénéficiaires.

L’approche préconisée par l’UNICEF pour la mise en œuvre de l’ATPC cherche à impliquer  tous les membres de la communauté (hommes, femmes et jeunes) et à mettre en avant les femmes et les filles lors d’élections de leaders naturels, compte tenu de leur importante responsabilité dans l’éducation des enfants à l’hygiène et à l’assainissement au sein d’un ménage.

La mise en oeuvre de l’ATPC implique plusieurs acteurs et notamment les communautés locales, les autorités administratives, les agences de mise en oeuvre et les services techniques concernés. Au sein du Gouvernement, les partenaires techniques de mise en œuvre de l’approche ATPC sont, l’Agence de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural (AHAMR) et le Département de Promotion de la Santé, de l’Hygiène et de l’Assainissement (DPSHA) qui est chargé de coordination de l’ATPC au Burundi. Parmi les organisations de la société civile (OSC) locales, l’association Solidarité de la Jeunesse Chrétienne pour la Paix et l’Enfance (SOJPAE) et l’Action Intégrée pour le Développement et la Protection de l´Environnement (AIDE) ont participé à la mise en œuvre du programme. S’agissant des organisations non gouvernementales (ONG) internationales, ActionAid International Burundi (AAIB) et Norwegian Church Aid (NCA) ont été impliquées dans la mise en œuvre des activités.

Les activités de l’ATPC réalisées dans le pays avec l’appui de l’UNICEF s’intègrent dans les Plans cadre des Nations Unies pour l’aide au developpement du Burundi (UNDAF 2012-2016 et 2019-2023) dont les effets recherchés visent une amélioration de l’accès équitable des hommes, des femmes, des filles et garçons, en particulier les plus vulnérables, aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement ainsi que de la qualité des services d’assainissement de base.

Après cinq années d’intervention (2013-2018), il est envisagé de conduire une évaluation finale de cette initiative dans la mesure où la revue de la mise en œuvre de l’ATPC réalisée en janvier 2017 n’a pas permis d’analyser l’efficacité et la pertinence de l’approche.

## Objet de l’évaluation

L’évaluation porte sur la mise en œuvre de l’approche ATPC dans sept provinces du pays (Karusi, Rutana, Makamba, Cibitoke, Bujumbura Rural, Ngozi et Kirundo) qui ont bénéficié d’une contribution financière de US$ 1,5 million sur la période 2013-2018. Cet appui a bénéficié à plus de 1.836.294 personnes, dont 50.5 % étaient des femmes et des filles vivant sur 1.335 sous-collines des 16 communes (Unicef, 2019).

Cette approche vise à parvenir à un changement collectif et individuel de comportement. Les résultats attendus de la mise en œuvre de l’approche ATPC étaient d’avoir zéro défécation à l’air libre, au moins 80% des sous-collines déclenchées  déclarées FDAL (Fin de la Défécation à l’Air Libre) et au moins 70% des ménages disposant de latrines adéquates.

## Logique de l’intervention

L’effet attendu de la mise en œuvre de l’ATPC est le changement de comportement des populations, à travers l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène telles que l’augmentation du taux de latrines adéquates, leur utilisation correcte, l’éradication de la défécation à l’air libre, le lavage des mains à des moments critiques, l’hygiène alimentaire et afin de diminuer l’incidence des maladies des mains sales.

Comme illustré sur le graphique 1 de la « Théorie de Changement » du projet (cf. annexe 2), cet effet résulte de 3 jalons que sont (a) l’amélioration des infrastructures construites par les communautés elles-mêmes; (b) l’adoption de comportements et de pratiques favorables à l’assainissement et à l’hygiène au sein des communautés ; et (c) la fin de la défécation à l’air libre (FDAL). Ces jalons produiront l’effet attendu sous réserve que les communautés s’engagent dans l’éradication de la défécation à l’air libre, et qu’elles disposent de capacités adéquates pour assurer la mise en place et l’entretien d’installations améliorées d'assainissement et d'hygiène.

Pour induire ce changement, il s’agit premièrement pour ce projet de suciter la prise de conscience communautaire sur le danger de la défécation à l’air libre et autres mauvaises pratiques d’hygiène. Celle-ci vise à stimuler le désir des ménages de construire des latrines adéquates, durables et hygiéniques et de les utiliser en vue d’améliorer leur état de santé et leur bien-être. Pour déclencher cette prise de conscience, l’approche préconnisée par l’UNICEF consiste en une enquête de base de la situation en assainissement de base et hygiène, la mobilisation /sensibilisation des autorités locales pour la mise en œuvre de l'approche ATPC, la formation des acteurs locaux et le déclenchement des sous-collines.

Deuxièmement, il s’agit de susciter l’adoption de bonnes pratiques d'hygiène et d’assainissement, notamment la construction de latrines adéquates, le lavage des mains avec du savon, un traitement et un stockage sûr de l'eau domestique. L’election de leader naturels, l’élaboration de Plan d’Action Communautaire, le suivi post déclenchement et l’appui pour surmonter les difficultés sont les principales activité menées dans ce but.

Troisièmement, pour assurer la FDAL et la maintenir, l’intervention consiste à certifier le statut FDAL de sous-colline et à promouvoir un suivi post-FDAL.

Le succè de cette stratégie suppose que la session de déclenchement induise une volonté des ménages à s’équiper en latrines adéquates, que tous les ménages aient les capacités physiques et eventuellement financières de construire ou d’améliorer leur latrine (ou qu’ils reçoivent une aide apropriée) et que tous les membres des ménages utilisent la latrine. En ce qui concerne le lavage de main, cela suppose que les ménages aient accè à l’eau et au savon.

La durabilité du résultat atteint est conditionné par la capacite du suivi post-FADL à maintenir la motivation des ménages à renoncer définitivement à la défécation à l’air libre d’une part, et à renforcer leur capacite à réparer/ reconstruire les latrines et lave-mains d’autre part.

## BUT, OBJECTIF ET PORTEE DE L’EVALUATION

## But de l’évaluation

Le but de cette évaluation est de mettre en évidence et d'évaluer les résultats de l'approche ATPC utilisée par l’UNICEF dans sept (07) provinces du Burundi de 2013 à 2018 en rapport avec l’accès à l’assainissement dans les zones rurales ciblées ainsi que le changement effectif des comportements en matière d'hygiène.

## Objectifs de la mission

Les objectifs de l’évaluation sont :

- D’évaluer la mse en œuvre de l’ATPC selon les critère de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) à savoir lapertinence, la cohérence/complémentarité, l’efficacité, la durabilité et l’impact

- De comprendre les facteurs de succès ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’ATPC, y compris sur les changements de comportement

- D’analyser la méthodologie de mise en œuvre de l’ATPC, notamment sa capacité prendre en compte les difficultés rencontrées par les hommes, les femmes et les personnes vulnérables

- De tirer les leçons des acquis à maintenir et de proposer des recommandations d’amélioration pour les futures interventions indiquant des stratégies d’interventions spécifiques accompagnées par des propositions d’actions concrètes et réalistes

- De faire des recommandations pour  la vulgarisation de l’approche ATPC dans le contexte rural du Burundi ;

- De proposer des recommandations pour pérenniser les acquis de l’approche ATPC, indiquant des stratégies d’intervention spécifiques accompagnées par des propositions d’actions concrètes et réalisables.

## Utilisation des résultats de l’évaluation

Les résultats de l’évaluation seront utilisés par les différentes parties prenantes, chacune selon ses besoins :

| Partie prenante | Utilisation des résultats de l’évaluation |
| --- | --- |
| Entités gounernementales et communales | - Documenter et partager les opportunités de collaboration intersectorielles sur des avantages comparatifs mis en lumière par l’évaluation finale notamment l’utilisation de l’ATPC comme porte d’entrée pour des interventions multisectorielles - Plaidoyer lors des conférences budgétaires en vue de mobiliser des ressources budgétaires additionnelles pour le sous-secteur - Capitaliser sur les résultats de l’ATPC pour promouvoir de nouveaux programmes d’eau et d’assainissement visant à réduire les maladies hydriques au Burundi - Promouvoir la mise en œuvre effective de l’ATPC è travers les réunions communautaires et communales - Intégrer une ligne budgetaire dans le budget communal pour l’ATPC dans les Plans Annuel d’Investissement |
| PTF/UNICEF | - Documenter les résultats obtenus avec des évidences et ainsi inciter d’autres PTF à s’intéresser à l’ATPC en s’appuyant sur les résultats obtenus. - Documenter les éventuels difficultés et défis rencontrés pendant la mise en œuvre du projet, afin de tirer des leçons importantes et éviter d’avoir les mêmes erreurs - Améliorer l’état des connaissances sur les interventions EHA à forte assise communautaire, - Améliorer l’approche ATPC sur bases des recommandations de l’evaluation. - Continuer l’appui à cette approche, y compris le plaidoyer auprès d’autre bailleurs, |
| OSC | - Etayer leurs propositions de programme avec les données et résultats de l’évaluation - Documenter et partager les acquis d’une collaboration multi-acteurs au Burundi en termes de mise en œuvre des programmes et d’utiliser les OSC comme structures locales pour faciliter la mise en œuvre de l’ATPC et optimiser les résultats attendus |
| Elus locaux | - Démontrer que malgré des budgets limités, certaines interventions peuvent produire des résultats probants à moindre coût (sous certaines conditions dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et la coordination). - Convaincre d’autres communes à utiliser l’ATPC (par exemple les échanges, compétions intercommunales) - Influencer le financement/la priorisation de l’ATPC dans les Plans Communaux de Développement Communautaire (PCDC |
| Populations des sous-collines certifiées FDAL | - Prise de conscience individuelle et collective sur l’importance et les défis de la mise en œuvre de l’ATPC - Promotion de l’ATPC et développer de nouvelles innovations sociales durables. |

  - Portée de l’évaluation

Cette évaluation a à la fois une portée thématique, géographique et chronologique.

Sur le plan thématique, l’évaluation se focalise sur la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, les résultats et la durabilité des interventions ATPC. Les thématiques qui seront couvertes par l’évaluation sont les suivantes : acteurs et rôles, le pré-déclenchement, le déclenchement, le suivi post-déclenchement, l’évaluation de l'atteinte de l'état FDAL, la certification de l'atteinte de l'état FDAL et le Suivi post-FDAL.

S’agissant de la portée géographique, l’évaluation porte sur 7 provinces où les interventions ont été menées grâce au financement de l’UNICEF à savoir Karusi, Rutana, Makamba, Cibitoke, Bujumbura Rural, Ngozi et Kirundo. Cependant, quelques communes et sous-collines de ces provinces d’intervention seront sélectionnées par échantillonnage aléatoire dans le cadre de cette évaluation finale.  Ainsi, les communes  bénéficiaires de l’ATPC entièrement couvertes seront retenues.

S’agissant de la portée chronologique, l’évaluation couvre la période allant de 2013 à 2018.

## CADRE DE L’EVALUATION

## Critères et questions de l’évaluation

Les 6 critères d’évaluation de l’OCDE-CAD ont été retenus dans le cadre de cette évaluation. A partir de la grille de questions proposées dans les TDR, l’équipe pourrait retenir les questions suivantes pour conduire cette évaluation

| Critères | Questions d’évaluation |
| --- | --- |
| Pertinence | QE 1 : Est-ce que l’approche ATPC correspond aux attentes de tout ou partie des acteurs concernés, aux besoins du pays et des bénéficiaires et aux objectifs de développement du millénaire (MDG) et de développement durable (SDG). ? SQE 1.1: Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC correspondent-ils aux attentes des acteurs concernés, y compris les bénéficiaires en particulier des femmes, filles et personnes en situation vulnérable ? SQE 1.2: Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC correspondent-ils aux besoins et priorités définis au Burundi dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène particulièrement aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable ? |
| Cohérence | QE 2 : Dans quelle mesure y a-t-il une cohérence entre l'intervention ATPC financée par l’UNICEF et d'autres interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ? SQE 2.1: Dans quelle mesure l'intervention ATPC financée par l’UNICEF est-elle complémentaire avec d'autres interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ? SQE 2.2: dans quelle mesure y a-t-il une coordination entre UNICEF et autres partenaires qui financent des interventions dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène |
| Efficacité | QE 3 : Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC ont-ils été atteints ? SQE 3.1: est-ce que l’approche ATPC a permis d’améliorer l'accès à des latrines adéquates et à induire l'adoption de pratique d'hygiène adéquates SQE 3.2: Quels facteurs sociaux et techniques peuvent expliquer le succès ou l’échec de l’approche dans chaque contexte/communauté ? QE 4 : Jusqu’à quel point l’approche ATPC a-t-il été mise en œuvre selon ce qui était envisagé dans les documents du programme ? Sinon, pourquoi cela n’a-t-il pas été réalisé ? SQE 4.1: Les activités de l’approche ATPC étaient-elles satisfaisantes/ suffisantes pour réaliser les objectifs ? SQE 4.2: quels facteurs externes ont pu avoir une incidence significative sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC ? |
| Efficience | QE 5 : Quels facteurs managériaux et financiers maximisent l’efficience de l’approche ATPC ? SQE 5.1: Les autre partenaires financiers du programme, s'il y a lieu, remplissent-ils leurs engagements financiers ? Sinon pourquoi ? SQE 5.2: est ce que les RH et moyens de transports ont été suffisants pour ou en adéquation avec les besoins pour atteindre les résultats ? SQE 5.3: la coordination et le pilotage des divers volets de l'ATPC ont-ils été efficients ? SQE 5.4: Existait-il un système de suivi des activités du projet tout au long de sa mise en œuvre ? |
| Durabilité | QE 6 : Quelle est la probabilité que les avantages du programme de mise en œuvre de l’approche ATPC se poursuivent après la fin du financement ? SQE 6.1: Dans quelle mesure les latrines construites par les ménages sont-elles durables ? SQE 6.2: dans quelle mesure les lave main sont-ils durables ? SQE 6.3: dans quelle mesure les ménages ont-ils accès au savon sans l'appui du projet ? SQE 6.4: quelles mesures ont été prise pour assurer la durabilité du statut FDAL ? |
| Impact | QE 7 : est-ce que l'approche ATPC a eu un impact sur la qualité microbienne de l'eau et la santé des enfants ? QE 8 : quels effets inattendus a eu l'approche ATPC ? SQE 8.1: Qu'est ce qui a changé à la suite de la mise en œuvre des interventions ATPC du point de vue des hommes, femmes et enfants? SQE 8.2: dans quelle mesure les enfants, filles, femmes, personnes vulnérables ont-ils été satisfaits par la mise en œuvre de l’approche ATPC ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? |

## Clarification des différences avec les questions des Termes de Référence

Les questions des termes de référence ont été analysées en vue de trouver la meilleure façon d’y apporter des réponses utiles. Il a ainsi été estimé nécessaire d’en reformuler certaines ou de les transposer en critère de jugement ou indicateurs. Le tableau suivant fait le point sur les modifications entreprises.

| Questions des termes de référence non reprises telles qu’exposées dans les termes de référence |  | Clarification |
| --- | --- | --- |
| Critère TdR | Question |  |
| Pertinence | Quelles sont les autres approches/actions mises en œuvre pour répondre à ces besoins et priorités nationales ? Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC financée par l’UNICEF correspondent-ils ou diffèrent-ils des interventions/approches financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ? | Ces deux questions sont abordées par la SQE 2.1 (cohérence) : Dans quelle mesure l'intervention ATPC financée par l’UNICEF est-elle complémentaire avec d'autres interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ? À travers le critère de jugement suivant : Complémentarité géographique et/ou stratégique entre l’intervention ATPC UNICEF et interventions financées par d’autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène Et des indicateurs suivants : Zones d'intervention de UNICEF et des autres partenaires dans le domaine de l'assainissement hygiène Objectifs de l'intervention ATPC UNICEF et des interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène |
| Efficacité | Des développements importants/significatifs se sont-ils produits depuis le début de la mise en œuvre de l’approche ATPC ? | Cette question a été reformulée pour être plus précise par la SQE 4.2 (efficacité) : Quels facteurs externes ont pu avoir une incidence significative sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC ? |
| Résultats | Est-ce que l’approche ATPC a permis d’améliorer la qualité de l’hygiène et des conditions d’assainissement, la disponibilité de latrines adéquates, la disponibilité des dispositifs de lavage des mains au savon, la propreté des latrines, la satisfaction, la non-promiscuité, la sécurité, les comportements dans les domaines de l’hygiène et de l’assainissement, la qualité microbienne de l’eau potable dans les communautés ciblées, la santé des enfants ? | Le critère résultat n’a pas été repris car il ne fait pas partie des critères de l’OCDE. Mais les aspects abordés se retrouvent dans les QE et SQE suivantes : SQE 3.1 (efficacité) : Est-ce que l’approche ATPC a permis d’améliorer l'accès à des latrines adéquates et à induire l'adoption de pratique d'hygiène adéquates À travers les critères de jugement suivants : Capacité des latrines à empêcher tout contact avec excreta et à assurer l'intimité Utilisation des latrines Pratiques d'hygiène adoptées SQE 3.2 (efficacité) : Quels facteurs sociaux et techniques peuvent expliquer le succès ou l’échec de l’approche dans chaque contexte/communauté ? À travers les critères de jugement suivants : Capacité des ménages à construire latrine et lave main Capacité des ménages à se laver les mains avec de l'eau courante et du savon aux moments critiques QE 7 (impact) : Est-ce que l'approche ATPC a eu un impact sur la qualité microbienne de l'eau et la santé des enfants ? SQE 8.2 (impact) : Dans quelle mesure les enfants, filles, femmes, personnes vulnérables ont-ils été satisfaits par la mise en œuvre de l’approche ATPC ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? |
| Résultats | Qu'est ce qui a changé à la suite de la mise en œuvre des interventions ATPC ? | Cette question est reprise dans l’évaluation de l’impact par la SQE 8.1 (impact): Qu'est ce qui a changé à la suite de la mise en œuvre des interventions ATPC du point de vue des hommes, femmes et enfants? " |
| Résultats | Dans quelle mesure la réalisation du ou des objectif(s) de l’approche ATPC a-t-elle eu un effet sur le problème spécifique visé et sur les bénéficiaires cibles, en particulier les enfants, les filles et les femmes et les personnes les plus défavorisées ? | Cette question est incluse dans les SQE suivantes : SQE 1.1(pertinence) : Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC correspondent-ils aux attentes des acteurs concernés, y compris les bénéficiaires en particulier des femmes, filles et personnes en situation vulnérable ? L’évaluation des effets inattendus sur les bénéficiaires au travers des SQE suivantes devrait également apporter des réponses SQE 8.1 (impact) : Qu'est ce qui a changé à la suite de la mise en œuvre des interventions ATPC du point de vue des hommes, femmes et enfants? SQE 8.2 (impact) : Dans quelle mesure les enfants, filles, femmes, personnes vulnérables ont-ils été satisfaits par la mise en œuvre de l’approche ATPC ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? |
| Résultats | Les besoins spécifiques des bénéficiaires ciblés (enfants, filles, femmes, personnes vulnérables) ont-ils été satisfaits par la mise en œuvre de l’approche ATPC ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? | La satisfaction des besoins des bénéficiaires ciblés (enfants, filles, femmes, personnes vulnérables) est abordée par SQE 1.1 (pertinence) : Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC correspondent-ils aux attentes des acteurs concernés, y compris les bénéficiaires en particulier des femmes, filles et personnes en situation vulnérable ? SQE 3.1 (efficacité) : Est-ce que l’approche ATPC a permis d’améliorer l'accès à des latrines adéquates et à induire l'adoption de pratique d'hygiène adéquates Au travers du critère de jugement Utilisation des latrines Et indicateur Affirmation d'utilisation par femmes, hommes, enfants de plus de 5 ans SQE 3.2 (efficacité) Quels facteurs sociaux et techniques peuvent expliquer le succès ou l’échec de l’approche dans chaque contexte/communauté ? À travers le critère de jugement suivant : Capacité des ménages à construire latrine et lave main Et de l’indicateur Défis rencontrés par les hommes et les femmes pour la construction de latrines et lave main et solutions trouvées SQE 4.1: (efficacité) Les activités de l’approche ATPC étaient-elles satisfaisantes/ suffisantes pour réaliser les objectifs ? À travers les critères de jugement suivants : Mécanisme de communication des contraintes rencontrées par les femmes et les hommes Adéquation des solutions/réponses aux contraintes des hommes et des femmes Capacité de l'approche à aider les ménages vulnérables à s’équiper en latrine |
| Durabilité | Quels sont les facteurs nécessaires pour améliorer la durabilité de nouveaux comportements créés par l’approche ATPC ? | Cette question a été précisée sur la base de l’expérience de l’approche ATPC afin de cibler la collecte de données sur des aspects clés, au travers des SQE suivantes : SQE 6.1 (durabilité) : Dans quelle mesure les latrines construites par les ménages sont durables ? SQE 6.2 (durabilité) : Dans quelle mesure les lave main sont durables ? SQE 6.3 (durabilité) : Dans quelle mesure les ménages ont accès au savon sans l'appui du projet ? SQE 6.4 (durabilité) : Quelles mesures ont été prise pour assurer la durabilité du statut FDAL ? À travers les critères de jugement suivants : Capacité des communautés à élaborer un plan d'action post-FDAL Capacité des communautés à prendre des mesures pour maintenir le statut FDAL Un facteur de durabilité est également abordé dans l’analyse de l’efficacité, car faisant partie de la mise en œuvre de l’approche (suivi post-FDAL) par la SQE 4.1 (efficacité) Les activités de l’approche ATPC étaient-elles satisfaisantes/ suffisantes pour réaliser les objectifs ? Au travers du critère de jugement suivant : Effectivité et fréquence du suivi post FDAL |
|  | Jusqu’à quel point l’approche ATPC a-t-elle établi des processus et des systèmes qui sont susceptibles de soutenir la poursuite de sa mise en œuvre ? | Cette question est traitée par l’évaluation du suivi post-FDAL SQE 4.1 (efficacité) Les activités de l’approche ATPC étaient-elles satisfaisantes/ suffisantes pour réaliser les objectifs ? Au travers du critère de jugement suivant : Effectivité et fréquence du suivi post FDAL Ainsi que par les dynamiques enclenchées au niveau des communautés SQE 6.4 (durabilité) : Quelles mesures ont été prise pour assurer la durabilité du statut FDAL ? À travers les critères de jugement suivants : Capacité des communautés à élaborer un plan d'action post-FDAL Capacité des communautés à prendre des mesures pour maintenir le statut FDAL |

## Matrice d’évaluation

| n | QE |  | SQE |  | critère de jugement |  | valeur cible | indicateurs |  | source d'information |  | methode de collecte d'information |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Est-ce que l’approche ATPC correspond aux attentes de tout ou partie des acteurs concernés, aux besoins du pays et des bénéficiaires et aux objectifs de développement du millénaire (MDG) et de développement durable (SDG). ? (pertinence) | 1.1 | Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC correspondent-ils aux attentes des acteurs concernés, y compris les bénéficiaires en particulier des femmes, filles et personnes en situation vulnérable ? | 1.1.1 | ménage équipés en latrines avant le projet | moins de 30% des ménages avaient une latrine avant le projet |  | % ménage équipés en latrines avant le projet | ménages/ partenaires/ données |  | questionnaire quntitatifs ménage, guide entretien |  |
|  |  |  |  | 1.1.2 | besoin en latrines des hommes et des femmes bénéficiaires | tous les hommes et les femmes bénéficiaires consultés affirment qu'avoir une latrine était un besoin |  | Contraintes ressenties / problèmes lorsqu'ils pratiquaient la DAL (avant la session de déclenchement) | GFD hommes et femmes séparémment |  | GFD avec guide d'entretien avec 8 à 10 hommes et GFD avec 8 à 10 femmes |  |
|  |  | 1.2 | Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC correspondent-ils aux besoins et priorités définis au Burundi dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène particulièrement aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable ? | 1.2.1 | Correspondance de la politique assainissment du pays avec les objectifs de l'ATPC | la vision, objectifs et resultats attendus de la stratégie ATPC du pays se retrouvent dans les priorités et produits attendus du programme WASH UNICEF |  | priorités et produits attendus du programme WASH UNICEF/ vision, objectifs et resultts attendus de la stratégie ATPC du pays | document du projet , documents relatifs à la politique du pays |  | recherche de correlation par analyse doccumentaire |  |
|  |  |  |  | 1.2.2 | adequation des objectifs de l'ATPC avec avec les objectifs de développement du millénaire (MDG) et de développement durable (SDG). | les priorités et produits attendus du programme WASH UNICEF sont en adequation avec les objectifs de développement du millénaire (MDG) et de développement durable (SDG). |  | priorités et produits attendus du programme WASH UNICEF / objectifs de développement du millénaire (MDG) et de développement durable (SDG). | documents du projet, MDG et SDG |  | recherche de correlation par analyse doccumentaire |  |
| 2 | Dans quelle mesure y a-t-il une cohérence entre l'interventio ATPC financée par l’UNICEF et d'autres interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ? (coérence) | 2.1 | Dans quelle mesure l'intervetnion ATPC financée par l’UNICEF est complémentaire avec d'autres interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ? | 2.1.1 | complémentarité géographique et/ou stratégique entre l'intervention ATPC UNICEF et interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène | l'intervention ATPC UNICEF est mise en œuvre dans des zones géographiques différentes que les interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène |  | zones d'intervention de UNICEF et des autres partenaires dans le domaine de l'assainissement hygiène | AHAMR; DPSHA, UNICEF, autres partenaires (bailleurs), rapports d'activité intervention UNICEF |  | analyse doccumentaire et guide d'entretien |  |
|  |  |  |  |  |  | les objectifs de l'intervention ATPC UNICEF sont complémentaires à ceux des interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène |  | Objectifs de l'intervention ATPC UNICEF et des interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène | document programme UNICEF, documents programme financés par autres partenaires, AHAMR; DPSHA et autres partenaires (bailleur) |  | recherche de correlation par analyse doccumentaire (si documents programmes financés par autres partenaire accessibles), guides entretien |  |
|  |  | 2.2 | dans quelle mesure y a-t-il une coordination entre UNICEF et autres partenaires qui financent des intervention dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène | 2.2.1 | coordination entre UNICEF et autres partenaires qui financent des intervention dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène | existence d'un système de coordination entre UNICEF et autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène |  | réunion de coordination, partenariat, accords | UNICEF, AHAMR; DPSHA et autres partenaires (bailleur) |  | guide entretien |  |
| 3 | Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC ont-ils été atteints ? (efficacité) | 3.1 | est-ce que l’approche ATPC a permis d’améliorer l'accè à des latrines adéquates et à induire l'adoption de pratique d'hygiène adéquates | 3.1.1 | capacité des latrines à empêcher tout contact avec excreta et à assurer l'intimité | au moins 70% des ménages des communautés ciblées ont des latrines adéquates |  | dalle étanche (en bois couvert de terre, en béton, planches très serrées, en plastique et en béton) couvercle muni d'un manche, superstructure (mur, toit et porte) | latrines ménages |  | observation latrines ménages avec liste de vérification |  |
|  |  |  |  | 3.1.2 | utilisation des latrines | toutes les latrines sont utilisées par tous les membres de la famille de plus de 5 ans |  | affirmation d'utilisation par femmes, hommes, enfants de plus de 5 ans | ménages |  | enquête quantitative |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | signes d'utilisation | latrines ménages |  | observation latrines ménages avec liste verification |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | absence signe de DAL dans la cour et sur la colline | village, ménages |  | observation cour et allentours du village avec liste verification |  |
|  |  |  |  | 3.1.3 | pratiques d'hygiène adoptées | toutes les latrines ont un dispositif de lavage de main à proximité |  | lave main fonctionnel avec eau courante et savon près de la latrine | latrines ménages |  | observation latrines ménages avec liste de vérification |  |
|  |  |  |  |  |  | toutes les latrines sot propres et avec le trou couvert |  | couverture du trou d'aisance /propreté de la latrine (sans matère fecales visibles) | latrines ménages |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Quels facteurs sociaux et techniques peuvent expliquer le succès ou l’échec de l’approche dans chaque contexte/communauté ? | 3.2.1 | degré de motivation de la communauté à la fin de la session de déclenchement | une grande majorité des chefs de ménage (aumoins 80%) s'est engagé à la fin de la session de déclenchement |  | proportion de chef de ménage qui se sont engagés à la fin de la session de déclenchement | FGD hommes/ femmes /chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules/ leaders naturels/ partenaires / rapports |  | FGD avec guide d'entretien avec 8 à 10 hommes et FGD avec 8 à 10 femmes / guide entretien |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | raison de la réticence d'une partie des ménages (si applicable) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2 | mécanismes développés par la communauté pour encourager les ménages à construire des latrines | toutes lescommunautés ont pris des initiatives pour encourager les ménages à construire des latrines |  | initiatives de la communauté pour inciter les ménages à construire des latrines (typologie) | chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules / adminisration communale/ leaders naturels/ partenaires/ rapports |  | guide d'entretien |  |
|  |  |  |  | 3.2.3 | cohésion sociale de la communauté | les communautés d'intervention ont une forte cohésion sociale |  | nombre de ménages dans la communauté | chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules |  | guide entretien |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | existence de systèmes d'entraide communautaire | chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules/ partenaires |  | guide entretien |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | caractéristique de l'habitat (dispersé ou pas) | observation village |  | observation avec lliste de vérification |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | occurrence de conflits internes à la communauté | chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules |  | guide entretien |  |
|  |  |  |  | 3.2.4 | capacité des ménages à construire latrine et lave main | les ménages sont parvenus à trouver des solutions pour construire des latrines et lave main |  | rôle respectifs des hommes et des femmes pour la construction latrines et lave main | GFD hommes et femmes séparémment |  | GFD avec guide d'entretien avec 8 à 10 hommes et GFD avec 8 à 10 femmes |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | défis rencontrées par les hommes et les femmes pour la construction de latrines et lave main et solutions trouvées | GFD hommes et femmes séparémment / chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules/ partenaires / rapports |  | GFD avec guide d'entretien avec 8 à 10 hommes et GFD avec 8 à 10 femmes / guide entretien |  |
|  |  |  |  | 3.2.5 | capacité des ménages à se laver les mains avec de l'eau courante et du savon aux moments critiques | au moins 80% des hommes, femmes et enfants affirment se laver les mains aux moments critiques et disposent d'eau et de savon en permanence pour le lave main |  | capacité à disposer d'eau en permanence ou raison de la difficulté à en disposer | ménages |  | enquête quantitative / observation |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | capacité à disposer de savon en permanence ou raison de difficulté en en avoir | ménages |  | enquête quantitative / observation |  |
| 4 | Jusqu’à quel point l’approche ATPC a-t-il été mise en œuvre selon ce qui était envisagé dans les documents du programme ? Sinon, pourquoi cela n’a-t-il pas été réalisé ? (efficacité) | 4.1 | Les activités de l’approche ATPC étaient-elles satisfaisantes/ suffisantes pour réaliser les objectifs ? | 4.1.1 | adapptation de l'approche ATPC au contexte | l'approche a été ajustée aux spécificités de chaque communauté |  | étude base des communautés ciblées avant le déclenchement | partenaires |  | guide entretien |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | adapations en fonction du contexte | partenaires |  | guide entretien |  |
|  |  |  |  | 4.1.2 | méthodologie du déclenchement | au moins 6 facilitaeurs pour une cession de déclenchement dans chaque village |  | nombre de facilitateurs par cession de déclenchement dans chaque village | GFD hommes / GFD femmes/ leaders naturels / chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules / administration communale/ partenaires /rapports |  | GFD avec guide d'entretien avec 8 à 10 hommes et GFD avec 8 à 10 femmes: guide entretien |  |
|  |  |  |  |  |  | au moins 80% des hommes, femmes et enfants ont participé à la session de déclenchement |  | % hommes, femmes et enfants qui ont participé à la session de déclenchement | GFD hommes /GFD femmes /ménages/ enquête enfants /chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules/ partenaires/ rapports |  | enquête quantitative/ guides entreteins |  |
|  |  |  |  |  |  | toutes les communautés on élaboré un plan d'action et ont élu des leaders naturels |  | existence d'un plan d'action, election de leaders naturels | leaders naturels / chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules /administration communale /partenaires |  | GFD avec guide d'entretien avec 8 à 10 hommes et GFD avec 8 à 10 femmes: guide entretien |  |
|  |  |  |  | 4.1.3 | durée et fréquence du suivi | au moins 1 fois par semaine avec visite de ménages jusqu'au statut FDAL |  | durée et fréquence du suivi | ménages/ partenaires / chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules |  | enquête quantitative, guide entretien |  |
|  |  |  |  | 4.1.4 | mécanisme de communication des contraintes rencontrées par les femmes et les hommes | toutes les femmes et les hommes rencontrés affirment avoir pu communiquer les contraintes rencontrées et sont en mesure d'expliquer le mode de communication |  | mode de communication des contraintes rencontrées par les femmes et les hommes | FGD hommes / FGD femmes / leaders naturels /chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules |  | FGD avec guide d'entretien avec 8 à 10 hommes et FGD avec 8 à 10 femmes/ guide entretien |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | proportion d'hommes et de femmes / communautés affirmant avoir pu communiquer les contraintes | GFD hommes / GFD femmes / leaders naturels / chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules |  | FGD avec guide d'entretien avec 8 à 10 hommes et FGD avec 8 à 10 femmes/ guide entretien |  |
|  |  |  |  |  |  | le suivi post déclenchement incluait un relevé des contraintes rencontrées par les ménages |  | Objectif et mode de mise en œuvre du suivi post déclenchement | partenaires; rapports activité partenaires |  | revue documentaire; guide entretien |  |
|  |  |  |  | 4.1.5 | adéquation des solutions/réponses aux contraintes des hommes et des femmes | toutes les femmes et les hommes ont reçu des réponses leur permettant de surmonter les contraintes rencontrées |  | réponse/appui apportés aux hommes et aux femmes pour surmonter les contraintes à la construction de latrines | GFD hommes / GFD femmes / leaders naturels / chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules /partenaires |  | GFD avec guide d'entretien avec 8 à 10 hommes et GFD avec 8 à 10 femmes/ guide entretien |  |
|  |  |  |  | 4.1.6 | capacité de l'approche a aider les ménages vulnérables à s'équiper en latrine | une identification des ménages vulnérable a eu lieu dans toutes les communautés cibles et 100% des personnes vulnérables (personnes âgées, femmes chefs de famille, personnes avec handicap) ont été aidé pour s'équiper en latrines |  | indentification des ménages vulnérables par l'ONGpartenaire | leaders naturels / chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules, partenaires, rapports |  | GFD avec guide d'entretien avec 8 à 10 hommes et GFD avec 8 à 10 femmes/ guide entretien |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % ménages vulnérables équipés en latrines (personnes âgées, femmes chefs de famille, personnes avec handicap) | enquêtes ménages vulnérables /rapports |  | observation latrines ménages vulnérables avec liste de vérification |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | aide apportée aux ménages vulnérables pour la construction de latrines | FGD ménages vulnérables enquête ménages vulnérables/ partenaires / leader naturel / chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules / rapports |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.8 | fréquence du suivi post FDAL | au moins 1 fois par semaine par leader naturel et comité S/collinaire d’hygiène et assainissement avec visite de ménages pendant au mins 6 mois |  | fréquence visites réalisées par leader naturel / comité collinaire / chef de colline/ administration communale | Ménages / leaders naturels / chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules / administration communale, partenaires (SOJPAE et AIDE ; AAIB et NCA) |  | GFD avec guide d'entretien avec 8 à 10 hommes et GFD avec 8 à 10 femmes/ guide entretien |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | existence et réalisation de plan d'action post FDAL | leaders naturels / chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules / administration communale/ partenaires (SOJPAE et AIDE ; AAIB et NCA) |  | guide entretien |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | fiche de suivi collinaire | document |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | trimestriel par DPSHA |  | fréquence et durée du suivi | DPSHA |  | guide entretien DPSHA |  |
|  |  |  |  |  |  | mensuel pour services techniques (BPS, BDS et CDS) durant une période souhaitée de six (6) mois après la certification. |  | fréquence et durée du suivi | services techniques |  | guide entretein services techniques |  |
|  |  | 4.2 | quels facteurs externe a pu avoir une incidence significative sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC? | 4.2.1 | Incidences positives ou négatives de facteurs externe sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC | aucun facteurs externe n'a eu d'incidence négative sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC |  | facteurs externe au projet qui ont eu une incidence positive ou négative sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC | Partenaires / institutions / UNICEF/rapports annuels |  | revue documentaire, guide d'entretein |  |
| 5 | Quels facteurs managériaux et financiers maximisent l’efficience de l’approche ATPC (efficience) | 5.1 | Les autres partenaires financiers du programm, s'il y a lieu, remplissent-ils leurs engagements financiers ? Sinon pourquoi ? | 5.1.1 | concrétisation des engagements financiers des autres contributeurs du programme | tous les autres contributeurs du programme ont rempli leurs engagements financiers |  | correspondance entre engagements financiers et budget alloué des autres contributeurs du programme | UNICEF, autres contributeurs, rapports |  | guide d'entretein |  |
|  |  | 5.2 | est ce que les RH et moyens de transports ont été suffisants ou en adéquation avec les besoins pour atteindre les résultats ? | 5.2.1 | nombre de communautés suivies par animateur et moyens de transport des animateurs | chaque animateur n'avait pas plus de 10 communautés à suivre et un moyen de transport motorisé individuel |  | nombre de communautés/ nombre d'animateurs de chaque ONG partenaire/ moyens de transport de chaque animateur | partenaires /rapports |  | guide d'entretein |  |
|  |  | 5.3 | la coordination et le pilotage des divers volets de l'ATPC ont-ils été efficients ? | 5.3.1 | effectivité et coordination de l'implication des parties prenantes dans la mise en œuvre de l'ATPC | les parties prenantes du pilotage des divers volets de l'ATPC sont determinées ainsi que leurs rôles respectifs |  | parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de l'ATPC et rôles respectifs | Partenaires /UNICEF/ Institutions / stratégie ATPC du pays , rapports |  | guide d'entretein |  |
|  |  |  |  |  |  | les parties prenantes du pilotage des divers volets de l'ATPC réalisent les tâches qui leur incombent et se sont coordonnées entre elles |  | effectivité de la réalisation des tâches par les parties prenantes du pilotage des divers volets de l'ATPC | Partenaires /UNICEF / Institutions |  |  |  |
|  |  | 5.4 | Existait-il un système de suivi des activités du projet tout au long de sa mise en œuvre? | 5.4.1 | Existence d'un système de suivi harmonisé pour l'ensemble des partenaires de mise en œuvre | des indicateurs de suivi du programme ont été établis par UNICEF et les institutions du secteur, des outils élaborés et les entités responsable de la collecte determines |  | indicateurs de suivi du projet, outils de collecte des indicateurs, entités responsable | institutions / UNICEF, patenaires; rapports de suivi |  | revue documentaire; guide entretien |  |
|  |  |  |  | 5.4.2 | Capacité de mise en œuvre du système de suivi | les indicateurs de suivi ont été collectés pour l'ensemble du programme au moins une fois par mois |  | existence de rapports de suivi | institutions / UNICEF, patenaires; rapports de suivi |  | revue documentaire; guide entretien |  |
|  |  |  |  |  |  | les rapports de suivi étaient analysés pour ajuster le programme si necessaire |  | affirmation d'UNICEF et institution d'analyser les rapports de suivi / décisions prises sur la base des rapports de suivi | institutions / UNICEF |  | guide entretien |  |
| 6 | Quelle est la probabilité que les avantages du programme de mise en œuvre de l’approche ATPC se poursuivent après la fin du financement ? (durabilité) | 6.1 | Dans quelle mesure les latrines construites par les ménages sont- elles durables? | 6.1.1 | resistence des latrines aux pluies | au moins 80% des latrines ont resisté à au moins 2 saisons des pluies |  | état de maintenance des latrines de ménage de plus de 2 ans | Ménages / chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules / administration communale |  | enquête quantitative ménage / observation avec lliste de vérification/ guide entretein |  |
|  |  |  |  | 6.1.2 | capacité des ménages à consolider/réparer leur latrine | toutes les latrines endommagées ont été réparées et sont fonctionnelles |  | latrines réparées | ménages |  | enquête quantitative ménages |  |
|  |  | 6.2 | dans quelle mesure les lave main sont-ilsdurables | 6.2.1 | resistence des lave main | tous les lave main mis en place il y a plus d'un an encore fonctionnels |  | état de maintenence des lave main de plus d'un an | lave main |  | enquête quantitative ménage / observation avec lliste de vérification |  |
|  |  | 6.3 | dans quelle mesure les ménages ont-ils accè au savon sans l'appui du projet? | 6.3.1 | capacité d'avoir du savon sans l'appui du projet | tous les ménages ont accès à du savon en permanence pour le lave main sans l'appui du projet |  | capacité des ménages à acheter du savon de façon à en avoir en permanence pour le lave main | ménages |  | enquête quantitative ménage |  |
|  |  | 6.4 | quelles mesures ont étté prise pour assurer la durabilité du statut FDAL? | 6.4.1 | capacité des communauté à élaborer un plan d'action post-FDAL | toutes les communauté ont élaboré un plan d'action post-FDAL |  | existence de plan d'action post-FDAL | chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules / administration communale / leaders naturels / partenaires (SOJPAE et AIDE ; AAIB et NCA) |  | Guid entretien |  |
|  |  |  |  | 6.4.2 | capacité des communautés à prendre des mesures pour maintenir le statut FDAL | toutes les communauté ont pris au moins deux mesures pour maintenir le statut FDAL |  | maintenance du statut FDAL | chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules / leaders naturel |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | existence et effectivité des mécanismes communautaires pour garantir que les nouveaux ménages s'équipent en latrines | chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules / administration communale / leaders naturels/ partenaires (SOJPAE et AIDE ; AAIB et NCA) |  | guide d'entretien leaders communautaires et leaders naturels |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | existence et effectivité des mécanismes communautaires pour garantir que les latrines endomagées soient réparées | chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules / administration communale / leaders naturels/ partenaires (SOJPAE et AIDE ; AAIB et NCA) |  | guide d'entretien |  |
| 7 | est-ce que l'approche ATPC a eu un impact sur la qualité microbienne de l'eau et la santé des enfants? (impact) | 7.1 |  | 7.1.1 | prévalence des maladies diarréique et sous nutrition chez les enfants de moins de 5 ans | tendance à la diminution de la prévalence des maladies diarréique et sous nutrition chez les enfants de moins de 5 ans depuis le début du programme dans les zones d'intervention |  | Evolution des cas de diarrhée, sous nutrition et sous nutrition sévère dans la zone d'intervention du projet pendant la durée de l'intervention entre 2013 et 2018 | données services de santé communautaire |  | recueil données sur le terrain |  |
|  |  |  |  | 7.1.2 | évolution scolarisation | tendance à la diminution de labandon scolaire des filles et des garçons depuis le début du programme dans les zones d'intervention |  | inscriptions et abandons des filles et des garçons des écoles de la ZI pendant la durée du programme | données ecoles |  | recueil données sur le terrain |  |
|  |  |  |  | 7.1.3 | qualité microbienne de l'eau | la teneur en coliforme conforme aux norme OMS ou du secteur |  | Teneur en coliforme des eaux de surface dans la ZI entre 2013 et 2018 | données DPSHA |  |  |  |
| 8 | quels effets inattendus a eu l'approche ATPC? (impact) | 8.1 | Qu'est ce qui a changé à la suite de la mise en œuvre des interventions ATPC du point de vue des hommes, femmes et enfants? | 8.1.1 | changements induits par l'approche ATPC du point de vue des hommes, femmes et enfants |  |  | changement le plus significatif du point de vue des hommes, femmes et enfants | GFD hommes / femmes/ enquêtes enfants |  | GFD avec guide d'entretien , guide entretien |  |
|  |  | 8.2 | dans quelle mesure les enfants, filles, femmes, personnes vulnérables ont-ils été satisfaits par la mise en œuvre de l’approche ATPC ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? | 8.2.1 | degré de satisfaction de la population cible | les enfants, filles, femmes, personnes vulnérables affirment avoir été satisfaits |  | aspects apréciés / non apréciés de l'approche ATPC | GFD enfants, filles, femmes, personnes vulnérables |  | matrice de qualité de service |  |

## Cadre de résultat et de ressources

Les résultats attendus de la mise en œuvre de l’approche ATPC étaient d’avoir zéro défécation à l’air libre, au moins 80% des sous-collines déclenchées déclarées FDAL et au moins 70% des ménages disposant de latrines adéquates. Ces objectifs et résultats qui ont été suivis grâce aux outils élaborés par l’UNICEF et ses partenaires de mise en œuvre. Les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès de la mise en œuvre de l’approche ATPC étaient :

- Le nombre de communautés certifiées exemptes de défécation à l'air libre au cours de l'année considérée uniquement grâce au soutien direct de l'UNICEF ;

- Le nombre de personnes vivant dans des communautés certifiées exemptes de défécation à l'air libre au cours de l'année considérée uniquement grâce au soutien direct de l'UNICEF ;

- Le nombre d'installations améliorées d'assainissement et d'hygiène construites par les ménages individuels.

| Convention relative aux droits de l’enfant : Articles 1-3, 6-7, 23-24, 28 Priorités nationales : Résultats attendus du PNUAD impliquant l’UNICEF : PNUAD (projet), 2019-2023 Résultat 1.2. D’ici à 2023, les hommes, les femmes, les filles et les garçons, en particulier les plus vulnérables, disposeront d’une égalité d’accès à des services WASH, de santé, et de lutte contre le VIH et la malnutrition de qualité contribuant à la couverture sanitaire universelle. Indicateurs de résultats permettant de mesurer les changements auxquels a contribué l’UNICEF : PNUAD (projet), 2019-2023. Objectifs associés sur le Plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021 : 1 à 5. |
| --- |
| Résultats de l’UNICEF | Principaux indicateurs de progrès, données de référence (DR) et cibles (C) | Moyens de vérification | Produits indicatifs | Partenaires principaux, cadres de partenariat | Ressources indicatives par résultat du programme de pays (en milliers de dollars des États-Unis) Ressources ordinaires (RO) Autres ressources (AR) RO AR Total |  |  |
| Au moins 80% des sous-collines déclenchées déclarées FDAL | Le nombre de communautés certifiées exemptes de défécation à l'air libre au cours de l'année considérée uniquement grâce au soutien direct de l'UNICEF |  | Les communautés ayant abandonné la défécation à l'air libre sont certifiées | Agence de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural (AHAMR) ; Département de Promotion de la Santé, de l’Hygiène et de l’Assainissement (DPSHA) Association Solidarité de la Jeunesse Chrétienne pour la Paix et l’Enfance (SOJPAE) ; Action Intégrée pour le Développement et la Protection de l´Environnement (AIDE) ; Action Aid International Burundi (AAIB) ; Norwegian Church Aid (NCA) |  |  |  |
| Au moins 80% des sous-collines déclenchées déclarées FDAL | Le nombre de personnes vivant dans des communautés certifiées exemptes de défécation à l'air libre au cours de l'année considérée uniquement grâce au soutien direct de l'UNICEF |  | Les personnes vivant dans les communautés certifiées exempte de défécation à l’air libre sont dénombrés | Agence de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural (AHAMR) ; Département de Promotion de la Santé, de l’Hygiène et de l’Assainissement (DPSHA) Association Solidarité de la Jeunesse Chrétienne pour la Paix et l’Enfance (SOJPAE) ; Action Intégrée pour le Développement et la Protection de l´Environnement (AIDE) ; ActionAid International Burundi (AAIB) ; Norwegian Church Aid (NCA) |  |  |  |
| Au moins 70% des ménages disposant de latrines adéquates | Le nombre d'installations améliorées d'assainissement et d'hygiène construites par les ménages individuels |  | Les ménages individuels disposent d'installations d'assainissement et d'hygiène améliorées | Agence de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural (AHAMR) ; Département de Promotion de la Santé, de l’Hygiène et de l’Assainissement (DPSHA) Association Solidarité de la Jeunesse Chrétienne pour la Paix et l’Enfance (SOJPAE) ; Action Intégrée pour le Développement et la Protection de l´Environnement (AIDE) ; Action Aid International Burundi (AAIB) ; Norwegian Church Aid (NCA) |  |  |  |
| Total ressources |  |  |  |  |  |  | US$ 1,5 million |

## APPROCHE METHODOLOGIQUE POUR LA COLLECTE DES DONNEES

## Démarche et principes généraux de la collecte des données

Pour mener cette évaluation, la démarche méthodologique proposée est une approche mixte, c’est-à-dire une combinaison des méthodes qualitatives et quantitatives. Les données obtenues seront analysées en fonction des 6 critères de l’évaluation  : la pertinence, la cohérence / complémentarité, l’efficacité, l’efficience,  la durabilité et l’impact des interventions ATPC.

La méthodologie proposée dans le cadre de cette évaluation est fondée sur le respect du règlement sur l’éthique et intègre la prise en compte des questions de genre et d’équité ainsi que des droits des enfants. Cette évaluation prendra également en compte l’importance de la distinction et de la division homme-femme dans les consultations de groupes et autres outils afin d’assurer la pleine et libre participation des femmes, leur liberté entière de parole et les spécificités liées aux personnes vulnérables.

## Volet qualitatif

## Echantillonnage, zones de collecte et population cible

## Zones de collecte et population cible

L’enquête qualitative sera conduite dans trois provinces. D’après la documentation de l’ATPC mise en œuvre avec l’appui de l’UNICEF,  seules trois provinces ont des communes entièrement couvertes durant la période qui concerne cette évaluation 2013-2018, à savoir Karusi, Makamba et Rutana. Dans ces trois provinces, la collecte de données qualitatives se focalisera uniquement sur les communes bénéficiaires de l’ATPC entièrement couvertes. Seront donc excluses les communes de ces trois provinces qui n’ont pas été  entièrement touchées.

Lors de l’enquête qualitative, la population cible est constituée de :

Au niveau national

- UNICEF

- Autres partenaires d’intervention hygiène et assainissement

- Institutions du secteur

- ONG, OSC impliqués dans la mise en œuvre du programme

Au niveau provincial, communal, collinaire et sous-collinaire

- Responsabiles au niveau provincial (Gouverneurs, Administrateurs, autorités des services déconcentrés)

- Administration communale

- Points focaux des partenaires de mise en oeuvre

- chefs de zone

- chefs de  collines,

- Leader communautaire et religieux

- chefs de cellules

- leaders naturels élus lors de la session déclenchement

Les citères d’inclusion des personnes (femmes et hommes) qui participeront aux focus groups seront :

- l’âge : les personnes âgées de 20 ans et plus;

- la durée de résidence dans la communes : l’enquête ciblera les personnes ayant résidé dans la commune depuis 2013 ;

Dans chaque localité choisie, les personnes à interroger seront choisies sur la base de leur ancienneté dans la localité, en relation avec la mise en oeuvre de l’approche dans les zones retenues. Par ailleurs, les critères de diversité de quartier, de catégories socioéconomiques et d’âge seront considérés en fonction des catégories socioprofessionnelles (personnes sans emploi, agriculteurs/éleveurs, personnes en situation d’activité).

Les critères suivants seront pris en compte pour l’organisation des focus groups :

- FGD avec un groupe de 8 à 10 femmes

- FGD avec un groupe de 8 à 10 hommes

- FGD avec un groupe de personnes vulnérables  (femme chef de famille;  chef de famille de plus de 50 ans; chef de famille avec handicap; aucune de ces situation ménage très pauvres).

## Echantillonnage

L’enquête qualitative permettra de conduire 78 entretiens individuels avec les acteurs de mise en œuvre de l’ATPC et 52 focus groups avec les hommes et femmes bénéficiaires. Dans chaque commune, deux focus groups seront organisés avec les femmes et deux avec les hommes.

Tableau 2 : Constitution de l’échantillon à couvrir lors de l’enquête qualitative

| Provinces | Liste des communes ciblées | Entretiens individuels |  |  |  | Focus Groups |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Partenaires de mise en oeuvre | Leaders communautaires | Administration communale, UNICEF et autre bailleurs, institution du secteur wash | Total | homme | femme | Total |
| Karusi | Buhiga Gitaramuka Gihogazi Bugenyuzi Shombo Mutumba Nyabikere | 07 | 14 | 21 | 42 | 14 | 14 | 28 |
| Rutana | Bukemba Musungati | 02 | 04 | 06 | 12 | 04 | 04 | 08 |
| Makamba | Kibago ; Vugizo ; Mabanda ; Nyanza Lac | 04 | 08 | 12 | 24 | 08 | 08 | 16 |
| Total |  | 13 | 26 | 39 | 78 | 26 | 26 | 52 |

## Méthode et stratégie de collecte des données

a) La revue documentaire. La collecte des données s’appuie sur une revue documentaire et comprend entre autres l’exploitation :

- des  documents de politique et de stratégie dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement au Burundi ;

- des documents programmatiques provenant de l’UNICEF et comprenant les informations budgétares, les documents de programme de mise en œuvre dans les zones d’intervention de l’approche partenaires (AIDE, Aideaction, NAC, DPSHA, SOJPAE, AHAMR, etc); les rapports de visites programmatiques ; les données de la JMP du Burundi);

- des rapports des partenaires de mise en œuvre et les rapports de suivi des activités ainsi que  des rapports d’études et d’évaluation disponibles et les rapports des réunions de coordination, etc.

L’annexe 6 présente la situation des documents obtenus de l’UNICEF.

Voir au paragraphe 6 le résultat de la revue documentaire

b) La réalisation des Focus Groups (FG) avec les bénéficiaires directs de l’ATPC notamment les membres de ménages (hommes, femmes). Dans chaque commune seront organisées 02 focus groups avec les hommes et 02 avec les femmes) soit au total 52 discussions de groupe dont 50% avec les hommes et 50% avec les femmes.

Les guides d’entretien pour les Focus Groups porteront sur l’adéquation de l’ATPC aux attentes des populations bénéficiaires, sur le rôle respectifs des hommes et des femmes pour la construction de latrines et lave mains, le processus de déclenchement, le suivi post-déclenchement, les défis rencontrés par les hommes et les femmes pour la construction de latrines et lave mains et solutions trouvées/ appuis reçus, le suivi post-FDAL ainsi que le changement le plus significatif induit par l’approche ATPC selon leur point de vue. Les focus group avec les enfants ne porteront que sur le dernier point.

c)La réalisation des entretiens semi-directifs individuels. Au total environ 78 entretiens individuels se feront avec les leaders communautaires, les responsables de l’UNICEF, les partenaires du programme (le Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le Sida (MSPLS) via la DPSHA et l’AHAMR ; les OSC locales (SOJPAE et AIDE) et les ONG internationales (AAIB et NCA) (voir les thèmes abordés pour chaque catégorie d’interlocuteurs dans les guides d’entretien en annexe 4. L'annexe 5 présente la liste des personnes à interviewer.

## Méthode d’analyse des données

Les données qualitatives seront transcrites et codifiées à l’aide de la méthode d’analyse de contenu thématique. Les différentes catégories d’analyse seront les critères d’évaluation (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, durabilité et impact) contenus dans la matrice d’évaluation.

La triangulation des données permettra de vérifier les principaux constats établis et de valider les conclusions de l’évaluation en vue d’en tirer des orientations pour les prochaines interventions du programme au Burundi. L’analyse des données sera menée dans la neutralité et l’indépendance.Les évaluateurs du cabinet de consultation chercheront à tenir compte des différents points de vue légitimes exprimés et de toutes les informations collectées. En plus, l’étude sera conduite conformément aux règles définies par le Groupe des Nations unies pour l’évaluation (UNEG) et l’UNICEF, concernant notamment les principes éthiques du consentement préalable, de l’anonymat et de la confidentialité dans le cadre du recueil et de l’analyse des données.

## Volet quantitatif

## Echantillonnage, zones de collecte et population cible

## Zones de collecte et population cible

Dans l’enquête quantitative, la collecte de données se fera dans les ménages des communes et sous-collines des 3 provinces ayant été entièrement couvertes par l’ATPC grâce au financement de l’UNICEF, à savoir Karusi, Rutana, Makamba. A l’intérieur de la commune, les ménages éligibles seront ceux dont les membres y résident depuis 2013, date correspondant au début de l’intervention.

## Détermination de la taille de l’échantillon à enquêter

A partir des résultats de l’Enquête Démographique Santé au Burundi (EDSB-III.2016-2017), on note que près de 53,6% de ménages n’ont pas de latrines ou utilisent des latrines non améliorées sur le plan national. Utilisant cette mesure comme proxy de la proportion des ménages n’ayant pas de latrine ou utilisant des latrines non améliorées dans les 13 communes FDLA de l’étude, on pose la formule suivante :

Soit α le seuil de signification que nous nous fixons ε la précision que nous désirons de nos estimateurs ; p la proportion des ménages n’ayant pas de latrine ou utilisant des latrines non améliorées et q la proportion complémentaire de p. c’est-à-dire la proportion des ménages utilisant des latrines améliorées. q= (1-p) ; notons Z le quantile d’ordre α de la loi normale centrée réduite. Et n qui est la taille de notre échantillon. Avec une proportion des ménages n’ayant pas de latrine ou utilisant des latrines non améliorées (p=53,6%), soit 0,536, d’où q=1-0,536=0,464. Avec α =5% on a Z=1,96 ; et si nous prenons ε=7% alors l’application numérique donne n=195 par commune. Etant donné que nous avons 13 communes FDLA. On aura un échantillon total de ménages à enquêter de 2534 ménages dans les 13 communes échantillonnées.

Tableau 3 : Echantillon des ménages à tirer par province

| Province | Communes FDAL | Nombre de Collines | Nombre de ménages | Poids des ménages | Echantillon des ménages |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KARUSI | BUHIGA | 29 | 15339 | 10.1% | 255 |
|  | GITARAMUKA | 26 | 17481 | 11.5% | 291 |
|  | GIHOGAZI | 21 | 13777 | 9.1% | 230 |
|  | BUGENYUZI | 27 | 17194 | 11.3% | 286 |
|  | SHOMBO | 16 | 9535 | 6.3% | 159 |
|  | MUTUMBA | 11 | 8884 | 5.8% | 148 |
|  | NYABIKERE | 14 | 9764 | 6.4% | 163 |
| RUTANA | BUKEMBA | 10 | 7472 | 4.9% | 124 |
|  | MUSONGATI | 26 | 10937 | 7.2% | 182 |
| MAKAMBA | KIBAGO | 13 | 8607 | 5.7% | 143 |
|  | VUGIZO | 20 | 8646 | 5.7% | 144 |
|  | MABANDA | 19 | 8407 | 5.5% | 140 |
|  | NYANZA Lac | 26 | 16158 | 10.6% | 269 |
| Total |  |  | 152 201 | 100% | 2 534 |

Tableau 3 : Echantillon des ménages à tirer par province

| Communes FDAL | Nom des collines | Moyenne de ménages dans la colline | Effectif maximum de ménage dans les ZD | N° de la ZD ayant ce maximum de ménage | N° de la grappe | poids des ménages à tirer | Echantillon de ménages à tirer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUHIGA | KARAMBA | 303 | 303 | 702,032 | 118 | 34.2% | 87 |
|  | C U BUHIGA | 257 | 281 | 702,011 | 97 | 31.7% | 81 |
|  | BUSHIRAMBEHO | 264 | 302 | 702,007 | 93 | 34.1% | 87 |
| GITARAMUKA | BIKINGA | 336 | 357 | 704,002 | 157 | 39.1% | 114 |
|  | NGAYANE | 276 | 281 | 704,057 | 212 | 30.7% | 89 |
|  | GITANDU | 276 | 276 | 704,026 | 181 | 30.2% | 88 |
| GIHOGAZI | RAMBA | 297 | 314 | 703,051 | 51 | 37.0% | 85 |
|  | MUWENGA | 225 | 255 | 703,046 | 46 | 30.1% | 69 |
|  | GASIVYA | 225 | 279 | 703,013 | 13 | 32.9% | 76 |
| BUGENYUZI | CANZIKIRO | 294 | 322 | 701,015 | 15 | 37.0% | 106 |
|  | TEME | 252 | 274 | 701,084 | 84 | 31.5% | 90 |
|  | RUHARO | 237 | 275 | 701,066 | 66 | 31.6% | 90 |
| SHOMBO | NYABIBUYE | 227 | 303 | 707,039 | 198 | 35.3% | 56 |
|  | KIRYAMA | 243 | 284 | 707,023 | 182 | 33.1% | 52 |
|  | KIYANGE | 230 | 272 | 707,026 | 185 | 31.7% | 50 |
| MUTUMBA | BIBARA | 267 | 330 | 705,001 | 73 | 36.3% | 54 |
|  | MUTARA | 265 | 302 | 705,024 | 96 | 33.2% | 49 |
|  | NKUBA | 266 | 277 | 705,026 | 98 | 30.5% | 45 |
| NYABIKERE | MAZITA | 235 | 238 | 706,016 | 127 | 29.9% | 49 |
|  | RUGWIZA | 246 | 281 | 706,033 | 144 | 35.3% | 57 |
|  | MBABAZI | 210 | 278 | 706,020 | 131 | 34.9% | 57 |
| BUKEMBA | SOSUMO | 280 | 421 | 1,501,031 | 31 | 43.3% | 54 |
|  | RUBANGA | 247 | 256 | 1501025 | 25 | 26.3% | 33 |
|  | GIHOFI | 259 | 295 | 1,501,012 | 12 | 30.3% | 38 |
| MUSONGATI | RUSUNU | 268 | 268 | 1,505,053 | 108 | 33.1% | 60 |
|  | BUHINGA | 234 | 251 | 1,505,001 | 57 | 31.0% | 56 |
|  | NYABISINDU | 236 | 291 | 1,505,042 | 98 | 35.9% | 65 |
| KIBAGO | MURAMBI | 243 | 267 | 1,002,023 | 104 | 31.8% | 46 |
|  | BUKEYE | 242 | 305 | 1,002,004 | 85 | 36.4% | 52 |
|  | MBIZI | 230 | 267 | 1,002,019 | 100 | 31.8% | 46 |
| VUGIZO | KARONGE | 227 | 297 | 1,006,014 | 175 | 36.8% | 53 |
|  | RURAMBIRA | 230 | 271 | 1,006,044 | 205 | 33.5% | 48 |
|  | GITABA | 227 | 240 | 1,006,006 | 167 | 29.7% | 43 |
| MABANDA | MABANDA RURAL ET URBAIN | 273 | 358 | 1,003,033 | 23 | 35.3% | 49 |
|  | MUSENYI | 432 | 432 | 1,003,033 | 33 | 42.6% | 60 |
|  | BUKUNDA | 223 | 223 | 1,003,006 | 6 | 22.0% | 31 |
| NYANZA Lac | MUYANGE | 215 | 278 | 1,005,079 | 124 | 33.7% | 91 |
|  | NYABIGINA | 225 | 278 | 1,005,093 | 138 | 33.7% | 91 |
|  | MWIMBIRO | 268 | 268 | 1,005,091 | 136 | 32.5% | 87 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 2 534 |

## Méthode et stratégie de collecte des données

Pour ce qui est de la collecte de données primaires dans ces 13 communes bénéficiaires de l’approche ATPC, un sondage aléatoire simple à deux degrés et par grappe sera réalisé. Au premier degré, on fera un tirage aléatoire simple des collines où sera réalisée l’enquête dans l’ensemble des collines de la commune ayant bénéficié du projet. Dans chacune des communes bénéficiaires de la mise en œuvre de l’ATPC, on envisage de sélectionner les 3 premières collines dont la moyenne des ménages est la plus élevée. Au second degré, on envisage tirer les ZD. Dans la colline sélectionnée, on va tirer une seule ZD. Il s’agira de la ZD dont la taille des ménages sera la plus élevée parmi toutes les ZD de la colline. C’est dans la ZD sélectionnée de la colline qu’on envisage tirer les ménages dont la taille sera proportionnelle au poids des ménages à tirer dans la colline.

Dans chaque ménage sélectionné, le questionnaire sera administré à 1 homme (le chef de ménage ou à son représentant personne adulte) ; 1 femme ; 1 fille et 1 garçon. Des données d’observation du village seront colléctées sur la base d’une liste de vérification.  Les enfants seront âgés de 15 à 18 ans. Ces données quantitatives seront collectées à l’aide d’une application qui sera conçue sous ODK Collect (Open data Kits).

Pour mettre en œuvre cette démarche, OAG sollicitera de l’UNICEF la mise à disposition des cartes des ZD tirées conformémént au tableau précédent en vue de faciliter le déploiement des agents de collecte dans leurs zones respectives.

Les données collectées seront stockées sur le serveur OAG hébergé en cloud, sécurisé et accessible seulement aux personnes habilitées. Une procédure interne permettra de masquer les informations personnelles pour préserver la confidentialité

## Méthode d’analyse des données

Les données quantitatives seront agrégées à l’aide du logiciel ODK Aggregate (Open data Kits). La base de données sera ensuite exportée et analysée à l’aide d’outils statistiques appropriés (SPSS, Excel). Elles permettront de produire des indicateurs (sous formes de tableaux et de graphiques) présentés dans la matrice d’évaluation en vue de soutenir les analyses en fonction des différents critères d’évaluation et des indicateurs définis dans la matrice d’évaluation. La méthode d’analyse sera la statistique descriptive. En cas de besoin, l’équipe pourra faire recours aux tableaux croisés et aux tests statistiques pour apprécier par exemple les différences entre milieu de résidence, communes et régions, hommes/garçons et femmes/filles.

## Triangulation et pertinence des méthodes et outils de collectes des données utilisés

Pour la collecte des données, nous aurons recours à plusieurs méthodes et outils de collectes des données. Le tableau ci-dessous présente ces méthodes avec une justification de leur pertinence pour l’évaluation. Les données qualitatives seront triangulées d’abord avec les différentes sources de données qualitatives ensuite avec les données quantitatives.

Tableau 4 : Méthodes de collecte de données

| Méthodes / Outils | Explication | Pertinence pour la mission |
| --- | --- | --- |
| Revue documentaire | Exploration de l’approche ATPC mise en œuvre au Burundi | Cet outil pourra contribuer à : - Approfondir la connaissance des consultants du projet et du contexte de mise en œuvre - Approprier les objectifs et résultats recherchés - Apprécier la politique nationale - Analyser les résultats à partir des rapports de mise en œuvre et des rapports de suivi disponibles |
| Entretien semi-structure / Guide d’entretien | Ces entretiens seront réalisés avec les informateurs clé et leaders communautaires | Cet outil pourra contribuer à : - Analyser l’appréciation de la pertinence/la cohérence, de l’efficacité, de l’efficience, des résultats et de la durabilité des interventions ATPC ; - Identifier les enseignements tirés de la mise en œuvre de l’ATPC au Burundi ; - Recueillir les suggestions |
| Groupes de discussions (FGD) / Guide de discussions de groupes | Les discussions de groupe permettront de minimiser le risque de dispersion des entretiens | Obtenir des informations sur la perception/point de vue des bénéficiaires sur le processus de déclenchement et sur le, suivi, ainsi que sur les changements significatifs que l’approche ATPC a induit dans leur vie |
| Observation avec liste de vérification | Observation des installations sanitaires des ménages et du village | cet outil permettra de faire des constats sur l’existence, la qualité et l’état de maintenance des installations sanitaires des ménages |
| Enquête par questionnaire | Administration dans les ménages | Obtenir des données quantitatives sur la situation des ménages |
| Recueil de données dans certaines institutions locales (services de santé communautaire écoles) | Exploitation de sources administratives disponibles | Informations sur l’évolution des indicateurs de scolarisation et de santé. |

## Parties prenantes de l’évaluation

L’évaluation sera un processus conjoint et participatif mené avec le lead du Gouvernement, et impliquant l’ensemble des parties prenantes de l’ATPC. Ainsi l’évaluation va bénéficier de l’appui du Gouvernement, de l’UNICEF, de l’Unité de coordination de l’ATPC au Burundi  et autres acteurs du Gouvernement (notamment l’Agence de l’Hydraulique et de l’Assainissement en Milieu Rural (AHAMR)), des partenaires de mise en œuvre (les organisations de la société civile locales et les organisations non gouvernementales internationales) et des populations et des bénéficiaires. De même, les responsabiles au niveau local seront impliqués (Gouverneurs, Administrateurs, chefs de Zones et de collines) parmi les parties prenantes de l’évaluation.

Dans le cadre la gestion de l’évaluation, le processus bénéficiera également de l’accompagnement de plusieurs mécanismes qui ont été mis en place. Ainsi, les Consultants travailleront sous la supervision du Spécialiste de l’Assurance Qualité (section Planification Suivi et Evaluation (PME) et en étroite collaboration avec un comité de pilotage composé des sections PME et WASH, des membres de la Direction de Promotion de la Santé, Hygiène et Assainissement (DPSHA) du Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida et du Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines (MHEM).

Le groupe de travail sur les Recherches, les Evaluations et les Etudes du Bureau pays de l’UNICEF (RES-TF) composé de la Représentante Adjointe de l’UNICEF, des Chefs de sections et de l’équipe PME sera également impliqué dans le suivi de l’évaluation. Le rôle du RES-TF sera de soutenir un processus d'évaluation crédible, transparent, impartial et de qualité, conformément à la nouvelle politique d'évaluation de l'UNICEF de 2018 et aux normes du Groupe d'Evaluation des Nations Unies (UNEG).

Les membres de ces deux groupes RES-TF et comité de pilotage agiront en tant que conseillers, tandis que la responsabilité d'approuver les produits d'évaluation incombe au spécialiste de l’Assurance Qualité qui le fera en étroite collaboration avec la section évaluation du bureau régional de l’UNICEF. En effet, la section évaluation du bureau régional mettra en place un système d’assurance-qualité sur tous les livrables relatifs à cette évaluation.

Ces groupes de référence serviront également de mécanisme pour faciliter la participation des parties prenantes à la conception et à la portée de l’évaluation, fournir des informations, assurer la qualité et le respect des délais tout au long du processus et soutenir la diffusion des résultats de l’évaluation. Leurs contributions devraient renforcer la qualité et la crédibilité de l'évaluation.

Des réunions régulières du groupe de référence et des partenaires concernés par l’évaluation seront organisées avec l’équipe des consultants pour faciliter le suivi et le pilotage du processus.

L’équipe d’évaluation bénéficiera également de l’appui du Specialiste Evaluation du Bureau UNICEF Regional (ESARO) ainsi que de la révue et de la notation qui sera faite par UNIVERSALIA.

## Limites méthodologiques

La mise en œuvre de cette stratégie méthodologique met en relief quelques limites qui pourront influencer l’atteinte des résultats de l’évaluation :

- Les limites liées à la disponibilité des données financières, scolaires et sanitaires du projet : actuellement, la documentation disponible ne permet pas encore d’avoir une vue globale du financement mobilisé pour mettre en œuvre le projet dans le pays. En l’absence de ces données globales, l’analyse pourrait être limitée et l’ensemble des questions retenues pour l’analyse de l’efficience ne pourront pas être couvertes et notamment l’évaluation du rapport résultats/budget. Toutefois, dans le cas présent, cette évaluation de l’éfficience n’est pas vraiment pertinente car elle consiste à comparer l’efficience de différentes modalités de mise en œuvre (aide budgétaire, projet, ONG/OSC). Pour le Burundi, le pays a établi une stratégie de mise en œuvre de l’ATPC (à travers ONG/OSC) qui est celle adoptée par le projet évalué.  En outre, l’effcience du projet peut être évaluée sur la base de l’adéquation des moyens mobilisés (RH, transport) pour permettre d’atteindre les résultats recherchés à savoir l’implication et coordination des parties prenantes ou encore le système de suivi du projet.  Par ailleurs, les contributions du projet dans le domaine de la santé et de l’éducation ne peuvent être appréciées que si les données rétrospectives sont disponibles et accessibles au niveau des écoles fondamentales, des directions communales et provinciales de l’éducation.

- Les limites de mémoire chez les enquêtés : dans toute évaluation, la durée de l’intervention peut limiter la capacité des intervenants à se souvenir de l’ensemble des informations utiles pour conduire le processus d’évaluation. La diversification des informateurs à rencontrer pourrait limiter un tel biais et garantir la robustesse des constats et des conclusions.

- Les changements dans l’équipe de mise en œuvre du projet : il sera difficile de retrouver l’ensemble des acteurs ayant été impliqués dans la mise en œuvre du projet afin d’avoir une vue globale des enseignements tirés. Pour limiter les biais, la triangulation des sources sera utilisée avec le recours aux rapports d’activités.

## Normes et considérations éthiques

La méthodologie proposée dans le cadre de cette évaluation est fondée sur le respect du règlement sur l’éthique et laprise en compte des questions de genre et d’équité puis des droits des enfants. Cette évaluation prendra également en compte l’importance de la distinction et de la division homme-femme dans les consultations de groupes et autres outils afin d’assurer la pleine et libre participation des femmes, leur liberté entière de parole et les spécificités liées aux personnes vulnérables.

L’équipe d’évaluateurs se conformera strictement au « Code de conduite du Groupe d'évaluation des Nations Unies (GENU) pour les évaluateurs ». Lors de la collecte et du traitement des données, l'équipe d'évaluation adoptera des mesures susceptibles de garantir au processus d'évaluation une assise éthique, et de protéger la confidentialité et la dignité de ceux qui participent à l'évaluation, notamment, les personnes interrogées et autres sources d'information.

Pour assurer le respect des principes éthiques dans la collecte des données, nous mettrons en œuvre les stratégies suivantes :

| Objectif recherché | Stratégie à mettre en œuvre |
| --- | --- |
| Respect de la confidentialité | Nos agents de collecte seront sensibilisés sur le fait que les interviews doivent se passer dans un cadre confidentiel pour une interview face à face. |
| Respect de la personne | Les personnes à interroger dans le cadre de cette évaluation sont libre d’accepter ou de refuser l’interview. Il ne sera pas question de forcer une personne à répondre au questionnaire ou de l’amener à répondre au questionnaire contre récompense quelconque. Pour prendre toute image sur le terrain, les évaluateurs devront obtenir le consentement du ou des répondants. |
| Bienfaisance | le chef de mission doit prendre des dispositions et informer les membres de l’équipe sur le fait que des problèmes ou différents quelconques ne devraient pas surgir dans des zones de la collecte du fait du passage des enquêteurs |

La démarche utilisée privilégiera les outils d’analyse tirés de techniques d’évaluations quantitatives ou semi quantitatives et le cadre d’analyse des approches droits humains, gestion axée sur les résultats et approche groupes vulnérables. Le processus accordera aussi un intérêt à l’analyse genre pour identifier les domaines où la discrimination entre les sexes persiste concernant les différents indicateurs retenus.

Les outils seront tous traduits en langue nationale (kirundi). Une fois approuvé par l’UNICEF, tous les documents requis pour obtenir le VISA statistique et le VISA éthique pour l’évaluation seront préparés et présentés à l’avance aux entités responsables. L’obtention de l’autorisation du Gouvernement et du visa éthique seront dont préalables au lancement de la phase de terrain proprement dit.

Les enqêtes à réaliser avec les enfants respecteront les exigences éthiques de l’UNICEF (autorisation des parents, consentement éclairé et non obligation de répondre à toutes les questions).

## Stratégie adoptée pour faire face à la covid19

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l’option de la collecte à travers l’utilisation des réseaux sociaux (zoom, skype) et l’implication d’un partenaire local a été envisagée en raison du maintien des restrictions relatives aux voyages internationaux. Des stratégies de renforcement des capacités ont été planifiées à cet effet afin d’harmoniser la compréhention du mandat par l’ensemble des agents de collecte des données. Ces stratégies sont développées dans un manuel des agents de terrain joint à ce rapport de démarage.

La collecte sera coordonnée sur place avec l’appui d’une équipe de consultant national, des universitaires de diverses qualifications : des statisticiens, des psychologues, des économistes, etc, sélectionné sur la base de leur expérience en matière de réalisation des enquêtes (qualitatives et quantitatives), l’aptitude à coordonner une enquête de terrain et l’existence d’un personnel adéquat pouvant aider à mettre en œuvre l’éopération dans contrainte. Cette équipe dispose de la capacité de gestion d’enquête d’envergure nationale. Le responsable coordonnateur est titulaire d’un master en statistique et a une expérience avérée dans la coordination des équipes de terrain.

En prélude à la phase de collecte une formation des agents de collecte sera organisée avec l’appui de l’équipe de consultant national recruté par OAG, suite à une appel d’offre national. Les agents de agents de collecte de données ont les profils ci-dessous :

- Titulaire d'un diplôme universitaire (licence);

- Connaissances en informatique et une expérience pratique dans les études/enquêtes avec utilisation de tablette/smarthphone  ;

- Etre en parfaite condition physique et être prêt(e) à travailler durant toute la période de l’étude et à voyager dans tout le pays ;

- La connaissance des questions liées aux WASH seront un atout.

Des agents enqueteurs (soit au total 15)

L’agent enquêteur est le personnel clé de l’enquête. De lui dépendra le succès de cette opération. Il est appelé à recueillir les informations aurès des enquêtés (membres de ménages), en respectant strictement, les instructions méthodologiques qui seront données par l’équipe d’encadrement, compte tenu de la spécificité de cette problématique. Il ne peut se prévaloir le droit de changer la méthodologie sans l’avis préalable du contrôleur. Selon le type d’enquête (quali & quanti), il a pour principales tâches de:

- Conduire les entretiens (individuels ou de groupe) dans les localités retenues pour l’étude ;

- Procéder à la transcription des données conformément aux instructions de l’équipe technique de l’enquête ;

- procéder à l’administration du questionnaire dans les ménages sélectionnés ;

A cet effet, il doit maîtriser toutes les questions des questionnaires et tous les thèmes des grilles d’entretien (individuel ou de groupe), les poser clairement aux enquêtés et veiller à transcrire les réponses avec le maximum de fidélité sur sa tablelle.

- Des superviseurs ou chefs d’équipes (soit au total 2)

Le contrôleureur coordonne l’ensemble des activités de collecte au niveau de la province. Les équipes sont placées sous sa responsabilité. Il est le principal responsable de l’enquête dans la région et le point de contact pour l’équipe projet.

A ce titre il est chargé :

- de la sécurité des enquêteurs et de l’identification de sites sécurisés pour la saisie des données ;

- de la coordination des activités de l’enquête  sur le terrain dans sa zone;

- de coordonner la centralisation  des documents issus de la collecte des données  et les transmettre au chef d’équipe ;

- de veiller à la bonne marche des opérations de collecte, conformément à la méthodologie définie pour l’étude et à la couverture exhaustive des unités à enquêter tant que la sécurité le permette;

- de veiller à la qualité des données collectées et de garantir que toutes les normes de qualité fixées et requises au cours de l’enquête soient respectées ;

- de travailler en coopération très étroite avec toutes les équipes d’enquêteurs sous sa responsabilité, en les accompagnant de manière ciblée dans les zones d’enquête ou à défaut de faire un suivi;

- de veiller à ce que les enquêteurs se conforment au protocole de l'enquête et ce, à tous les niveaux, c'est-à-dire que les entretiens soient menés conformément aux instructions données, que les mesures de contrôle soient suivies ;

- de relever toutes les erreurs fréquentes observées et les communiquer rapidement à tous les agents de façon à pouvoir les rectifier et à éviter qu’elles ne se répètent pendant le reste de l’enquête ;

- de vérifier les questionnaires soumis après la vérification des agents, et avant de les télécharger ;

- de télécharger si possible quotidiennement les données ;

- d’organiser les réunions de révision quotidiennes pour évaluer l'avancement de l'enquête ;

- d’assister les agents enquêteurs confrontés aux problèmes techniques survenus sur les tablettes et gps de concert avec l’informaticien du projet

- de fournir des solutions aux difficultés rencontrées et contacter le coordonnateur terrain pour tout problème technique ;

en cas d’écart de comportement, le contrôleur doit immédiatement alerter le coordinateur de terrain qui doit également alerter le chef de projet pour des mesures correctives à prendre.

Compte tenu du fait que les activités de collecte de données exigent la présence physique des communautés et peuvent aussi mettre en danger les enquêteurs, OAG a développé une orientation générale pour la conduite de la collecte des données pendant la pandémie COVID19.

Sensibiliser les équipes et les communautés à COVID-19

• Communiquer clairement aux équipes de collecte de données que notre objectif est à la fois de les protéger et de protéger les communautés environnantes. Notre objectif est de les aider à comprendre ce qu'est le COVID-19, comment il se propage, comment ils pourraient attraper le virus et infecter les autres, et que les symptômes mettent du temps à apparaître.

• Préparer les équipes de collecte des données à partager des informations sur les pratiques préventives qu'elles adopteront. Etant donné que ces conversations peuvent augmenter la durée des entretiens, les objectifs de collecte de données par jour doivent être ajustés.

• Demander aux équipes de rester à l'écoute et d’éviter toute désinformation ou rumeur sur la propagation de la maladie.

• Acquérir et mettre à disposition de l'équipe de collecte des données des réserves d’eau, de savon, gel désinfectant pour les mains et le matériel de nettoyage d'écran, en particulier dans les zones où ils sont encore largement disponibles.

Précautions à prendre pendant le transport et les entretiens

- Utiliser des transports privés ou plus isolés plutôt que des transports publics.

- Prendre des précautions supplémentaires lors des entretiens avec des personnes âgées et / ou malades (y compris la toux).

- Essayez de maintenir une distance supérieure à 1 m.

- Se retirer des entretiens avec les personnes âgées et / ou tousser et / ou immunodéprimés, plutôt que de faire preuve d'une prudence particulière.

- Utilisez des scripts et des exercices de jeu de rôle pour aider les membres de l'équipe à se retirer des entretiens s'ils décident de le faire.

Appeler à l'avance pour évaluer la situation avant de visiter un domicile pour une entrevue.

Planification et exécution de formations et de débriefings

- Encourager un comportement hygiénique

- Encourager les participants à se laver les mains lorsqu'ils entrent dans l'espace de la réunion en mettant à disposition une station de lavage des mains avec du savon et suffisamment d'eau pour permettre à tout le monde de se laver les mains pendant au moins 20 secondes. À la station de lavage des mains, inclure une infographie sur les approches efficaces de lavage des mains.

- Distribuez les masques à l’entrée de l’espace de la réunion

- Passer au numérique dans la mesure du possible

- Déplacer les réunions ou interviews vers des réunions virtuelles, que ce soit par téléphone, WhatsApp ou Zoom

- Utiliser les appels de groupe (les appels WhatsApp sont limités à quatre personnes à la fois)

- Utiliser les notes vocales WhatsApp pour l'envoie des notes

- Pratiquer la distanciation sociale lors des réunions ou interviews en personne

Règle quotidienne pendant la collecte des données

- Adopter un comportement hygiénique

- Se laver les mains avec du savon et de l'eau est toujours préférable à un simple désinfectant.

Utiliser l'hygiène des mains aux points suivants tout au long de la journée :

- Après avoir toussé, éternué ou vous vous mouchez

- Après avoir touché vos yeux, votre bouche ou votre nez

- Après chaque entretien ou autre interaction sociale

- Après un contact physique avec toute personne malade

- Après avoir voyagé

- Après avoir échangé de l'argent

- Après avoir utilisé un guichet automatique

- Avant et après avoir mangé

- Après avoir utilisé les toilettes

- Après avoir ouvert ou fermé une porte

- Après avoir utilisé ou un ordinateur ou téléphone d’une tierce personne.

## Equité et genre

Les aspects équité et genre sont pris en compte pour l’évaluation des critères d’évaluation suivants :

La pertinence, en cherchant à savoir dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC correspondent aux attentes des femmes, filles et personnes en situation vulnérable.

L’efficacité, notamment en ce qui concerne :

- Les bénéficiaires atteints (utilisation des latrines par les femmes, les hommes et les enfants de plus de 5 ans ; lavage de mains des hommes, femmes et enfants) aux moments critiques avec de l’eau et du savon

- Les dynamiques communautaires (rôle respectifs des hommes et des femmes pour la construction des latrines et lave mains)

- Les difficultés rencontrées par les hommes et les femmes pour la construction de latrines et lave mains

- La façon dont les partenaires de mise en oeuvre ont pris en compte l’équité et le genre (taux de participation des hommes, femmes et enfants à la session de déclenchement ; capacité des femmes et des hommes à communiquer les contraintes rencontrées lors de la construction des latrines ; adéquation des solutions/réponses aux contraintes des hommes et des femmes ; capacité de l'approche a aider les ménages vulnérables à s'équiper  en latrines)

L’impact

- Sur la scolarisation des filles et des garçons

- sur le changement du point de vue des hommes, femmes et enfants

- sur la satisfaction des enfants, filles, femmes, personnes vulnérables

## RESULTATS DE LA REVUE DOCUMENTAIRE

La revue documentaire a permis d’avoir les premières réponses aux questions d’évaluation en fonction des principaux critères définis. Ne sont rapportées ici que les questions et sous questions d’évaluation dont dont des éléments de réponses se trouvent dans les documents consultés (Annexe 3).

  - Pertinence

QE 1: Est-ce que l’approche ATPC correspond aux attentes de tout ou partie des acteurs concernés, aux besoins du pays, aux priorités internationales et aux politiques des partenaires?

SQE 1.1: Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC correspondent-ils aux attentes des acteurs concernés, y compris les bénéficiaires en particulier des femmes, filles et personnes en situation vulnérable ?

CJ 1.1.1: ménages équipés en latrine avant le projet

Indicateur : % ménages équipés en latrine avant le projet

Des données relatives au pourcentage de ménages équipés en latrine avant les intervention ont été recherchées dans les rapports des partenaires de mise en œuvre. Il a été constaté que les données existentes se rapportent au niveau communal et non de la sous colline ; en outre, les données de base ne sont pas systématiquement reportées dans les rapports fournis.

Les chiffres qui sont portés dans ce tableau indiquent le pourcentage de ménages qui disposaient d’une latrines avant le début du projet. Les pourcentages sont calculés en faisant un rapport entre le nombre total des ménages et le nombre de latrines disponibles. Parmi ces dernières, nous faisons la différence entre des latrines simples (non adéquates au sens où elles ne permettent pas d’assurer l’intimité de ceux qui les utilisent, soit parce qu’elles ne parviennent pas à résoudre la question du péril fécal), et les latrines adéquates.

| Provinces | Communes | % ménage avec latrine | % ménage avec latrine adéquate |
| --- | --- | --- | --- |
| KARUSI | Shombo | - | 5 |
|  | Mutumba | - | 0.40 |
|  | Nyabikere | - | 0.40 |
| RUTANA | Mpinga-Kayove | - | - |
|  | Nyabikere | 23.4 | 0.40 |
|  | Mutumba | 81.45 | 0.40 |
|  | Musongati | 87.46 | 4 |
|  | Giharo |  | 0.40 |
|  | Bukemba | - | - |
| MAKAMBA | KIBAGO | 27 | 0 |
| MAKAMBA | MABANDA | 17 | 3 |
|  | Kibago | - | 25.10 |
| Ngozi | Tangara | 21.49 | 3.52 |

SQE 1.2.: Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC correspondent-ils aux besoins et priorités définis au Burundi dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène particulièrement aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable ?

CJ 1.2.1: Correspondance de la politique assainissement du pays avec les objectifs de l'ATPC

Indicateur : corrélation entre priorités et produits attendus du programme WASH UNICEF et la vision, objectifs et résultats attendus de la stratégie ATPC du pays

L’examen des différents documents du programme WASH et ceux de politique nationale montre qu’il y a une cohérence entre les priorités et produits attendus du programme WASH et la vision, les objectifs ainsi que les résultats attendus de la stratégie ATPC du pays, notamment les besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable.

Dans le cadre du programme pays de l’UNICEF (2013-2019), les priorités de la composante programme WASH s’articulent autour de 1) l’élimination des obstacles à l’assainissement et à l’hygiène à travers le changement des comportements en matière d’hygiène dans les communautés, des écoles et en situations d’urgence, 2) la promotion de l’accès à des sources d’eau potable abordables et durables, 3) l’élimination des obstacles à l’efficacité des systèmes et de la gouvernance en promouvant la responsabilité tout au long de la chaîne WASH de responsabilité, avec l’enjeu de faire en sorte qu’une grande partie de la population puisse avoir accès, dans des conditions équitables, à des services WASH suffisants et durables.

En 2016, le pays s’est doté d’une Stratégie nationale de mise en œuvre de l’approche « assainissement total pilote par la communauté » dont la vision est d’assurer à la population burundaise un environnement sain et de promouvoir l’adoption des pratiques d’hygiène permettant l’amélioration durable du cadre de vie. Cette stratégie a été élaborée en adéquation avec la Politique nationale d’Assainissement du Burundi et Sa Stratégie Opérationnelle Horizon 2025 adoptée en 2013, pour apporter une réponse à la mesure des défis que doit relever le secteur assainissement. Cette politique vise “un état où l’évolution des pratiques hygiéniques et l’utilisation des dispositifs d’assainissement adéquats permettent la protection du milieu de vie et des ressources naturelles et l’amélioration durable du cadre de vie des populations, conduisant à une forte réduction du coût économique, environnemental et sanitaire d’un manque d’assainissement”. D’après la vision de la Stratégie nationale de mise en œuvre de l’ATPC, les actions à mener devraient concourir à l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène et assainissement de base pour améliorer la santé des populations. A travers cette stratégie, le pays cherche à i) éradiquer la défécation à l’air livre; ii) réduire de la contamination par les fèces à travers la construction et l’utilisation correcte de latrines adéquates par la communauté sans aucune subvention; et iii) rendre systématique le lavage des mains au savon pendant les moments critiques.

Comme on peut le constater, les priorités du programme WASH recoupent la vision, les objectifs et les résultats attendus de l’approche ATPC au Burundi, car en droite ligne avec la vision de la stratégie, les actions menées avec l’appui de l’UNICEF visent l’éradication la défécation à l’air libre, à travers la promotion de la construction des latrines adéquates par les ménages eux-memes, mais surtout en sensibilisant les populations sur le changement de comportement en lien avec l’hygiène et l’assainissement. Les résultats attendus de la mise en œuvre de l’approche ATPC, à savoir zéro défécation à l’air libre, au moins 80% des sous-collines déclenchées déclarées FDAL et au moins 70% des ménages disposant de latrines adéquates sont en adéquation avec les objectifs de la Stratégie nationale qui se proposait de déclencher 50% des sous-collines du Burundi.  L’ensemble des ces actions sont aussi en cohérence avec les dispositions du Code de l’eau et de l’assainissement adopté le 30 mai 2018 et concernant les mesures à prendre pour prévenir les maladies ainsi que les prescriptions relatives à l’assainissement et à l’hygiène, notamment l’interdiction de la défécation à l’air libre.

En ciblant les collines, sous-collines et en impliquant les femmes dans la mise en oeuvre des interventions, l’ATPC telle que conçue dans le programme UNICEF, permet également de répondre aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable dont les conditions de vie ne facilitent pas souvent l’accès aux équipements de contruction de latrines. De ce fait, l’approche a mis l’accent sur l’utilisation de ressources locales pour permettre à toutes les catégories de construire des latrines et d’éviter la défécation à l’air libre.

CJ 1.2.2: adéquation des objectifs de l'ATPC avec les objectifs de développement du millénaire (OMD) et de développement durable (ODD).

Indicateur : corrélation entre priorités et produits attendus du programme WASH UNICEF et objectifs de développement du millénaire (MDG) et de développement durable (SDG).

Avec l’arrivée des échéances fixées pour l’atteinte des objectifs de développement du millénaire (OMD) en 2015, la communauté internationale a adopté en septembre 2015 le Programme de développement post 2015 sous le label d’objectif de développement durable (ODD) qui s’inscrit dans le prolongement des dix sept OMD. Dans le domaine de l’assainissement, alors que l’OMD 7c visait à réduire de moitié la population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable ni à des services d’assainissement de base, l’ODD 6 vise à garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et à assurer une gestion durable des ressources en eau. Ces deux programmes d’actions mondiaux ont guidé l’élaboration du programme de coopération de l’UNICEF au Burundi et les activités de la composante Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) de l’UNICEF dans le pays. En effet, dans le cade de son intervention, le programme travaille à faciliter l’uitlisation des services WASH de base suffisants, équitables et durables au sein des ménages, des écoles et des établissements de santé dans des contextes ruraux, périurbains et humanitaires pour une grande part de la populaton burundaise. C’est pourquoi l’approche ATPC mise en œuvre par l’UNICEF a pour but de contribuer d’une part à l’éradication de la défécation à l’air libre dans les sous-collines ciblées et d’autre part de promouvoir l’assainissement de base et l’hygiène.

Il existe dès lors un lien entre les priorités/produits attendus du programme WASH UNICEF et les OMD et ODD, notamment les ODD 5 et 6. Alors que le but principal de l’ODD 5 est  de mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, l’ODD 6 prévoit, d’ici 2030, d’assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et donc de mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable. Ceci s’accorde avec le Résultat 1.2 du programme WASH qui attend que, d’ici à 2023, les hommes, les femmes, les filles et les garçons, en particulier les plus vulnérables, disposeront d’une égalité d’accès à des services WASH, de santé, et de lutte contre le VIH et la malnutrition de qualité contribuant à la couverture sanitaire universelle.

  - Cohérence

QE 2: Dans quelle mesure y a-t-il une cohérence entre l'intervention ATPC financée par l’UNICEF et d'autres interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ? "

SQE 2.1: Dans quelle mesure l'intervention ATPC financée par l’UNICEF est complémentaire avec d'autres interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ?

CJ 2.1.1 : complémentarité géographique et/ou stratégique entre l'intervention ATPC UNICEF et interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène

Indicateur : zones d'intervention de UNICEF et des autres partenaires dans le domaine de l'assainissement et de l’hygiène

La zone d’intervention de UNICEF sont les provinces du pays de Karusi, Rutana, Makamba, Cibitoke, Bujumbura Rural, Ngozi et Kirundo.

Selon le document de stratégie nationale de mise en oeuvre de l’ATPC, c’est dans la province de GITEGA (commune GIHETA) qu’a débuté la mise en œuvre de l’ATPC au Burundi en 2009 avec l’appui de UNICEF. Cette même année, quatre organisations (ActionAïd, Croix-Rouge, CREPA /actuelle  EAA et PASS) se lancent dans le processus de mise en œuvre de l’ATPC dans  quelques communes du pays. Le document ne précise pas dans quelles provinces. Au moment où la stratégie a été élaborée (fin 2016), l’ATPC était mise en œuvre dans les provinces de KARUZI ( Shombo, Mutumba et  Nyabikere);   MAKAMBA ( Kibago et Mabanda),  RUTANA ( Musongati et Giharo) et GITEGA par les structures étatiques et des ONGs. il est signalé l’entrée de l’ONG World Vision dans les Provinces de Rutana et Gitega. Le document ne précise pas quels sont les bailleurs qui financent ces interventions.

D’après le rapport de l’évaluation de l’ATPC conduite en 2016, le Burundi utilise deux modes de mise en oeuvre de l’ATPC soutenu par l’UNICEF. Un avec des ONGs présentes auprès des communautés pendant toutes les phases (ActionAid) et l’autre avec WorldVision qui après une première phase de formation finance les TPS des services publics locaux de santé pour la mise en oeuvre de l’ATPC. En outre, l’ONG Worldvision soutient et finance la commune et les autorités sanitaires BDS et TPS pour la mise en oeuvre et n’intervient qu’au début du déclenchement.

Le guide de mise en œuvre de l’approche ATPC au Burundi, un des critère de sélection est d’éviter dans un premier temps les provinces bénéficiant déja d’une subvention.  Le respect de cette orientation va dans le sens d’une complémentarité géographique des différents intervenants dans le secteur.

Les documents fournis ne permettent pas d’établir s’il existe ou non une compémentarité géographique dans les faits. Cela pourra êre évalué une fois obtenues des données au travers d’interviews.

Indicateur : Objectifs de l'intervention ATPC UNICEF et des interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène

Selon le document de programme de UNICEF, dans le seceur WASH au sein des ménages, l’objectif est de contribuer à garantir qu’une importante part de la population utilise des services WASH de base suffisants, équitables et durables au sein des ménages. Les priorités définies sont :

- L’élimination des obstacles à l’assainissement et à l’hygiène en soutenant des approches communautaires en matière d’assainissement total, en promouvant le changement de comportement dans le cadre de pratiques d’hygiène clés

- L’élimination des obstacles à l’efficacité des systèmes et de la gouvernance en promouvant la responsabilité tout au long de la chaîne WASH de responsabilité ; en renforçant les systèmes de suivi à tous les niveaux ; en plaidant en faveur d’une affectation supplémentaire de ressources ; en soutenant la coordination sectorielle et les partenariats (notamment avec le secteur privé) ; et en plaidant en faveur de l’élaboration de directives, de normes et de mécanismes de planification et de budgétisation.

En l’absence d’information relative aux objectifs des autres partenaires, il n’est pas possible d’évaluaer la cohérence stratégique entre l'intervention ATPC UNICEF et les interventions financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène à ce stade.  Cela pourra être fait une fois obtenues des données au travers d’interviews.

  - Efficacité

QE 3 : Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC ont-ils été atteints ?

SQE 3.2 : Quels facteurs sociaux et techniques peuvent expliquer le succès ou l’échec de l’approche dans chaque contexte/communauté ?

CJ 3.2.2 : mécanismes développés par la communauté pour encourager les ménages à faire des latrines

Indicateur : initiatives de la communauté pour inciter les ménages à construire des latrines :

Selon les rapports des partenaires de mise en oeuvre de l’ATPC  , parmi les activités initiées par les communautés pour inciter les ménages à faire des latrines et, plus largement, à s’approprier l’approche ATPC, il y a :

- la désignation de leaders naturels comprenant des femmes issues de la communauté ;

- le développement de plan d’action collinaires ;

- la construction de latrines pour églises ;

- le développement d’activités de communication autour des avantages de l’hygiène dans les ménages avec l’appui des leaders communauataires et religieux ;

- l’organisation de réunions d’auto-sensibilisation parfois avec l’appui d’agents de santé communautaire ;

- la production locale de briques pour la construction de latrines ;

- la sensibilisation à la construction et à l’entretien et l’usage des latrines ;

- l’adoption de sanctions (KUNENA) envers les responsables des ménages insalubres et qui n’adoptent pas un comportement d’hygiène et de salubrité.

Ces informations seront confirmées et eventuellement complétées lors de la collecte de données auprès des bénéficiaires.

CJ 3.2.4 : capacité des ménages à construire des latrines et lave mains

Indicateur : défis rencontrés par les hommes et les femmes pour la construction de latrines et lave mains et solutions trouvées

Selon les rapports des partenaires de mise en oeuvre de l’ATPC, la construction des infratructures WASH dans les communautés restent dans l’ensemble soumise à un certain nombre de contraintes sociales économiques et écologiques, à savoir :

- la pauvreté des ménages, notamment ceux des rapatriés, qui ne leur permet pas de se procurer le minimum nécessaire pour acheter le matériel pour la construction des latrines

- le manque d’eau potable sur certaines sous-collines

- le manque de terres disponibles dans les groupes vulnérables comme les Batwa ;

- la présence de terres rocheuses dans certaines collines ;

- la difficulté d’approvisionnement en matériaux locaux pour la construction des latrines

- Présence des termites par endroit ;

Pour contourner les risques de surexploitation de l’environnement, les populations ont été initiées à production locale de briques pour la construction de latrines.

Face aux terres rocheuses, les latrines adaptés ont été construites pour faciliter l’accès à l’assainissement des ménages.

Les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ont également permis de limiter l’effet de ces facteurs sur la mise en oeuvre des interventions dans les communes retenues.

Le recueil de données auprès des bénéficiaires permetra de confirmer / compléter ces informations.

QE 4 : Jusqu’à quel point l’approche ATPC a-t-il été mise en œuvre selon ce qui était envisagé dans les documents du programme ? Sinon, pourquoi cela n’a-t-il pas été réalisé ?

SQE 4.1 : Les activités de l’approche ATPC étaient-elles satisfaisantes/ suffisantes pour réaliser les objectifs ?

CJ 4.1.2 : méthodologie du déclenchement

Indicateur : nombre de facilitateurs par cession de déclenchement dans chaque village

Les documents des partenaires de mise en oeuvre  indiquent que 6 facilitateurs, dont 4 pour le déclenchement des adultes et 2 pour le déclenchement des enfants ont été utilisés.

Indicateur : % hommes, femmes et enfants qui ont participé à la session de déclenchement

Les seules données rencontrées en la matière ont été trouvées dans un rapport de mission de UNICEF et sont repportées dans le tableau ci-dessous:

| Hommes | Femmes | Enfants |
| --- | --- | --- |
| 17 | 19 | - |
| 39 | 22 | - |

Les données qui seront recueillies auprès des bénéficiaires permetront de donner une idée de la proportion des hommes, femmes et enfants ayant participé à ces sessions.

CJ 4.1.4 : mécanisme de communication des contraintes rencontrées par les femmes et les hommes

Indicateur : Objectif et mode de mise en œuvre du suivi post déclenchement

D’après le Guide de mise en oeuvre, le  suivi  post déclenchement consiste  à  effectuer  des  visites  à domicile et dans les zones de défécation pour constater les réalisations, suivre l'évolution des comportements, identifier les contraintes et y apporter des solutions appropriées et le plus rapidement possible. Il permet d’accompagner les ménages vers l’atteinte du statut FDAL. Le suivi post déclenchement a pour objectif de :

- Assurer le suivi quotidien des activités en visitant les sous-collines ;

- Vérifier si les réalisations sont conformes aux normes (latrines et dispositifs de lavage des mains) ;

- Identifier les contraintes ;

- Formuler des propositions de solutions en collaboration avec les leaders naturels, l’animateur du projet et le CLTS Communal.

D’après les rapports de partenaires de mise en oeuvre, le suivi post-déclenchement permet d’arriver à l’étape FDAL. Il est question d’effectuer généralement les visites de terrain dans les zones cibles afin d’accompagner les bénéficiaires (écoles, ménages) vers l’atteinte du statut FDAL. Cependant, la pratique du suivi post déclenchement est relativement variable d’un partenaire de mise en oeuvre à l’autre, selon la zone d’intervention mais aussi selon la cible. D’après SOJPAE, des plans de suivi sont élaborés et validés en collaboration avec les communautés pendant la présentation des plans d’action. Des missions de suivi sont également organisées par les leaders naturels au cours de la première semaine après le déclenchement et par le comité communal des écoles deux semaines après le déclenchement. D’après la NCA qui a souvent intervenu dans les écoles, le suivi post déclenchement se fait par le comité ATPC, les élèves, les encadreurs d’hygiène, les directeurs et le staff de NCA en charge de la mobilisation communautaire pour permettre le respect des engagements pris par la communauté scolaire lors de la phase de déclenchement. D’après AHAMR, ces activités de suivi rapproché sont exécutées pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois par des agents de l’organisation, lesquels bénéficient mensuellement d’une visite de formateurs nationaux.

Le guide pratique de mise en œuvre préconise l’implication de plusieurs acteurs dans le suivi post-déclenchement, (du niveau national au niveau sous colline) et se fait à une certaine fréquence. Le comité sous-collinaire (Chef s\c, Resp de 10 ménages (Nyumbakumi), ASC, LN) fait le suivi au moins une fois par semaine et au jour fixé par les membres en tenant compte de leur disponibilité. Ceux-ci passent dans chaque ménage de la sous-colline et constatent l’état d’avancement des travaux. Ils dressent des rapports de visites des ménages et les transmettent au Chef collinaire.

- Le Chef de colline donne le rapport au chef de zone et ce rapport est analysé lors la réunion hebdomadaire de sécurité au niveau communal

- Une fois toutes les deux semaines, le comité communal (Admicom, DCE, Pdt RCE, TPS, CCDC) visite les zones et les collines ciblées pour se rendre compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’approche par les communautés et transmet le rapport au comité provincial.

Une fois le mois, une équipe conjointe composée des membres du comité provincial et national (DPSHA) visite les zones et les collines ciblées pour se rendre compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’approche par les communautés et faire des recommandations d’amélioration.

CJ 4.1.6 : capacité de l'approche à aider les ménages vulnérables à s’équiper en latrine

Indicateur : indentification des ménages vulnérables par l'ONG partenaire

D’après le Guide de mise en oeuvre de l’ATPC, le choix des zones prend en compte celles éloignées des centres-villes en vue de cibler les groupes vulnérables. En revanche, les rapports ne fournissent pas souvent d’informations sur la stratégie d’identification des ménages vulnérables dans les différentes zones d’intervention. On peut juste supposer que si les interventions sont faites dans les dans les zones rurales, périurbaines et les petits centres où l’on retrouve assez de pauvres, c’est qu’elles peuvent leur être bénéficiaires.

Les données recueillies auprès de partenaires et des bénéficiaires permettront d’apporter plus d’éléments sur ce thème.

Indicateur : % ménages vulnérables équipés en latrines (personnes âgées, femmes chefs de famille, personnes avec handicap)

La plupart de rapports des partenaires fournissent des indicateurs globaux sans préciser la part de ménages vulnérables bénéficiaires.  Les données terrain permetront d’éclairer cet aspect.

Indicateur : aide apportée aux ménages vulnérables pour la construction de latrine

Pour aider les ménages vulnérables à construire et à disposer de latrines, différents appuis leur ont été apportés par les ONG partenaires de mise en oeuvre, notamment :

- des dons de briques aux ménages vulnérables pour les aider à construire leurs latrines ;

- Le renforcement de la solidarité entre les membres de collines pour aider les les plus vulnérables à disposer des latrines adéquates

- Le renforcement de leurs capacités pour fabirquer des briques pour limiter l’exploitation de ressources végétales;

- La fourniture de bois pour la dalle et la superstructure.

SQE 4.2 : quels facteurs externe a pu avoir une incidence significative sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC?

CJ 4.2.1 : Incidences positives ou négatives de facteurs externes sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC

Indicateur : facteurs externes au projet qui ont eu une incidence positive ou négative sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC

Quelques facteurs externes ayant eu une incidence négative sur les activités de l’APTC:

- Les calendriers chargés des autorités publiques, notamment le Ministre de la santé ;

- La situation politique délétère qui implique l’instablité des populations ;

- Le retour des réfugiés dans certaines communes ;

- La survenance des épidémies de choléra ;

- Les effets du dérèglement climatique (sécheresse pluie diluvienne).

  - Efficience

QE 5 : Quels facteurs managériaux et financiers maximisent l’efficience de l’approche ATPC ?

SQE 5.3 : la coordination et le pilotage des divers volets de l'ATPC ont-ils été efficients ?

CJ 5.3.1 : effectivité et coordination de l'implication des parties prenantes dans la mise en œuvre de l'ATPC

Indicateur : parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de l'ATPC et rôles respectifs

Ce qui est prévu dans les documents cadres de l’approche ATPC du pays :

Au niveau national et institutionnel, l’implication de cinq ministères était attendue : il s’agit du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida (MSPLS) ; du Ministère de l’Intérieur et de Formation Patriotique (MIFP) ; du Ministère du développement communal ; du Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MEESRS) et du Ministère des finances (MINFI).

Considéré comme le chef de file, le MSPLS opère à trois niveaux, central à travers la Direction de Promotion de la Santé, Hygiène et Assainissement (DPSHA), le niveau intermédiaire par le biais du Bureau Provincial de Santé (BPS) et Bureau du District Sanitaire (BDS), et enfin un niveau périphérique via le Centre de Santé (CDS) et les Agents de Santé Communautaire (ASC). Chacun de ces niveaux d’opérationnalisation a un cahier de charge différent et spécifique

A ces acteurs étatiques et communautaires s’ajoutaient les acteurs non étatiques, en particulier les ONG et les organisations de la société civile.

Les acteurs qui ont véritablement été impliques dans le programme UNICEF

Il y a une différence entre les acteurs et leurs rôles tels qu’indiqués dans les documents de stratégie de mise en œuvre de l’ATPC au Burundi et le Guide pratique de mise en œuvre de l’ATPC. Alors que le premier document indique que cinq ministères doivent être impliqués, le second fait allusion à seulement trois ministères : MSPLS ; MIFP et MEESRS. Par ailleurs, à la lecture des TDR de la mission, on se rend compte qu’au final, seul le MSPLS a été actif sur le terrain. Il y apparait que les partenaires techniques de mise en œuvre de l’approche ATPC sont, au sein du Gouvernement, l’Agence de l’Hydraulique et de l’Assainissement en Milieu Rural (AHAMR) et le Département de Promotion de la Santé, de l’Hygiène et de l’Assainissement (DPSHA) qui est chargé de coordination de l’ATPC au Burundi. Parmi les organisations de la société civile (OSC) locales, l’association Solidarité de la Jeunesse Chrétienne pour la Paix et l’Enfance (SOJPAE) et l’Action Intégrée pour le Développement et la Protection de l´Environnement (AIDE) ont participé à la mise en œuvre du programme. Du côté des organisations non gouvernementales (ONG) internationales, ActionAid International Burundi (AAIB) et Norwegian Church Aid (NCA) ont toutes été impliquées dans la mise en œuvre des activités.

SQE 5.4 : Existait-il un système de suivi  des activités du projet tout au long de sa mise en œuvre?

CJ 5.4.1 : Existence d'un système de suivi harmonisé pour l'ensemble des partenaires de mise en œuvre

Indicateur : indicateurs de suivi du projet, outils de collecte des indicateurs, entités responsables

Dans les documents de programme, il était indiqué qu’à l’échelle nationale, l’UNICEF soutiendrait le renforcement des systèmes de suivi et d’évaluation, notamment l’intégration du suivi de l’équité. L’appui au renforcement des capacités viendrait consolider la gestion des informations au sein des secteurs de la santé, de l’éducation, de la protection de l’enfance, de la protection sociale et du secteur WASH et permettrait de créer une culture nationale de l’évaluation.

L’UNICEF soutiendrait l’intégration d’innovations telles que RapidPro dans les systèmes nationaux de collecte de données, rendant possible la ventilation par sexe, âge et emplacement géographique, afin de mieux déterminer les groupes les plus vulnérables et défavorisés.

Huit évaluations majeures étaient sensées être menées au cours de la période couverte par le programme, lesquelles devraient porter sur l’éducation, la santé, la nutrition, les services WASH, la protection de l’enfance et le programme de pays dans son ensemble.

Résultats et indicateurs de suivi des activités

| Résultats attendus | Principaux indicateurs de progrès |
| --- | --- |
| Une grande part de la population utilise des services WASH de base suffisants, équitables et durables au sein des ménages, des écoles et des établissements de santé dans des contextes ruraux, périurbains et humanitaires. | Pourcentage de la population utilisant des services d’assainissement |
|  | Pourcentage de la population pratiquant la défécation à l’air libre |
|  | Part de la population bénéficiant d’un accès à des services d’approvisionnement en eau potable de base |
|  | Pourcentage d’écoles disposant d’installations d’assainissement et d’hygiène de base non mixtes |

Les différents partenaires de mise en oeuvre du programme ont régulièrement produit des rapports en renseignant un certain nombre d’activités et de résultats. Toutefois, il n’a pas été trouvé  d’activités de collecte de données systématiques, ni de base de données correspondant aux indicateurs du programme.

CJ 5.4.2 : capacité de mise en œuvre du système de suivi

Indicateur : existence de rapports de suivi

Des missions de suivi ont débouché sur les rapports de suivi contenant des recommandations. Cependant il s’agit essentiellement du suivi des activités réalisées et non des résultats obtenus.

  - Durabilité

Si l’ATPC permet d’arrêter la défécation à l’air libre dans les collines sans aucune subvention matérielle, la problématique du maintien et de la durabilité de l’atteinte du statut FDAL reste un grand défi. Si les résultats atteints sont satisfaisants, la question que l’on peut se poser est celle de la pérennisation des acquis.

SQE 6.1 : Dans quelle mesure les latrines construites par les ménages sont durables ?

CJ 6.1.1: resistence des latrines aux pluies

Indicateur: état de maintenence des latrines de ménage de plus de 2 ans

Selon les rapports des partenaires de mise en oeuvre, l’utilisation de matérieux locaux (briques par exemple) a été priorisée pour assurer la durabilité des latrines construites. Par ailleurs, l’implication des femmes dans le projet au regard de leur rôle dans l’entretien et l’hygiène domestique est perçu comme un facteur pouvant faciliter la durabilité des latrines mais aussi du statut FDAL dans les communautés. Toutefois, il est signalé la présence des termites à certains endroits qui handicapent la durabilité des latrines. La question de la pauvreté des ménages, notamment ceux des rapatriés, qui ne leur permet pas de se procurer le minimum nécessaire pour acheter le matériel a été aussi évoquée.

SQE 6.4 : Quelles mesures ont été prise pour assurer la durabilité du statut FDAL ?

CJ 6.4.2: capacité des communautés à prendre des mesures pour maintenir le statut FDAL

Indicateur :

Maintenance du statut FDAL

Existence et effectivité de mécanisme communautaires pour garantir que les nouveaux ménages s'équipent en latrines

Existence et effectivité de mécanismes communautaires pour garantir que les latrines endommagées soient réparées

Les rapports des ONG partenaires indiquent que les activités de pérennisation, notamment les activités post FDAL et de Marketing de l’Assainissement, ont été prévues et sont réalisées. La note d’orientation post-FDAL explique comment les activités du suivi post FDAL doivent se réaliser, les acteurs et les niveaux d’implication. Le statut de ces acteurs est clairement indiqué, notamment le fait qu’il s’agit de bénévoles, et qu’ils ne perçoivent aucune indemnité. Toutes les activités ainsi que les normes à suivre et à promouvoir doivent être décidées de façon collective. Ces actions de pérennisation et de mise à l’échelle incluent : la célébration de la FDAL, la création des Associations locales de promotion de l’hygiène et d’assainissement au niveau des communautés dont la mission principale est de mobiliser les pairs pour maintenir l’hygiène et le statut FDAL dans leurs milieux, la promotion des arts locaux, la mise à l’échelle, etc..

Cependant, dans beaucoup de communes et sur un nombre important de sous-collines, des problèmes ont été signalés, notamment la non implication des autorités locales et d’autres administratifs à la base. La pérennité de l’approche reste donc « tributaire de l’importance que lui accorderont les autorités locales qui sont les premières impliquées dans l’appui aux associations collinaires et la poursuite de la sensibilisation des populations pour le maintien des acquis du projet ». Il en est ainsi parce que les acteurs de la pérennisation étant bénévoles, sans l’implication de l’autorité administrative et du ministère des finances, il est fort à parier que la durabilité sera compromise. C’est d’ailleurs le point de vue de l’Unicef. L’Unicef reconnaît, en effet, que même si « l’ATPC a contribué à un important changement du comportement, qui se maintient dans la plupart les communautés visitées […], l’absence d’une stratégie effective ou d’une perspective post-FDAL, l’élan des associations et leaders naturels semble malheureusement se ternir peu à peu ». Les capacités monétaires restreintes de la majorité des paysans limitent non seulement la réalisation d’améliorations souhaitées par beaucoup mais facilitent aussi la régression.

Sur la base de cette revue documentaire, les outils de collecte de données ont été élaborés en conséquence pour permettre de compléter les données manquantes. Les thématiques qui seront couvertes par l’évaluation (acteurs et rôles, le pré-déclenchement, le déclenchement, le suivi post-déclenchement, l’évaluation de l'atteinte de l'état FDAL, la certification de l'atteinte de l'état FDAL et le Suivi post-FDAL) permettront d’avoir de données additionnelles en vue de renseigner les différents critères d’évaluation.

## ROLE ET RESPONSABLITE DES MEMBRES DE L’EQUIPE

| Membre de l’équipe | Position | Rôles et responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Honoré Mimche PhD en Sociologie (population, santé et développement) | Expert évaluateur sénior Chef de mission 15 ans d’expérience | Le chef de mission est en charge de la conduite de la mission. Il est responsable du rapport. Il sera spécifiquement chargé de : - Collaborer étroitement avec l’équipe UNICEF chargée de superviser l’étude ; - Clarifier l’approche méthodologique - Fournir l’orientation générale du processus de l’étude - Superviser la coordination générale de tous les membres de l’équipe, - Conduire les interviews le FGD - Assurer la formation des membres de l’équipe sur les outils de collecte de données, - Veiller à la planification du déploiement de toute l’équipe sur terrain ; - Rédaction et restitution du rapport provisoire et final. |
| Désiré Manirakiza, PhD en sociologie (Population et développement) | Evaluateur Consultant national | Le consultant national est chargé de : - Conduire les interviews avec les partenaires tant stratégiques qu’opérationnels ; - Assurer la formation des membres de l’équipe sur les outils de collecte de données, - Traduire les entretiens du chef de mission quand cela est nécessaire - Veiller à la planification du déploiement de toute l’équipe sur terrain ; - Rédaction et restitution du rapport provisoire et final. |
| Agent de collecte de données | Membre d’équipe | Appui à la collecte des données à recruter localement pour la collecte des données auprès des ménages |
| Hubal Pfumtchum / Nathalie Bockel | Contrôleur de qualité | Le contrôleur de la qualité sera chargé de vérifier tous les livrables avant d’être transmis au client. Il s’agit notamment de : - Vérifier la qualité de la méthodologie ; - Vérifier la qualité des outils de collecte de données ; - Vérifier la mise en application de la méthodologie adoptée sur terrain ; - Vérifier la qualité des rapports provisoire et définitif. |

La collecte des données sera assurée  par une équipe de consultant national recruté suité à un appel d’offres national.  Cette équipe est constituée  d’un chef de mission, d’un coordonateur, de  2 supervsiseurs et  15 enqueteurs. La collecte des données se fera sur smarphone, ce qui limitera le temps de saisie uniquement pour la transcription des entretiens.

## MECANISME DE CONTROLE QUALITE

Comme dans le cadre de toutes ses évaluations, OAG mettra sur pied un mécanisme de contrôle qualité à 3 niveaux, pendant la préparation de la mission, pendant la phase de collecte des données, pendant la phase de traitement et d’analyse des données et pendant la phase de Reporting. Les différents contrôles à effectuer par phase du projet est repris dans le tableau ci-dessous :

| Phase | Control à implémenter | Responsable du contrôle |
| --- | --- | --- |
| Préparation de la mission | Soumettre une liste de document à consulter à UNICEF Tenir un tableau de suivi des documents demandés Produire un rapport de démarrage suivant les critères UNEG d’assurance qualité pour le rapport de cadrage | Chef de mission |
| Production du rapport de démarrage | S’assurer que le rapport de démarrage respecte les critères UNEG d’assurance qualité pour le rapport de cadrage | Equipe contrôle qualité OAG |
| Phase de collecte des données sur le terrain | - Former l’équipe de collecte des données sur respect de la confidentialité, respect de la personne et la bienfaisance - S’assurer que pendant la collecte de données, les agents de collecte respectent les consignes données pendant la formation - S’assurer que la méthodologie de collecte de données utilisée sur le terrain correspond à celle convenue avec UNICEF dans le rapport de démarrage | Chef de mission |
| Traitement et analyse des données | Faire une copie de la base de données brute avant de commencer le traitement Masquer toutes les informations confidentielles dans les données collectées | Chef de mission |
| Rédaction du rapport | Suivre les critères de qualité UNICEF pour les rapports - UNICEF-Adapted UNEG Evaluation Reports Standards - GEROS Evaluation Quality Assurance Tool | Chef de mission |
|  | - Vérifier que le rapport respecte les critères qualités UNICEF - Vérifier que les commentaires UNICEF sont pris en compte ou alors que les raisons de non prise en compte des commentaires UNICEF sont présentées - Demander des séances de discussions Skype avec UNICEF s’il a des incompréhensions sur certains commentaires formulés sur le rapport provisoire - Produire la table de commentaire montrant comment les commentaires UNICEF sont pris en compte ou alors les raisons pour lesquelles ils ne sont pas pris en compte | Equipe contrôle qualité OAG |

## LOGISTIQUE

Un plan de déploiement sera finalisé sur la base des échanges avec le point focal au Niveau de l’Unicef. Nous anticipons dans le tableau ci-dessous les dispositions à prendre par UNICEF au niveau logistique :

| Activité | Nature de l’appui demandé de l’UNICEF |
| --- | --- |
| Visa d’entrée au Burundi | L’UNICEF doit obtenir de la partie nationale une autorisation d’entrée au Burundi pour les consultants |
| Inbrief et outbrief meeting | L’UNICEF doit rendre disponible une salle avec vidéo projecteur pour les différentes réunions |
| Briefing sécurité | Le point focal de la mission au niveau de l’UNICEF doit prendre le rendez-vous pour le briefing sécurité des consultants avant le début de la collecte des données. |
| Information sur la mission de collecte de données | L’UNICEF doit informer la partie nationale de la mission de collecte des données en cours via une correspondance dont une copie sera envoyée à OAG avant l’arrivée de l’équipe d’évaluation au Burundi |
| Besoin d’information pour affiner l’échantillonnage | Liste nominative de chacune des sous-collines bénéficiaires de la mise en œuvre de de l’approche ATPC au Burundi sur la période d’étude |

## CHRONOGRAMME

Le chronogramme de la réalisation de la mission étalé sur 6 mois suivant le planning ci-dessous.

| Phase et activités | Responsables | Institution d’appui | Janv | Fev | Mar | Av | Mai | Juin | Juil | Ao | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase I : Phase de démarrage et revue documentaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1 : Préparation de la consultation | groupes RES-TF | Consultant + groupes RES-TF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.2 : Réunion de lancement de l’étude via Skype | Consultant | Consultant + groupes RES-TF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.3. Collecte initiale de documents/ données | groupes RES-TF | Consultant + groupes RES-TF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 1.4 : Analyse du contexte | Consultant | Consultant + groupes RES-TF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.5. Identification des informations manquantes et des hypothèses à vérifier dans la phase documentaire | Consultant | Consultant + groupes RES-TF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.6. Développement de la méthodologie d’évaluation détaillée (questions d’évaluation avec critères de jugement, indicateurs et méthodes de collecte de données et analyse) et matrice d’évaluation | Consultant | Consultant + groupes RES-TF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 1.7. Présentation de la méthodologie lors d’une téléconférence | Consultant | Consultant + groupes RES-TF+ CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 2 : Phase de terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 2.1 : Préparation de la collecte des données | Consultant | Consultant + groupes RES-TF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 2.2 : Collecte à distances des données primaires en utilisant la technique la plus appropriée (Zoom, Skype, Téléphone) | Consultant | Consultant + groupes RES-TF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 2.3 : Interviews/enquêtes au niveau provincial et communautaires/ménages | Consultant | Consultant + groupes RES-TF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 2.4 : Débriefing avec l’UNICEF et les autres parties prenantes | Consultant | Consultant + groupes RES-TF+ Comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.5. Élaboration d’un rapport préliminaire présentant les données . | Consultant | Consultant + groupes RES-TF+ Comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3 : Phase de rédaction des rapports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 3.1 : Analyse des données et soumission du rapport provisoire | Consultant | Consultant + groupes RES-TF+ Comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 3.2. Commentaires sur le rapport provisoire | Consultant | Consultant + groupes RES-TF+ Comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 3.3. Restitution des conclusions du rapport final aux parties prenantes | Consultant | Consultant + groupes RES-TF+ Comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 3.4. Intégration des commentaires issus de l’atelier de présentation du rapport préliminaires et présentation du rapport final et du management response | Consultant | Consultant + groupes RES-TF+ Comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ANNEXES

## Annexe 1 - Termes de référence

Conduite d’une évaluation finale de la mise en œuvre par l’UNICEF de l’approche de l'assainissement total pilote par la communauté (ATPC) au Burundi de 2013 à 2018

| PART I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre | Evaluation finale de la mise en œuvre par l’UNICEF de l’approche de l'Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) au Burundi de 2013 à 2018 |  |
| Section | Planification, Suivi et Evaluation |  |
| Lieu | Bujumbura-Burundi |  |
| Durée | 3 mois |  |
| Période | Du 10 Décembre 2019 | Au 10 Mars 2020 |

- Contexte et justification

L’assainissement dans toutes ses dimensions constitue un aspect fondamental du bien-être social, économique et sanitaire des populations. Ce caractère a été reconnu en 2010 par l’Assemblée générale des Nations Unies qui a déclaré que le droit à l’assainissement fait partie des droits fondamentaux de l’être humain. Garantir ce droit est aussi l’une des cibles du sixième Objectif de Développement Durable (ODD) : « D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable. »

Au Burundi, les résultats de l’Enquête Démographique Santé au Burundi (EDSB-III, 2016-2017) montrent que seulement 4 ménages sur 10 (39,7%) utilisent des latrines améliorées (3,2 % des ménages n’ont pas de latrines, 6,5% utilisent des latrines partagées et 50,6% utilisent des latrines non améliorées). Additionnement, seulement 5,8% des ménages disposent d’eau et de savon. Avec une population estimée en 2019 à plus de 12 millions (ISTEEBU, Projections démographiques 2010-2050) et environ 6 enfants par ménage, cette situation expose les populations aux maladies liées au manque d’hygiène et assainissement de base qui constituent les principales causes de la morbidité et de la mortalité surtout pour les enfants de moins de 5 ans.

Le gouvernement du Burundi a opté pour la mise à l’échelle de l’approche « Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) », dans le but d’atteindre l’objectif de l’ODD 6.2 qui vise à assurer un accès universel à l’assainissement. L’ATPC est une approche de promotion de l’assainissement dont le but est d’éradiquer la défécation à l’air libre et d’améliorer les pratiques hygiéniques et de changement de comportement en matière d´hygiène et d´assainissement pour contribuer à la réduction des maladies liées au péril fécal et à l’insuffisance de l’hygiène dans les communautés et dans les écoles.

C’est en 2009 que le Gouvernement du Burundi en collaboration avec l’UNICEF et d’autres partenaires techniques a introduit l’approche ATPC comme une approche mobilisatrice des communautés et des acteurs d’assainissement dans l’éradication de la défécation à l’air libre. Des actions pilotes dans 80 collines réparties dans 10 communes de 10 provinces ont été menées. Les résultats de cette phase pilote n’ont pas été très satisfaisants, même si dans 10% des collines ciblées, le taux de latrines construites et adéquates a dépassé 60%.

En 2013, l’UNICEF a appuyé une deuxième phase de la mise en œuvre de l’approche ATPC dans la province de Karusi en prenant l’entité « sous-collines » comme zone de déclenchement de l’approche au niveau communautaire. Les résultats de cette phase furent encourageants. Cette deuxième phase de l’approche ATPC mise en œuvre par l’UNICEF avait pour but de contribuer d’une part à l’éradication de la défécation à l’air libre dans les sous-collines ciblées et d’autre part de promouvoir l’assainissement de base par une série d’activités dont le pré-déclenchement débutait par une enquête de base de la situation en assainissement de base et hygiène. Les autres étapes consistaient à la mobilisation /sensibilisation des autorités locales pour la mise en œuvre de l'approche ATPC, la formation des acteurs locaux, le déclenchement des sous-collines pour que les ménages adoptent l’ATPC, le suivi post déclenchement, la célébration et le post- Fin de la Défécation à l’Air libre (FDAL).

L’UNICEF a ensuite apporté son appui technique et financier au gouvernement pour la mise à l’échelle de l’approche ATPC/ Assainissement Total Piloté par les Ecoles (ATPE) dans 7 provinces en tenant compte des défis du contexte burundais tels que les épidémies de choléra et la malnutrition.

La contribution financière de l’UNICEF sur la période 2013-2018 s’élève à plus de US$ 1,5 million. L’UNCEF est le seul bailleur de l’approche ATPC sans aucune contribution financière des autres partenaires techniques.

Les partenaires techniques de mise en œuvre de l’approche ATPC sont, au sein du Gouvernement, l’Agence de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural (AHAMR) et le Département de Promotion de la Santé, de l’Hygiène et de l’Assainissement (DPSHA) qui est chargé de coordination de l’ATPC au Burundi. Parmi les organisations de la société civile (OSC) locales, l’association Solidarité de la Jeunesse Chrétienne pour la Paix et l’Enfance (SOJPAE) et l’Action Intégrée pour le Développement et la Protection de l´Environnement (AIDE) ont participé à la mise en œuvre du programme. Finalement, les organisations non gouvernementales (ONG) internationales, ActionAid International Burundi (AAIB) et Norwegian Church Aid (NCA) ont toutes été impliquées dans la mise en œuvre des activités.

Entre 2013 et 2018, cet appui a bénéficié à plus de 1.836.294 personnes, dont 50.5% étaient des femmes et des filles vivant sur 1.335 de sous-collines des 16 communes certifiées FDAL des provinces de Karusi, Rutana, Makamba, Cibitoke, Bujumbura Rural, Ngozi et Kirundo.

Les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès de la mise en œuvre de l’approche ATPC étaient :

- Le nombre de communautés certifiées exemptes de défécation à l'air libre au cours de l'année considérée uniquement grâce au soutien direct de l'UNICEF

- Le nombre de personnes vivant dans des communautés certifiées exemptes de défécation à l'air libre au cours de l'année considérée uniquement grâce au soutien direct de l'UNICEF

- Le nombre d'installations améliorées d'assainissement et d'hygiène construites par les ménages individuels

Les résultats attendus de la mise en œuvre de l’approche ATPC étaient d’avoir au moins zéro défécation à l’air libre, au moins 80% des sous-collines déclenchées déclarées FDAL et au moins 70% des ménages disposant de latrines adéquates. Ces objectifs et résultats qui ont été suivis grâce aux outils élaborés par l’UNICEF et ses partenaires de mise en œuvre ont tous été atteints voir dépassés. En effet, à l'issue du programme 88.6% des sous-collines déclenchées ont été déclarées FDAL et 93.4% des ménages des sous-collines disposaient de latrines adéquates.

Les aspects genre et équité ont également été pris en compte dans la mise en œuvre de l’ATPC. D’une part car l’approche qui vise à parvenir à un changement collectif et individuel de comportement, nécessite l’implication et la participation égale de tous les membres de la communauté (hommes, femmes et jeunes). D’autre part, car les femmes et les filles ont été mises en avant lors d’élections de leaders naturels, compte tenu de leur importante responsabilité dans l’éducation des enfants sur l’hygiène et l’assainissement au sein d’un ménage. A l’issue des interventions, 50% des leaders naturels élus étaient des femmes.

L’UNICEF continue de renforcer l’environnement favorable pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement par un soutien technique et un plaidoyer politique pour l’élaboration et la mise en œuvre de lignes directrices et stratégies nationales et le renforcement des normes. Les efforts de plaidoyer répondront à la nécessité de poursuivre et d’élargir les initiatives de communication et l’engagement communautaire pour l’élimination de la défécation à l’air libre et la promotion de bonnes pratiques d’hygiène.

Dans cette optique, une étude a été effectuée en 2017 afin d’identifier, sur la base des résultats acquis, les points forts qui ont contribué positivement aux résultats ainsi que les points faibles qui ont ralenti le développement de l’approche ATPC depuis 2009, en vue de la mise à l’échelle de l’approche et de sa pérennisation. Cependant, cette étude n’a pas permis d’analyser l’efficacité et la pertinence de l’approche. D’où l’importance de réaliser une évaluation finale de l’application de l’approche ATPC.

L’évaluation finale servira à mesurer et documenter les effets des interventions de l’ATPC mises en place avec l’appui de l’UNICEF de 2013 à 2018. Cette évaluation a donc pour objectif de mesurer les changements réalisés sur le plan sanitaire et hygiénique suite à la mise en œuvre de l’approche ATPC financée par l’UNICEF dans 7 provinces du Burundi ci-haut citées. Les résultats de l’évaluation seront utilisés pour mieux comprendre ce qui a pu contribuer ou non au changement et mettre en place d’éventuelles adaptations dans l’approche ATPC financée par l’UNICEF au cours du programme pays 2019-2023.  Compte tenu de l’absence d’une théorie de changement et d’un cadre de résultats au sein de ce programme, il sera demandé aux évaluateurs de les élaborer. Cette évaluation sera confiée à un cabinet de consultance spécialisé dans la conduite des évaluations, et avec une expertise du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

- But et objectifs de l’évaluation

Cette évaluation finale a pour but de mettre en évidence et d'évaluer les résultats de l'approche ATPC utilisée par l’UNICEF dans 7 provinces du Burundi de 2013 à 2018 concernant l’accès à l’assainissement dans les zones rurales ciblées ainsi que le changement effectif des comportements en matière d'hygiène.

Les résultats de l’évaluation finale seront utilisés par différents types de partenaires à savoir : le Gouvernement en particulier la DPSHA du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, les autres ministères techniques Ministère en charge de l’Hydraulique, Ministère en charge de l’Education Nationale, les Organisations de la Société Civile, les partenaires techniques et financiers, les populations de base, les élus locaux et l’UNICEF.

Les résultats de l’évaluation pourraient permettre à :

- La DPSHA, l’institution étatique leader dans son rôle de coordinateur du sous-secteur assainissement, de faire le plaidoyer lors des conférences budgétaires en vue de mobiliser des ressources budgétaires additionnelles pour le sous-secteur. L’évaluation permettra également à la DPSHA de capitaliser sur les résultats de l’ATPC pour promouvoir de nouveaux programmes d’eau et d’assainissement visant à réduire les maladies hydriques au Burundi.

- Aux autres ministères techniques de mieux documenter et partager les opportunités de collaboration intersectorielles sur des avantages comparatifs mis en lumière par l’évaluation finale notamment l’utilisation de l’ATPC comme porte d’entrée pour des interventions multisectorielles.

- Aux OSC de soutenir leurs propositions de programme avec les données et résultats de l’évaluation et ainsi élargir leurs capacités d’obtenir des financements d’autres partenaires techniques et financiers dans le domaine. Les OSC pourraient également documenter et partager les acquis d’une collaboration multi-acteurs au Burundi en termes de mise en œuvre des programmes et d’utiliser les OSC comme structures locales pour faciliter la mise en œuvre de l’ATPC et optimiser les résultats attendus.

- Aux partenaires techniques et financiers (PTF) de justifier les résultats obtenus avec des évidences et ainsi inciter d’autres PTF à s’intéresser à l’ATPC en s’appuyant sur les résultats obtenus.

- Aux populations des sous-collines certifiées FDAL d’être satisfaites des résultats atteints par l’ATPC dans leur communauté et ainsi encouragées à aller vers un environnement assaini en développant de nouvelles innovations sociales durables.

- Aux élus locaux de démontrer que malgré des budgets limités, certaines interventions peuvent produire des résultats probants à moindre coût (sous certaines conditions dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et la coordination). Les élus locaux pourraient également s’appuyer sur les leçons apprises de l’ATPC pour convaincre d’autres communes à utiliser l’ATPC (par exemple les échanges, compétions intercommunales) et mener un plaidoyer pour faire voter des programmes de lois pour le financement en faveur de l’assainissement.

- L’UNICEF d’utiliser les résultats de cette évaluation pour améliorer l’état des connaissances sur les interventions EHA à forte assise communautaire. Dans le contexte régional des « résultats clés pour les enfants », ces résultats pourraient inciter d’autres bailleurs et PTF à soutenir l’ATPC.  L’UNICEF utilisera également les résultats pour améliorer l’approche ATPC en vérifiant dans quelle mesure le programme respecte et suit les considérations d’équité de genre.

Les objectifs de l’évaluation sont :

- De mesurer les résultats de l’approche ATPC en utilisant les critères d’évaluation de l’OCDE-CAD (Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Comité d’Aide au Développement) et ceux de l’équité et de l’égalité entre les sexes ;

- De mieux connaitre les facteurs de succès ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’ATPC et les changements de comportement afin de tirer des leçons pour la mise à l’échelle ;

- De faire des recommandations pour la mise à l’échelle de l’approche ATPC dans le contexte rural du Burundi.

- De proposer des recommandations pour pérenniser les acquis de l’approche ATPC indiquant des stratégies d’interventions spécifiques accompagnées par des propositions d’actions concrètes et réalisables.

Les critères d’évaluation retenus sont la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, les résultats et la durabilité des interventions ATPC.

L'évaluation a pour but de répondre aux questions suivantes :

- Pertinence : Est-ce que l’approche ATPC correspond aux attentes de tout ou partie des acteurs concernés, aux besoins du pays, aux priorités internationales et aux politiques des partenaires ?

  - Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC correspondent-ils aux attentes des acteurs concernés, y compris les bénéficiaires en particulier des femmes, filles et personnes en situation vulnérable ?

  - Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC correspondent-ils aux besoins et priorités définis au Burundi dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène particulièrement aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable ?

  - Quelles sont les autres approches/actions mises en œuvre pour répondre à ces besoins et priorités nationales ?

  - Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC financée par l’UNICEF correspondent-ils ou diffèrent-ils des interventions/approches financées par les autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ?

- Efficacité : Dans quelle mesure les objectifs de l’approche ATPC ont-ils été atteints ?

  - Quels facteurs sociaux et techniques peuvent expliquer le succès ou l’échec de l’approche dans chaque contexte/communauté ?

  - Jusqu’à quel point l’approche ATPC a-t-il été mise en œuvre selon ce qui était envisagé dans les documents du programme ? Sinon, pourquoi cela n’a-t-il pas été réalisé ?

  - Les activités de l’approche ATPC étaient-elles satisfaisantes pour réaliser les objectifs ?

  - Les activités de l’approche ATPC étaient-elles suffisantes pour réaliser les objectifs ?

  - Des développements importants/significatifs se sont-ils produits depuis le début de la mise en œuvre de l’approche ATPC ?

- Efficience : Quels facteurs financiers et managériaux maximisent l’efficience de l’approche ATPC ?

- Les sommes effectivement dépensées correspondent-elles aux prévisions ? Expliquez pourquoi il y a eu, le cas échéant, une sous consommation des crédits/avances ou au contraire, un dépassement de budget.

- Les autres contributeurs, s'il y a lieu, remplissent-ils leurs engagements financiers ? Sinon pourquoi ?

- Le partenariat a-t-il été satisfaisant au cours des différentes phases du programme ?

- Les résultats acquis sont-ils à la mesure des sommes dépensées ?

- Comment et par qui sont assurés le pilotage et la coordination des divers volets de l’approche ATPC ?

- Résultats :  Est-ce que l’approche ATPC a permis d’améliorer la qualité de l’hygiène et des conditions d’assainissement, la disponibilité de latrines adéquates, la disponibilité des dispositifs de lavages des mains au savon, la propreté des latrines, la satisfaction, la non-promiscuité, la sécurité, les comportements dans les domaines de l’hygiène et de l’assainissement, la qualité microbienne de l’eau potable dans les communautés ciblées, la santé des enfants ?

  - Qu'est ce qui a changé à la suite de la mise en œuvre des interventions ATPC ?

  - Dans quelle mesure la réalisation du ou des objectif(s) de l’approche ATPC a-t-elle eu un effet sur le problème spécifique visé et sur les bénéficiaires cibles, en particulier les enfants, les filles et les femmes et les personnes les plus défavorisées ?

  - Les besoins spécifiques des bénéficiaires ciblés (enfants, filles, femmes, personnes vulnérables) ont-ils été satisfaits par la mise en œuvre de l’approche ATPC ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ?

- Durabilité : Quelle est la probabilité que les avantages du programme de mise en œuvre de l’approche ATPC se poursuivent après la fin du financement ?

- Quels sont les facteurs nécessaires pour améliorer la durabilité de nouveaux comportements créés par l’approche ATPC ?

- Jusqu’à quel point l’approche ATPC a-t-elle établi des processus et des systèmes qui sont susceptibles de soutenir la poursuite de sa mise en œuvre ?

- Quels sont les mécanismes communautaires nécessaires pour assurer la durabilité de l’approche ATPC ?

- Couverture

L’évaluation sera menée dans les 7 provinces où les interventions ont été menées grâce au financement de l’UNICEF à savoir Karusi, Rutana, Makamba, Cibitoke, Bujumbura Rural, Ngozi et Kirundo. Quelques communes et sous-collines dans les mêmes provinces d’intervention pourront être sélectionnées par échantillonnage aléatoire dans le cadre de cette évaluation finale. Les thématiques qui seront couvertes par l’évaluation sont les suivantes : Acteurs et rôles, le pré-déclenchement, le déclenchement, le suivi post-déclenchement, l’évaluation de l'atteinte de l'état FDAL, la certification de l'atteinte de l'état FDAL et le Suivi post-FDAL.

- Méthodologie

Cette évaluation finale adoptera une approche méthodologique mixte qualitative et quantitative. Elle sera basée, d’une part, sur la collecte et l’analyse de données issues de la revue documentaire et d’autre part, sur la conduite d’enquêtes de terrain utilisant des questionnaires auprès des ménages et leaders communautaires, des discussions de groupe et de l’observation directe. L’UNICEF Burundi mettra à la disposition de l’équipe d’évaluation les documents disponibles notamment la Stratégie Nationale de Mise en l’œuvre de l‘ATPC au Burundi 2017-2020, le Guide Pratique de Mise en œuvre de l’ATPC au Burundi, le rapport de l’étude de 2017 sur l’ATPC, ainsi que les rapports des partenaires de mise en œuvre de l’ATPC.

L’évaluation utilisera également la technique du changement le plus significatif pour capturer le changement qu’a induit l’approche ATPC pour les bénéficiaires. En effet, cette technique a été utilisée dans le cadre d’une évaluation d’un programme eau, hygiène et assainissement dans les villages ruraux intégrés de Rutana conduite en 2013, et a permis à l’UNICEF et ses partenaires d’avoir les points de vue des bénéficiaires sur la contribution du programme dans l’amélioration de l’accès aux services d’eau, hygiène et assainissement de base.

L’évaluation adoptera également une approche participative en associant tous les partenaires du programme, comprenant pour le gouvernement : le Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le Sida via la DPSHA et l’AHAMR ; pour les OSC locales : SOJPAE et AIDE ; et pour les ONG internationales AAIB et NCA. La méthode d’analyse des données sera faite à partir d’une analyse critique et objective des données selon le principe de la triangulation des données (croisement des sources). L'évaluation suivra les normes de l'UNEG, intégrant les dimensions genre, équité et droits des enfants ainsi que les règles d'éthique de l'UNICEF.

La conduite de cette évaluation devra se faire dans le respect du règlement sur l’éthique et intégrer la prise en compte des questions de genre et équité. La méthodologie prendra en compte l’importance de la distinction et de la division homme-femme dans les consultations de groupes et autres outils afin d’assurer la pleine et libre participation des femmes, leur liberté entière de parole et les spécificités liées aux personnes vulnérables.

Un système de suivi a été mis en place pour générer des informations/données pendant la période des interventions qui pourront être utilisées par les évaluateurs : outils de suivi ATPC sur le terrain et le Guide de Mission de Suivi et supervision ATPC. Cependant ce système de suivi n’a pas permis générer les données désagrégées.

- Tâches principales de la consultation

- Elaborer un rapport de démarrage avec méthodologie détaillée et plan de travail ;

- Analyse du cadre légal et des documents de programme et études des interventions ATPC réalisées entre 2013 et 2018 ;

- Interview avec les acteurs engagés dans les interventions ATPC au niveau national, dans les 7 provinces d'intervention d'UNICEF et dans une vingtaine de communautés y compris avec des ONG ayant réalisé la mise en œuvre des interventions sur le terrain ;

- Collecte et analyse des données primaires auprès des communautés sélectionnées concernant les résultats physiques et l'évolution des comportements ;

- Analyse de l'influence du contexte socio-économique des communautés et ménages ruraux et du cadre institutionnel burundais sur la conception, l'efficacité et l'impact de l’ATPC ;

- Analyse de l'influence des modalités de mise en œuvre de l'approche ATPC sur les résultats des interventions au Burundi en appliquant les critères d'analyses ou piliers du CRAP : Politiques, Stratégies et Directives, Planification financière et budgétisation, Protocol/Guides/Standards, Partenariat, capacité et leadership, suivi et coordination, pérennité/post-FDAL ;

- Analyse de l'appropriation de l'approche ATPC par les populations et autorités nationales et locales ;

- Rédaction du rapport final de l'évaluation avec conclusions et recommandations pour la préservation des acquis et donner des pistes pour de futures interventions à grande échelle.

- Activités, durée et livrables

| Phases de l'évaluation | Nombre de jours ouvrés | Activités | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase de démarrage et revue documentaire | 10 jours | - Identification des sites de mise en œuvre de l’ATPC à évaluer - Collecte initiale de documents/données - Analyse du contexte - Identification des informations manquantes et des hypothèses à vérifier dans la phase documentaire - Développement de la méthodologie d’évaluation détaillée (questions d’évaluation avec critères de jugement, indicateurs et méthodes de collecte de données et analyse) et matrice d’évaluation - Présentation de la méthodologie lors d’une téléconférence | - Rapport de démarrage comprenant la méthodologie d’évaluation détaillée et les outils de collecte de données |
| Phase de terrain | 30 jours | - Collecte des données primaires en utilisant la technique la plus appropriée dans les zones cibles - Interviews/enquêtes au niveau provincial et communautaires/ménages - Débriefing avec l’UNICEF et les autres parties prenantes | - Rapport des principaux résultats de la phase de terrain |
| Phase de rédaction du rapport | 20 jours | - Analyse des résultats (en particulier des questions d’évaluation) - Rédaction de l’évaluation globale, des conclusions et des recommandations - Compte-rendu - Faciliter l’atelier de restitution pour présenter les conclusions du rapport final aux parties prenantes - Intégrer les commentaires issus de l’atelier de présentation du rapport préliminaires - Produire un rapport final | - Rapport préliminaire de l’évaluation - Rapport final de l’évaluation comprenant tous les annexes (version électronique et 10 copies imprimées) |

- Gestion de l’évaluation

Les Consultants travailleront sous la supervision du Spécialiste de l’Assurance Qualité (section Planification Suivi et Evaluation (PME)) et en étroite collaboration avec un comité de pilotage composé des sections PME et WASH, des membres de la Direction de Promotion de la Santé, Hygiène et Assainissement (DPSHA) du Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida et du Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines MHEM.

Le groupe de travail sur les Recherches, les Evaluations et les Etudes du Bureau pays de l’UNICEF (RES-TF) composé de la Représentante Adjointe de l’UNICEF, des Chefs de sections et de l’équipe PME sera également impliqué dans le suivi de l’évaluation. Le rôle du RES-TF sera de soutenir un processus d'évaluation crédible, transparent, impartial et de qualité, conformément à la nouvelle politique d'évaluation de l'UNICEF de 2018 et aux normes du Groupe d'Evaluation des Nations Unies.

Les membres de ces deux groupes RES-TF et comité de pilotage agiront en tant que conseillers, tandis que la responsabilité d'approuver les produits d'évaluation incombe au spécialiste de l’Assurance Qualité qui le fera en étroite collaboration avec la section évaluation du bureau régional de l’UNICEF. En effet, la section évaluation du bureau régional mettra en place un système d’assurance-qualité sur tous les livrables relatifs à cette évaluation. Cette assurance-qualité du bureau régional prendra entre 5 et 8 jours ouvrables pour chaque livrable.

Ces groupes de références serviront également de mécanisme pour faciliter la participation des parties prenantes à la conception et à la portée de l’évaluation, fournir des informations, assurer la qualité et le respect des délais tout au long du processus et soutenir la diffusion des résultats de l’évaluation. Leurs contributions devraient renforcer la qualité et la crédibilité de l'évaluation. Les consultants devront disposer de leur propre matériel de travail, en particulier de l’équipement informatique.

- Le cabinet de consultance

L’évaluation finale de l’approche ATPC sera réalisée par un cabinet de consultance qui mettra en place une équipe composé d’un consultant international chef de mission et un consultant national. Le consultant international Chef de Mission de l'évaluation finale sera responsable de la conduite de l’évaluation et la rédaction du rapport provisoire et final. Le consultant national appuiera le Chef de Mission dans l’analyse institutionnelle, l'engagement des partenaires, la collecte des données et conduite des enquêtes auprès des bénéficiaires, l’organisation des discussions en groupe. L’équipe devra appartenir à un cabinet ayant une expérience approfondie dans le domaine de la recherche et de l’évaluation et une expérience spécifique en matière d’assainissement, comprenant notamment l’ATPC et l’assainissement fondé sur le marché en milieu rural.

- Profil du consultant international (chef de mission)

Le consultant international chef d’équipe devra répondre au profil suivant :

Education

Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de niveau au moins Maîtrise en Economie, Sociologie, Santé, Suivi et Evaluation ou dans des domaines équivalents ;

Compétences et expérience

- Avoir une expérience d’au moins dix ans dans le domaine de la recherche sociale dans le secteur eau, assainissement et hygiène et particulièrement pour la gestion communautaire de l'assainissement en milieu rural et dans des programmes d'assainissement dans les pays en développement ;

- Avoir conduit des évaluations dans le secteur concerné par l’évaluation, en particulier en tant que chef d’équipe ;

- Avoir conduit au moins trois évaluations de programmes d’assainissement en milieu rural en Afrique de l’Est ou de l’Ouest ;

- Disposer de qualifications et expériences en matière d'assainissement autonome, sociologie et politiques sociales ;

- Être familier(e) avec les approches de recherche qualitatives et quantitatives ;

- Avoir une expérience dans les domaines de la mobilisation communautaire et de la dynamique de groupe ainsi que des solides compétences en analyses des données et capacité à communiquer clairement.

- Maitrise du français. En particulier avoir une bonne capacité rédactionnelle en français.

- Profile du consultant national

Le consultant national devra répondre au profil suivant :

Education

Avoir un diplôme universitaire licence ou maitrise dans l'une des disciplines suivantes ou son équivalent :  en Communication, Sociologie, Anthropologie, ou autres domaines équivalents

Compétences et expériences

- Avoir une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine de la recherche sociale et de l’évaluation ;

- Avoir au moins 5 ans d’expériences en matière de recherche et d’analyse situationnelle ;

- Être familier(e) avec les approches de recherche qualitatives et quantitatives ;

- Avoir une expérience dans les domaines de la mobilisation communautaire et de la dynamique de groupe ;

- Maîtrise du français et du kirundi.

- Soumission et évaluation des offres

Cet appel d'offres est uniquement ouvert aux cabinets de consultation. Les offres reçues de la part d’entrepreneurs individuels ne seront pas examinées par le comité d'examen. Le cabinet sera invité à soumettre une proposition technique pour cette évaluation qui devra au moins inclure :

- Une interprétation des TDR et des livrables comprenant une brève description de l'approche méthodologique

- Le profil des consultants, leur curriculum vitae et un résumé de travaux similaires qu'ils ont dû effectuer,

- Un échantillon d'un rapport d'évaluation soumis par le cabinet sur un sujet pertinent et produit en Français.

Ces documents devront être envoyés par courriel à l'adresse : burundisupply@unicef.org ou par dépôt physique à l’adresse .

  - UNICEF Burundi

  - Kabondo-Ouest

  - 3UN Tanganyika House

  - Avenue Gitega

  - Attention : Section des Approvisionnements

Proposition financière

La proposition financière sera forfaitaire avec un budget détaillé couvrant les honoraires des Consultants, les frais de voyage et de séjour, ainsi que les autres frais pour cette mission, y compris les frais de terrain. A noter que l'UNICEF prendra en charge les coûts des ateliers de démarrage et de restitutions et que cela ne devrait pas être inclus dans la proposition financière.

Critères d'évaluation des offres

Les critères d'évaluation des offres seront les suivants :

| CRITERES | Notes Max. |
| --- | --- |
| 1. Expertise du cabinet/bureau |  |
| 1.1 Expérience Générale (Minimum. 8 ans) | 10 |
| 1.2 Expérience pertinente dans le domaine (liste des Services similaires réalisés) | 15 |
| Sous total Expérience | 25 |
| 2. Conformité du plan de travail et méthodologie |  |
| 2.1 Méthodologie proposée | 15 |
| 2.2 Délai d'intervention | 15 |
| 2.3 Connaissance des procédures du SNU. | 5 |
| Sous total Conformité du plan de travail et Méthodologie | 35 |
| 3. Qualification et compétence du personnel clé |  |
| 3.1. CV du consultant international | 25 |
| 3.1.1 Diplôme | 10 |
| 3.1.2. # d’années d’expérience en matière de recherche/évaluation | 5 |
| 3.1.3. Nombre de travaux similaires réalisés en tant que chef de mission (des copies électroniques pourraient être exigées) | 10 |
| 3.2. CV du consultant national | 15 |
| 3.2.1 Diplôme | 5 |
| 3.2.2. # d’années d’expérience en matière de recherche/évaluation | 5 |
| 3.2.3. Nombre de travaux similaires réalisés | 5 |
| Sous total Qualification et compétence du personnel clé | 40 |
| GRAND TOTAL | 100 |

- Conditions de paiement

- Paiement 1 : 30 % du montant de la consultation, contre remise du chronogramme et de la méthodologie détaillée finale pour la mission ; 7 jours après le démarrage de la consultation ;

- Paiement 2 : 30% du montant après la réalisation de la phase "terrain" après présentation du rapport sur les résultats de terrain.

- Paiement 3 : 40% du montant après remise et validation du rapport final des différentes séances d’échanges et de la consultation.

En cas de transfert bancaire sur un compte à l’étranger, les frais et charges seront imputés au Bureau d’études. Le cabinet sera payé la dernière tranche de 40% après réception du rapport final et le résumé exécutif y compris les outils de collecte de données avec une évaluation satisfaisante par le superviseur.

L’UNICEF se réserve le droit de ne pas payer une partie ou la totalité des honoraires si le travail est jugé non satisfaisant ou si le travail est transmis avec retard.

- Participation des parties prenantes

La participation des parties prenantes est essentielle à la réussite de l’évaluation. On s’attend à ce que l’évaluateur conserve son indépendance pour ce qui est de tirer des conclusions sur l’approche ATPC et qu’il utilise une approche participative et collaborative qui assure une participation significative de l’UNICEF, de ses partenaires et des bénéficiaires. L’évaluation sera gérée par la section Planification, Suivi et Evaluation de l’UNICEF. Un groupe de référence sera établi comme plate-forme pour la participation des intervenants. Le groupe de référence sera composé par la Direction de Promotion de la Santé Hygiène et Assainissement (DPSHA) des organisations de la société civile, et d’ONG nationales et internationales qui travaillent dans le domaine. Le groupe de référence fournira des commentaires et examinera le rapport initial, les outils de collecte de données et les rapports provisoire et final. Un atelier de consultation plus vaste sera organisé pour valider les constats et les recommandations avant de finaliser le rapport.

- Risques

Le temps de la consultance pourrait être plus long que prévu pour les raisons suivantes :

- La participation limitée des partenaires de mise en œuvre de l’approche ATPC ;

- Les difficultés d’obtention du VISA statistique et de VISA éthique pour l’évaluation

- Les difficultés d’obtention du visa par le consultant international.

- Gestion des risques

- Les partenaires seront informés en temps opportun et régulièrement de la mission

- Des réunions régulières du groupe de référence et des partenaires concernés par l’évaluation seront organisées pour accroître le dynamisme des consultants contractuels ;

- Tous les documents requis pour obtenir le VISA seront préparés et présentés à l’avance aux entités responsables et en collaboration avec l’unité administrative.

## Annexe 2 -  Théorie de changement

Graphique 1 : Théorie de changement reconstituée par l’équipe d’évaluation

## Annexe 3- Bibliographie indicative

6.4.1. Stratégies et outils

- Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, Guide pratique de mise en œuvre  de l’approche « assainissement total pilote par la communauté »  au Burundi, Bujumbura, Octobre 2017

- Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, Manuel de formation des formateurs/facilitateurs fur l’ATPC au Burundi, Bujumbura, Septembre 2014

- Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, Stratégie nationale de mise en œuvre  de l’approche « assainissement total pilote par la communauté » au Burundi 2017-2020, Bujumbura, Septembre 2016

    - Documents de politique

- Cabinet du président, Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant Code de l’eau au Burundi, Bujumbura, 26 mars 2012

- Cabinet du président, Loi n° 1/011 du 30 mai 2018 portant Code d’Hygiène et assainissement au Burundi, Bujumbura, 30 mai 2018.

- Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, Note d’orientation de la phase post-FDAL de L’ATPC, Bujumbura, Mai 2018

- Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Politique Nationale d’Assainissement du Burundi et Stratégie Opérationnelle Horizon 2025, Bujumbura, Septembre 2013

    - Rapports et évaluations de l’Unicef et ses partenaires

- Actionaid, Mise à l’échelle de l’ATPC dans les communes de Buhiga, Bugenyuzi, Gihogazi et Gitaramuka de la province Karusi et les communes Mpinga-Kayove et Bukemba dans la province Rutana, Rapport de visite programmatique, Bujumbura 27 juin 2017

- Agence Burundaise de l’Hydraulique et de l’Assainissement en milieu rural (AHAMR), Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) à Rugombo de la province Cibitoke, Rapport de visite programmatique du 13-14 août 2018, Bujumbura, août 2018.

- Agence Burundaise de l’Hydraulique et de l’Assainissement en Milieu Rural (AHAMR), Projet de mise en œuvre de l’Approche « Assainissement Total Piloté par la Communauté » CLTS/ATPC dans la commune de Rugombo, Province de Cibitoké, Rapport narratif des activités de la 1ère tranche,  août 2018.

- AIDE, Mise à l’échelle de l’approche « Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) » dans les communes de Nyanza Lac et Vugizo dans la province de Makamba, Rapport de mission à Nyanza-Lac du 21 au 23 Mars 2017, Bujumbura, mars 2017

- AIDE, Rapport techinique final Assainissement total pilote par les communautes « ATPC » en commune kibago, province Makamba, Rapport final, décembre 2015.

- AIDE, Mise à l’échelle de l’approche ATPC dans la province de Makamba en commune Nyanza-Lac et Vugizo, Rapport de visite programmatique, Bujumbura, 27 juillet 2017

- AIDE, Rapport techinique final assainissement total pilote par les communautes « atpc » en commune kibago, province Makamba, Bujumbura, Décembre 2015

- Direction de la Promotion de la Santé, de l’Hygiène et de l’Assainissement (DPSHA) /Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida, Rapport de mise en oeuvre de l’approche ATPC dans la commune de Tangara en province Ngozi, 2è tranche, juillet 2019.

- Direction de la Promotion de la Santé, de l’Hygiène et de l’Assainissement (DPSHA) /Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida, Rapport de réunion de coordination 2e semestre 2014  de l’assainissement total pilote par la communauté (atpc/clts), INSP, 30 Janvier 2015

- Istebu et al., Analyse secondaire des données de l’enquête démographique et de santé du Burundi (EDS 2016-2017), Rapport de synthèse, Bujumbura, Janvier 2019.

- Norwegian Church Aid (NAC), Programme d’amélioration durable de l’accès à l’eau potable et assainissement de base et la sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiènes pour améliorer la santé dans 21 écoles de la province de Kirundo, Rapport de fin de projet WASH UNICEF 2016-2017.

- Norwegian Church Aid (NAC), Amélioration de l’accès durable aux services WASH pour une meilleure santé dans 12 écoles et ménages de la commune Busoni de la province Kirundo, Rapport de visite programmatique du 7-8 août 2018, Bujumbura, 20 août 2018.

- Norwegian Church Aid (NAC), Amélioration de l’accès durable à l’eau potable et assainissement de base et la sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène pour améliorer la santé dans 21 écoles de la province de Kirundo et re-positionnement du stock contingence WASH en urgence, Rapport de visite programmatique du 13-15 juin 2017, Bujumbura, 5 juillet 2017.

- UNICEF, Evaluation of the CLTS approach in Burundi, Bujumbura, January 2017

- UNICEF, Evaluation de l’approche assainissement total piloté par la communauté – ATPC au Burundi, Bujumbura, 27 décembre 2016.

- UNICEF et Action Aid, Assainissement total pilote par la communauté (ATPC) à Shombo, province Karusi, Bujumbura, Septembre 2012

- UNICEF, Projet de consolidation et de mise à l’échelle de l’Approche d’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC) dans les communes Shombo, Nyabikere, Mutumba et Musongati dans les Province Karusi et Rutana, Rapport final, Bujumbura, Février 2016.

- UNICEF, Evaluation of the WaSH project in the Integrated Rural Villages of Nkurye and Murembera in the Commune of Giharo in the province of Rutana, Burundi, Canada, Carleton University, December 2013.

- UNICEF, Déclenchement ATPC en commune de Nyanza-Lac sur la colline de Mugumure, Rapport de mission de Nyanza Lac, Bujumbura, 12 octobre 2016.

- UNICEF, Partenaires et zones d’intervention ATPC.

- UNICEF, UNICEF Annual Report 2014. Burundi.

- UNICEF, ESARO Review of 2013 Country Office Annual Report (COAR) Completion, UNICEF Country Office: Burundi.

- UNICEF, Document de programme AIDE

- UNICEF, Document de programme Norwegian Church Aid.

- UNICEF, Document de programme SOJPAE.

- Solidarité de la Jeunesse chrétienne pour la Paix et l’Enfance (SOJPAE), Mise à l’échelle de l’approche ATPC dans la commune de Mabanda de la province Makamba, Rapport de visite programmatique, Bujumbura 24 août 2017.

- SOJPAE, Projet post FDAL Mabanda, Rapport de visite programmatique du 22-24 août 2018, Bujumbura, 27 août 2018.

## Annexe 4 -  Outils de collectes des données

| Enquête ménage - Questionnaire adultes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faire entretien avec un homme et avec une femmes dans chaque ménage, |  |  |  |  |
| une partie du questionnaire est commune aux deux et une partie doit se faire séparemment |  |  |  |  |
| la partie séparée doit être faite sans la présence d'un adulte d'un autre sexe |  |  |  |  |
| dans chaque village, au moins 5 ménages vulnérables doivent être enquêtés (femme chef de famille; chef de famille de plus de 50 ans; chef de famille avec handicap; aucune de ces situation ménage très pauvres) |  |  |  |  |
| Partie commune |  |  |  |  |
| IDENT1 | Province: 1. Karusi 2. Rutana 3. Makamba 4. Cibitoke 5. Bujumbura Rural 6. Ngozi 7.Kirundo |  |  |
| IDENT2 | Nom de la commune |  |  |
| IDENT3 | Nom de la colline |  |  |
| IDENT4 | Nom de la localité/sous-colline |  |  |
| Q 0.2 | Vulnérabilité: femme chef de famille; chef de famille de plus de 50 ans; chef de famille avec handicap; ménage très pauvre; aucune de ces situation |  |  |
| Q 0.3 | nombre d'enfants de moins de 5 ans |  |  |
| Q 0.4 | nombre de filles entre 5 et 18 ans |  |  |
| Q 0.4 | nombre degarçons entre 5 et 18 ans |  |  |
| Q 0.5 | nombre de femmes (plus de 18 ans) |  |  |
| Q 0.6 | nombre d'hommes (plus de 18 ans) |  |  |
| Q 0.7 | Nombre total de personnes dans le ménage (calcul) |  |  |
| Q 07 | personne avec handicape parmi les membres de la famille oui; non |  |  |
| réf matrice | questions |  |  |
| Q1.1.1.1 | Avez-vous une latrine ou des toilettes?: oui; non |  |  |

| Partie séparée par sexe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 0.1 | sexe du répondant |  |  |
| Pour les ménage avec latrine, aller à Q1.1.1.5 et continuer l'entretien devant la latrine |  |  |  |  |
| Q1.1.1.3 | si non: pourquoi n'avez-vous pas de latrine (laisser la personne répondre et cocher la case correspondente): il n'y a pas d'espace suffisant dans la cour; l'eau souterraine est trop proche; le sol est trop dur; le sol est trop sableux; personne dans le ménage n'a la force pour creuser une fosse; on en a fait mais elle s'est écroulée/détruite; autre (spécifier) |  |  |
| Q1.1.1.4 | où faites-vous vos besoins? Dans la latrine du voisin; dans la nature; autre (spécifier) |  |  |
| aller directement à Q 4.1.1.1 pour les ménages sans latrine |  |  |  |  |
| Q1.1.1.5 | En quelle année a été construite la latrine? Avant 2013; après 2013 |  |  |
| Q 3.1.2.1 | vous-même utilisez vous la latrines? oui; non |  |  |
| Q 3.1.2.2 | Est-ce que tous les autres membres de la famille utilisent la latrine? Oui; non |  |  |
| si oui aller à Q 3.1.3.1 |  |  |  |  |
| Q 3.1.2.3 | sinon quels sont les membres de la famille qui ne les utilisent pas? petits enfants; personnes handicapées; personnes âgées; femme enceinte; autre (spécifier) |  |  |
| Q 3.1.2.4 | Pourquoi ces personnes n'utilisent pas la latrine? C'est difficile pour eux; c'est dangereux; ils n'ont pas l'habitude; autre (spécifier) |  |  |
| Q 3.1.3.1 | Lave main du ménage: tippy-tap, bouilloire; bassine avec gobelet; juste bassine; autre (spécifier) |  |  |
| si tippy tap aller à Q 3.2.5.1 |  |  |  |  |
| Q 3.1.3.4 | si pas de dispositif tippy tap: pourquoi n'avez-vous pas fabriqué de système lave-main tippy tap ? On a pas trouvé le matériel necessaire; on n'a pas les moyens pour en faire; Il a été détruit par les animaux ou les termites; les enfants se sont amusé avec; il a été volé; personne ne leur a dit qu'il fallait en avoir; autre (spécifier) |  |  |
| Q 3.2.5.1 | A quel moment vous vous lavez les mains: (laisser la personne répondre d'elle-même et cocher les cases correspondentes): avant de manger ou de donner à manger aux enfants; après usage de la latrine; après avoir changé les langes des enfants; avant de préparer à manger, autre: spécifier |  |  |
| Q 3.2.5.2 | Pourqoi vous lavez-vous les mains? (laisser la personne répondre d'elle-même et cocher les cases correspondentes): pour ne pas attraper des maladies; pour ne pas transmettre des maladies; ne sait pas expliquer pourquoi; autre (spécifier) |  |  |
| Q 3.2.5.4 | D'où vient l'eau que vous utilisez pour vous laver les mains?: robinet dans la maison ou dans la cour; robinet du voisin; fontaine à moins d'une demi-heure (aller-retour) fontaine à plus d'une demi-heure (aller-retour) ; autre source à moins d'une demi-heure (aller-retour) ; autre source à plus d'une demi-heure (aller-retour) |  |  |
| Q 3.2.5.5 | Est-ce que vous avez toujours de l'eau chez vous pour vous laver les mains? Oui, non |  |  |
| si oui aller à Q 3.2.5.7 |  |  |  |  |
| Q 3.2.5.6 | sinon pourquoi? (laisser la personne répondre et cocher la case correspondente): on garde l'eau pour d'autres usages; autre (spécifier) |  |  |
| Q 3.2.5.7 | pouvez-vous me montrer comment vous vous lavez les mains? Se lave les mains juste avec de l'eau; va chercher du savon ou cendre et se lave les mains avec |  |  |
| si n'utilise pas de savon ou cendre aller à Q3.2.5.9 |  |  |  |  |
| Q 6.3.1.1 | si utilise du savon : Est-ce que vous avez toujours du savon pour vous laver les mains? Oui; non |  |  |
| si oui aller à Q 6.3.1.1 |  |  |  |  |
| Q 3.2.5.9 | Si n'utilise pas de savon ou cendre : pourqoi vous lavez-vous les mains juste avec de l'eau? J'ai toujours fait comme ça; on n'a pas les moyens de s'acheter du savon; c'est difficile de trouver du savon; le savon est mangé par les animaux; autre (spécifier) |  |  |
| Q 6.3.1.2 | d'où provient le savon que vous utilisez pour vous laver les mains? Achat dans une boutique locale, aide d'une OSC ou ONG, achat chez un fabriquant aidé par une ONG/OSC, autre |  |  |
| Q 4.1.2.1 | avez-vous participé à la cession de déclenchement ATPC? (réunion du village avec des animateurs pour que les ménages fassent des latrines dans leur maison) oui; non |  |  |
| Q 4.1.3.1 | Est-ce que quelqu'un est venu voir si vous construisez une latrine après la cession de déclenchement ? Si oui qui était cette personne? Leader naturel, animateur, autre spécifier |  |  |
| si non aller à Q5.1.1.1 |  |  |  |  |
| Q 4.1.3.2 | cette personne était une femmes ou un homme? Femme; homme |  |  |
| Q 4.1.3.3 | cette personne est venue plusieur fois? Oui; non |  |  |
| si non aller à Q 4.1.3.5 |  |  |  |  |
| Q 4.1.3.4 | si oui avec quelle fréquence? Une fois pas semaine jusqu'à ce que la latrine soit finie; tous les 15 jours jusqu'à ce que la latrine soit finie; de temps en temps jusqu'à ce que la latrine soit finie; rarement et a cessé les visites avant que la latrine soit finie; elle a renoncé à venir quand elle a vu qu'on ne faisait pas de latrine |  |  |
| Q 4.1.3.5 | si cette personne n'est venue qu'une fois, est-ce que le ménage avait déjà une latrine au moment de cette visite? Oui, non |  |  |
| Fin de l'enquête pour les ménages sans latrine |  |  |  |  |
| Q 6.1.1.1 | Depuis combien d'années cette latrine a été construite? |  |  |
| Q 6.1.1.2 | Il y a eu combien de saison des pluie depuis que cette latrine a été construite? Aucune; Une; deux ou plus |  |  |
| Q 6.1.2.1 | avez-vous fait des réparations sur cette latrine? Oui, non |  |  |
| Q 6.2.1.1 | Si il y a un dispositif de lavage des main construit fonctionnel: Depuis combien d'années ce lave main a été construit? Moins d'un an; entre 1 et 2 ans; plus de 2 ans |  |  |
| Q 4,1,8.2 | est-ce que quelqu'un vient voir votre latrine de temps en temps? Qui? à quelle fréquence? |  |  |
| Q 4,1,8.5 | qu'est-ce que cette personne veut savoir? l’utilisation de la latrine, l’état des latrines, l'état du lave-main, l’utilisation du lave mains, autre, spécifier |  |  |

| Enquête ménage - Questionnaire enfants Ménages avec latrine uniquement |  |
| --- | --- |
| faire l'enquête auprès de 1 ou 2 enfants par ménage, l'idéal est 1 fille et 1 garçon |  |
| Avant de faire l'enquête avec les enfants, assurez vous du consentement des parents de poser quelques questions aux enfants sur les latrines et le lavage de mains |  |
| Puis expliquez à l'enfant que vous voulez lui poser des questions sur la latrine et le lavage de main pour savoir ce qu'il en pense |  |
| expliquez lui qu'il /elle n'est pas obligé d'accepter, qu'il n'y a aucun problème si il/elle refuse |  |
| dite-lui que si une question l'embarasse elle/il peut ne pas répondre et qu'il n'y a pas de problème |  |
| Demandez lui quel est le meilleur endroit pour répondre au questionnaire |  |
| réf matrice |  |
| IDENT1 | Province: 1. Karusi 2. Rutana 3. Makamba 4. Cibitoke 5. Bujumbura Rural 6. Ngozi 7.Kirundo |
| IDENT2 | Nom de la commune |
| IDENT3 | Nom de la colline |
| IDENT4 | Nom de la localité/sous-colline |
| Q 0.1 | sexe du répondant |
| Q.011 | âge du répondant |
| référ matrice | questions |
| Q 3.1.2.1 | est-ce que tu utilise la latrine? |
| si oui aller à Q 2.2.5.1 |  |
| Q 3.1.2.3 | si non, pourquoi n'utilises-tu pas la latrine? C'est difficile; c'est dangereux; je n'ai pas l'habitude; autre (spécifier) |
| Q 3.2.5.1 | A quel moment tu te laves les mains?: (laisser la personne répondre d'elle-même et cocher les cases correspondentes): avant de manger ou de donner à manger aux enfants; après usage de la latrine; après avoir changé les langes des enfants; avant de préparer à manger |
| Q 3.2.5.2 | Pourqoi tu te laves les mains? (laisser la personne répondre d'elle-même et cocher les cases correspondentes): pour ne pas attraper des maladies; pour ne pas transmettre des maladies; ne sait pas expliquer pourquoi; autre (spécifier) |
| Q 3.2.5.5 | Est-ce que vous avez toujours de l'eau chez vous pour vous laver les mains? Oui, non |
| Q 3.2.5.7 | peux-tu me montrer comment tu te laves les mains? Se lave les mains juste avec de l'eau; va chercher du savon ou cendre et se lave les mains avec |
| Q 6.3.1.1 | si utilise du savon : Est-ce que vous avez toujours du savon pour vous laver les mains? Oui; non |
| Q 4.1.2.1 | as-tu participé à la cession de déclenchement ATPC? (réunion du village avec des animateurs pour que les ménages fassent des latrines dans leur maison) oui; non |
| Q 8.1.1.1 | Quel est le changement le plus important pour toi danns ta vie depuis cette réunion? |
| Q 8.2.1.1 | qu'est-ce que tu as aimé de l'approche ATPC? (réunion et visites de l'animateur sur le thème des latrines et hygiène) |
| Q 8.2.1.2 | qu'est-ce que tu n'as aimé de l'approche ATPC? (réunion et visites de l'animateur sur le thème des latrines et hygiène) |

| Enquête ménages - Liste vérification observation Ménage avec latrine uniquement |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENT1 | Province: 1. Karusi 2. Rutana 3. Makamba 4. Cibitoke 5. Bujumbura Rural 6. Ngozi 7.Kirundo |  |
| IDENT2 | Nom de la commune |  |
| IDENT3 | Nom de la colline |  |
| IDENT4 | Nom de la localité/sous-colline |  |
| Q 0.2 | Vulnérabilité: femme chef de famille; chef de famille de plus de 50 ans; chef de famille avec handicap; aucune de ces situation |  |
| référ matrice | aspects à observer |  |
| caractéristique de la latrine |  |  |
| prendre une photo qui montre tous les éléments observés |  |  |
| 3.1.1.1 | dalle étanche (en bois couvert de terre, en béton, planches très serrées, en plastique et en béton) oui; non |  |
| 3.1.1.2 | existence de couvercle pour trou d'aisance: oui; non |  |
| 32.1.1.3 | couvercle sur trou d'aisance: oui; non |  |
| 3.1.1.4 | couvercle muni d'un manche: oui; non |  |
| 3.1.1.5 | existence de mur/cloison: oui; non |  |
| 3.1.1.6 | qualité du mur/cloison: en brique ou parpain; en paille/branchages; en tôle; bâche plastique ou tissus; autre (spécifier) |  |
| 3.1.1.7 | existence de porte qui peut se fermer de l'intérieur: oui; non |  |
| 3.1.1.8 | intimité assurée (impossible de voir l'usager de la latrine de l'extérieur: oui; non |  |
| 3.1.1.9 | existence d'un toit: oui; non |  |
| 3.1.1.10 | toit étanche: oui; non |  |
| 3.1.2.1 | signes d'utilisation de la latrine: oui; non Latrine utilisée si au moins 1 des 4 signes suivants présent au moment de la visite : a)Chemin qui amène à la latrine avec signes de passage bien marqués b)Accumulation de fèces dans la fosse c)Dalle humide d)Odeurs d’excréments |  |
| Q 3.1.2.5 | signe de DAL dans la cour oui, non |  |
| 3.1.3.1 | propreté de la latrine (absence de matère fecales visibles) oui; non |  |
| 3.1.3.2 | lave main fonctionnel avec eau courante et savon près de la latrine : oui; non |  |
| 3.1.3.3 | présence d'eau dans le lave mains au moment de la visite |  |
| 3.1.3.4 | presence de savon pour le lave main au moment de la visite |  |
| etat de maintenance de la latrine |  |  |
| 6.1.1.1 | Dalle / cuvette / siège sans trou, fissure, cassure |  |
| 6.1.1.2 | Dalle / cuvette / siège stable |  |
| 6.1.1.3 | Mur /cloison sans trou, fissure, cassure |  |
| 6.1.1.4 | Mur /cloison solidement planté |  |
| 6.1.1.5 | Toit en bon état |  |

| Guide entretien chefs de zone, chefs de collines, chefs de cellules , leaders naturels Chacun interviewé séparemment |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faire un interview séparée pour chacun |  |
| IDENT1 | Province: 1. Karusi 2. Rutana 3. Makamba 4. Cibitoke 5. Bujumbura Rural 6. Ngozi 7.Kirundo |
| IDENT2 | Nom de la commune |
| IDENT3 | Nom de la colline |
| IDENT4 | Nom de la localité/sous colline |
| Q01 | sexe du répondant |
| Réfer matrice | questions |
| Q 3.2.3.1 | Combien y a -t-il de ménages dans ce village? |
| Q 3.2.3.2 | existe't'il des systèmes d'entraide dans le village? Lesquels? |
| Q 3.2.3.3 | y-a-t-il des groupes dans la communauté qui ne s'entendent pas? (mésentente entre groupe sociaux, ethnique, religieux, avec nouveaux arrivants, avec jeunes, ou autre) |
| Q1.1.2.1 | est-ce que vous vous souvenez de la cession de déclenchement ATPC?(réunion du village avec des animateurs pour que les ménages fassent des latrines dans leur maison) |
| Q1.1.2.2 | Avant cette réunion, est-ce que la pratique de la DAL était courante dans la commune? |
| Q 4,1,2.2 | Pendant cette réunion combien de facilitateurs sont venus? |
| Q 4.1.2.2 | Il y avait beaucoup de monde à cette réunion? Raison de la faible participation si applicable |
| Q 3.2.1.1 | a la fin ce cette réunion, est-ce que beaucoup de chef de famille se sont engagés à construire des latrines? |
| Q 3.2.1.2 | Pourquoi certains chefs de famille ont hésité ou étaient contre la construction de latrine? |
| Q 4,1,2.2 | a la fin ce cette réunion, est-ce des leaders naturels ont été élus? Nombre de femmes et d'hommes leaders naturels |
| Q 4,1,2.3 | Les leaders naturels ont été élu pour quoi faire? |
| Q 4,1,2.4 | est que le village a fait un Plan d'Action Communautaire? |
| Q 3.2.2.1 | qu'est-ce qui a été fait pour inciter les ménages à construire des latrines? |
| Q 4.1.3.1 | est-ce que les leaders naturels ont fait des visites dans les ménages ? A quelle fréquence? |
| Q 4,1,3.1 | est-ce que l'animateur est venu après la réunion de déclenchement? |
| Q 4,1,3.2 | a quelle fréquence? |
| Q 4,1,3.3 | Pendant combien de temps il a fait des visites au village? |
| Q 4,1,3.4 | Qu'est-ce-qu'il venait faire au villages? |
| Q 4,1,3.5 | faisait-il des visites dans les ménages? |
| Q 3.2.4.2 | Est-ce qu'il y a eu des ménages qui ont eu des difficultés pour construire leur latrine ? Quelles difficultés? |
| Q 4,1,4.2 | Est-ce que les ménages qui avaient des difficultés pour construire leur latrine le faisait savoir? A qui? |
| Q 4,1,4.3 | s'ils ont pu transmettre les difficulté, comment ils les ont transmises? (lors de isite à domicile, en réunion, autre) |
| Q 4,1,5.1 | Ont-ils reçu reçu des réponses de la part de l'animateur leur permettant de surmonter les contraintes rencontrées? |
| Q 4,1,5.3 | est-ce qu'il y a des ménages qui n'ont pas réussi à construire des latrines? Si oui pourquoi? |
| Q 4,1,6.1 | est-ce que l'animateur a demandé s'il y avait des ménages vulnérables? |
| Q 4,1,6.2 | si oui quels sont les ménages considérés vulnérables? femme chef de famille, ménages de personnes âgées, de personnes avec handicap, autre spécifier |
| Q 4,1,6.3 | quelle aide ont reçu les ménages vulnérables pour construire leur latrine? |
| Q 4,1,8.1 | est-ce que le village a été déclaré FDAL? Si oui quand? |
| sinon aller à Q 6.4.1.1 |  |  |
| Q 6.4.1.1 | un plan d'action post-FDAL a-t-il été élaboré ? Sinon pourquoi? |
| Q 4,1,8.2 | depuis que la communauté est FDAL (si applicable) est-ce que les leaders naturels ont fait des visites dans les ménages ? A quelle fréquence? |
| Q 4,1,8.3 | est-ce que un comité S/collinaire d’hygiène et assainissement a été constitué? |
| Q 4,1,8.4 | est-ce que le comité S/collinaire d’hygiène et assainissement a fait des visites dans les ménages? A quelle fréquence? |
| Q 6.4.2.1 | quelles mesures ont été prises pour assurer que les nouveaux ménages qui s'installent construisent des latrines? Lesquelles? |
| Q 6.4.2.2 | est-ce que c'est efficace? |
| Q 6.4.2.3 | quelles mesures ont été prises pour assurer que les latrines abimées soient réparées? Lesquelles? |
| Q 6.4.2.4 | est-ce que c'est efficace? |
| Q 6.4.2.5 | est-ce qu'il existe des ménages qui n'ont pas de latrines? |

| Groupe focal de discussion adultes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Discussion à mener avec un groupe de 8 à 10 femmes et un groupe de 8 à 10 hommes séparemment dans chaque communauté (éviter les groupes trop important pour favoriser un dialogue plus dynamique) |  |  |
| les membres du groupe doivent être de la même catégorie en termes de statut social et niveau de vie |  |  |
| Expliquer aux leaders qu'il est préférable qu'ils ne soient pas présents pour permettre aux participants de s'exprimer librement (les leader sont l'objet d'entreteins individuels) |  |  |
| Si une seule personne monopolise la parole, inciter les autres à s'exprimer |  |  |
| noter nombre et sexe des participants |  |  |
| IDENT1 | Province: 1. Karusi 2. Rutana 3. Makamba 4. Cibitoke 5. Bujumbura Rural 6. Ngozi 7.Kirundo |
| IDENT2 | Nom de la commune |
| IDENT3 | Nom de la colline |
| IDENT4 | Nom de la localité/sous colline |
| réf matrice | questions |
| Q1.1.2.1 | est-ce que vous vous souvenez de la cession de déclenchement ATPC?(réunion du village avec des animateurs pour que les ménages fassent des latrines dans leur maison) |
| Q1.1.2.2 | Avant cette réunion, est-ce que la pratique de la DAL était courante dans la commune? |
| Q1.1.2.3 | Avant cette réunion, est-ce que la pratique de la DAL posait un problème? Si oui lequel? |
| Q 4,1,2.2 | Pendant cette réunion combien de facilitateurs sont venus? |
| Q 4.1.2.1 | Il y avait beaucoup de monde à cette réunion? Raison de la faible participation si applicable |
| Q 3.2.1.1 | a la fin ce cette réunion, est-ce que beaucoup de chef de famille se sont engagés à construire des latrines? |
| Q 3.2.1.2 | Pourquoi certains chefs de famille ont hésité ou étaient contre la construction de latrine? |
| Q 4,1,2.3 | a la fin ce cette réunion, est-ce des leaders naturels ont été élus? |
| Q 4,1,2.4 | Les leaders naturels ont été élu pour quoi faire? |
| aux FGD homme uniquement |  |  |
| Q 3.2.4.1 | Pour construire une latrine, quel est le rôle des hommes? |
| Q 3.2.4.2 | Ont-ils eu des difficulté? Lesquelles? |
| Q 3.2.4.3 | Ont-ils réussi à résoudre ces difficulté par eux-même? Comment? |
| Q 4,1,4.1 | Ont-ils pu transmettre ces difficulté? Si oui à qui? |
| Q 4,1,4.2 | s'ils ont pu transmettre les difficulté, comment ils les ont transmises? (lors de isite à domicile, en réunion, autre) |
| Q 4,1,5.1 | Ont-ils reçu reçu des réponses de la part de l'animateur leur permettant de surmonter les contraintes rencontrées? |
| aux FDG femmes uniquement |  |  |
| Q 3.2.4.1 | Pour construire une latrine, quel est le rôle des femmes? |
| Q 3.2.4.2 | Ont-elles eu des difficultés? Lesquelles? |
| Q 3.2.4.3 | Ont-elles réussi à résoudre ces difficulté par elles-même? Comment? |
| Q 4,1,4.2 | Ont-elles pu transmettre ces difficulté? Si oui à qui? |
| Q 4,1,4.3 | si elles ont pu transmettre les difficulté, comment elles les ont transmises? (lors de isite à domicile, en réunion, autre) |
| Q 4,1,5.1 | Ont-elles reçu reçu des réponses de la part de l'animateur leur permettant de surmonter les contraintes rencontrées? |
| tous |  |  |
| Q 8.1.1.1 | Quel est le changement le plus important pour vous, dans votre vie depuis qu'il y a eu cette réunion et les visites de l'animateurs pour les latrines et hygiène? |
| Q 8.2.1.1 | qu'est-ce que vous avez aimé de l'approche ATPC? (réunion et visites de l'animateur sur le thème des latrines et hygiène) |
| Q 8.2.1.2 | qu'est-ce que vous n'avez pas aimé de l'approche ATPC? (réunion et visites de l'animateur sur le thème des latrines et hygiène) |

| Groupe focal de discussion personnes vulnérables |  |  |
| --- | --- | --- |
| Discussion à mener avec un groupe de femmes chefs de famille, femmee chef de famille ägées ou avec handicap et un groupe d' hommes chef de famille âgés ou avec handicape séparemment dans chaque communauté |  |  |
| Expliquer aux leaders qu'il est préférable qu'ils ne soient pas présents pour permettre aux participants de s'exprimer librement (les leader sont l'objet d'entreteins individuels) |  |  |
| Si une seule personne monopolise la parole, inciter les autres à s'exprimer |  |  |
| veillez à ce que toute les catégories s'exprime sur tous les sujets |  |  |
| Notez s'il y a des points de vue différents entre catégorie |  |  |
| Noter nombre de femmes et d'hommes participants |  |  |
| IDENT1 | Province: 1. Karusi 2. Rutana 3. Makamba 4. Cibitoke 5. Bujumbura Rural 6. Ngozi 7.Kirundo |
| IDENT2 | Nom de la commune |
| IDENT3 | Nom de la colline |
| IDENT4 | Nom de la localité/sous colline |
| réf matrice | questions |
| Q 4,1,6.4 | Avez-vous pu construire une latrine dans votre maison? Sinon pourquoi? |
| Q 4,1,6.3 | si oui, avez-vou été aidé pour construire la latrine? Quelle type d'aide? |
| Q 8.1.1.1 | Quel est le changement le plus important pour vous, dans votre vie depuis qu'il y a eu cette réunion et les visites de l'animateurs pour les latrines et hygiène? |
| Q 8.2.1.1 | qu'est-ce que vous avez aimé de l'approche ATPC? (réunion et visites de l'animateur sur le thème des latrines et hygiène) |
| Q 8.2.1.2 | qu'est-ce que vous n'avez aimé de l'approche ATPC? (réunion et visites de l'animateur sur le thème des latrines et hygiène) |

| Enquête village - observation au niveau du village et données à collecter |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENT1 | Province: 1. Karusi 2. Rutana 3. Makamba 4. Cibitoke 5. Bujumbura Rural 6. Ngozi 7.Kirundo |  |
| IDENT2 | Nom de la commune |  |
| IDENT3 | Nom de la colline |  |
| IDENT4 | Nom de la localité/sous-colline |  |
| référ matrice | aspects à observer |  |
| Observation village |  |  |
| Q 3.1.2.5 | signe de DAL aux alentour village (rivière, marigot, zone en friche ou autre) oui, non |  |
| 3.2.3.4 | caractéristique de l'habitat (dispersé ou pas) |  |
| Données à collecter |  |  |
| Ref matrice | données services de santes communautaire |  |
| 7.1.1.1 | cas de diarrhée, maladies diarréique sur la période 2013-2018. |  |
| 7.1.1.2 | cas de sous nutrition sur la période 2013-2018. |  |
| 7.1.1.3 | cas de sous nutrition sévère sur la période 2013-2018. |  |
|  | données ecoles |  |
| 7.1.2.1 | nombre filles inscrites en début d'année en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |  |
| 7.1.2.2 | nombre filles encore présentes fin année en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |  |
| 7.1.2.3 | nombre garçons inscrits en début d'année en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |  |
| 7.1.2.4 | nombre garçons encore présents fin année en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |  |

| Guide entretien administration communale |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENT1 | Province: 1. Karusi 2. Rutana 3. Makamba 4. Cibitoke 5. Bujumbura Rural 6. Ngozi 7.Kirundo |
| IDENT2 | Nom de la commune |
| IDENT3 | Nom des collines |
| Q01 | sexe du répondant |
| Réfer matrice | questions |
| Q1.1.2.1 | est-ce que vous vous souvenez des sessions de déclenchement ATPC?(réunion du village avec des animateurs pour que les ménages fassent des latrines dans leur maison) |
| Q 4,1,2.2 | Pendant ces réunions combien de facilitateurs sont venus? |
| Q 4,1,2.4 | est que les village ont fait des Plans d'Action Communautaire? |
| Q 3.2.2.1 | qu'est-ce qui a été fait pour inciter les ménages à construire des latrines? |
| Q 6.4.1.1 | un plan d'action post-FDAL a-t-il été élaboré dans chaque communauté? Sinon pourquoi? |
| Q 4,1,8.2 | après que les communautés soient déclarées FDAL est-ce que les leaders naturels font des visites dans les ménages ? A quelle fréquence? |
| Q 4,1,8.3 | est-ce que un comité S/collinaire d’hygiène et assainissement a été constitué? |
| Q 4,1,8.4 | est-ce que le comité S/collinaire d’hygiène et assainissement a fait des visites dans les ménages? A quelle fréquence? |
| Q 6.4.1.1 | quelles mesures ont été prises pour assurer que les nouveaux ménages qui s'installent construisent des latrines? Lesquelles? |
| Q5.3.1.2 | est-ce que c'est efficace? |
| Q 6.5.1.1 | quelles mesures ont été prises pour assurer que les latrines abimées soient réparées? Lesquelles? |
| Q 6.5.1.2 | est-ce que c'est efficace? |

| Guide entretien ONG OSC Partenaires de mise en oeuvre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Q01 | nom de l'ONG OSC |
| Q02 | province où a mis en œuvre l'ATPC dans le cadre du programme financé par UNICEF |
| Q03 | communes d'intervention |
| Q04 | collines d'intervention |
| Q05 | sexe du répondant |
| Q 06 | rôle du répondant lors de la mise en oeuvre de l'ATPC financé par UNICEF |
| Q 07 | Date et durée du partenariat avec l’UNICEF sur l’ATPC |
| Q 08 | Montant des partenariats avec l’UNICEF sur l’ATPC |
| Q 09 | Combien de bénéficiaires ciblés et atteints par les interventions |
| demander une Copie des accords et rapports financiers et de mise en œuvre |  |  |
| référ matrice | Questions |
| Q2.1.1.1 | en dehors de UNICEF avec quelles institutions vous travaillez dans le domaine hygiène et assainissement? |
| Q2.1.1.2 | dans quelles provinces? |
| Q2.1.1.5 | utilisez-vous l'approche ATPC dans ces projets? |
| Q2.1.1.6 | Utilisez-vous aussi d'autres approches que l'ATPC de sensibilisation à l'hygiène et assainissement? Lesquelles? |
| Q2.1.1.7 | si oui financées par qui? |
| Q 4,1,1.1 | une enquête sur situation base sanitaire et hygiène a-t-elle été réalisée avant la mise en œuvre de l'ATPC? |
| si non aller à Q1.1.1.1 |  |  |
| Q 4,1,1.2 | si oui, cette étude a-t-elle été réalisée dans chaque commune où vous êtes intervenue ? |
| Q 4,1,1.3 | cette étude vous a-t-elle permi de connaitre les contraintes à la construction de latrine dans les communautés d'intervention? |
| Q 4,1,1.4 | avez-vous utilisé les résultats de cette étude pour adapter la stratégie ATPC? Donner un exemple |
| Q1.1.1.1 | Dans les communes où vous êtes intervenu dans le cadre du programme financé par UNICEF, est-ce que la proportion de ménages équipés en latrine était élévée avant la mise en œuvre de l'ATPC? |
| Q 4.1.2.1 | quelles mesures preniez-vous pour assurer une forte participation à la séance de déclenchement? |
| Q 4,1,2.3 | Quelle formation ont reçu les animateurs qui ont mis en œuvre l'approche ATPC? |
| Q 4,1,2.2 | Combien d'animateurs étaient mobilisés pour une séance de déclenchement |
| Q 3.2.1.1 | est-ce que l'engagement à construire des latrines à la fin des cessions de déclenchement était généralement forte? |
| Q 3.2.1.2 | quelles étaient les raisons de la réticence d'une partie des ménage (si applicable)? |
| Q 4,1,2.2 | des leaders naturels ont-ils été élus à la fin des séances de déclenchement dans toutes les communes? Sinon pourquoi? |
| Q 4,1,2.4 | un plan d'action communautaire a-t-il été élaboré par chaque communauté? Sinon pourquoi? |
| Q 3.2.2.1 | Est-ce que les ocmmunautés ont pris des mesures pour encourager les ménages à faire des latrines? Lesquels? |
| Q 4,1,3.1 | les animateurs ont-ils effectué un suivi post-déclenchement? À quelle fréquence? |
| Q5,2,1.1 | combien de villages / sous colline chaque animateur devait suivre? |
| Q5,2,1.2 | les villages / sous colline de chaque animateur étaient proches les un des autres? |
| Q5,2,1.3 | chaque animateur avait-il son propre moyen de transport? Lequel? |
| Q 4,1,4.1 | en quoi consistait le suivi post déclenchement ? |
| Q 4,1,4.3 | incluait-il un relevé des contraintes rencontrées par les ménage pour construire lur latrine?si oui sous quelle forme? |
| Q 4,1,5.1 | Les animateurs ont-ils apporté un appui aux ménages qui avaient des difficultés? Exemple d'appui apporté |
| Q 4,1,5.3 | Y-at-il des difficultés qui n'ont pas pu être surmonté? Lesquelles? |
| Q 4,1,6.1 | les ménages vulnérables ont-ils été identifié dans chaque communauté? |
| Q 4,1,6.2 | pouvez-vous définir votre conception de ménage vulnérable? |
| Q 4,1,6.3 | quelles mesures ont été prises pour aider les ménages vulnérables à s'équiper en latrine? |
| Q 6.4.1.1 | un plan d'action post-FDAL a-t-il été élaboré dans chaque communauté? Sinon pourquoi? |
| Q 4,1,8.4 | un suivi post FDAL a-t-il été mis en place? |
| sinon aller à Q 6.4.1.1 |  |  |
| Q 4,1,8.5 | quelles institutions font le suivi post-FDAL? |
| Q 4,1,8.6 | à quelle fréquence ? |
| Q 4,1,8.7 | pendant combien de temps se fait le suivi post FDAL dans chaque communauté? |
| Q 6.4.2.1 | quelles mesures ont été prises pour assurer que les nouveaux ménages qui s'installent construisent des latrines? Lesquelles? |
| Q 6.4.2.2 | est-ce que c'est efficace? |
| Q 6.4.2.3 | quelles mesures ont été prises pour assurer que les latrines abimées soient réparées? Lesquelles? |
| Q 6.4.2.4 | est-ce que c'est efficace? |
| Q4,2,1.1 | Y at-il des facteurs externes qui ont eu une incidence sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC depuis 2013 ? Lesquels? |
| Q5,3,11.1 | la coordination et le pilotage des divers volets de l'ATPC sont-ils efficients?sinon pourquoi? |
| Q 5.4.1.1 | des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de l'ATPC financée par UNICEF ont-ils été établis par UNICEF et les institutions du secteur? |
| sinon aller à Q7.1.1 |  |  |
| Q 5.4.1.2 | si oui, qui était chargé de la collecte des indicateurs de suivi? |
| Q 5.4.1.3 | des outils de collecte des indicateurs de suivi ont-ils été élabrés? |
| Q 5.4.2.1 | la collecte des indicateurs de suivi at-elle été effectuée? Si non pourquoi? |
| si non aller à Q7.1.1 |  |  |
| Q 5.4.2.2 | la collecte des indicateurs a été effectuée à quelle fréquence? |
| Q 5.4.2.3 | y a -t-il eu des rapports de suivi? |
| Q 5.4.2.4 | des décisions ont-elle été prises sur la base de ces rapports? Si oui quelles types de décisions? |
| Q7.1.1 | avez-vous des données sur l'évolution des cas de diarrhée, sous nutrition et sous nutrition sévère dans la zone d'intervention du projet pendant la durée de l'intervention entre 2013 et 2018? (si oui demander une copie) |
| Q7.1.2.2 | avez-vous des données sur les inscriptions et abandons scolaires des filles et des garçons des écoles de la zone d'intervention pendant la durée du programme (demander une copie) |
| Q7.1.3.1 | avez-vous des données sur la teneur en coliforme des eaux de surface dans la ZI entre 2013 et 2018 (demander une copie) |

| Guide entretien autres partenaires hygiène et assainissement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Q02 | nom de l'institution |
| Q03 | service/département |
| Q03 | fonction de la personne |
| Q04 | sexe de la personne |
| réfer matrice | questions |
| Q2.1.1.2 | dans quelles provinces mettez-vous en œuvre les intervention hygiène et assainissement ? |
| Q2.1.1.3 | quelles types d'interventions préconnisez-vous? Aquel niveau? (national, provincial, communal, etc) |
| Q2.1.1.4 | vos interventions incluent-elles une sensibilisation à l'hygiène et assainissement? |
| Q2.1.1.5 | Si oui préconnisez-vou l'approche ATPC? |
| Q2.1.1.6 | Sinon quelle est votre approche? |
| Q 2.2.1.1 | existe-t-il un système de coordination entre UNICEF et votre institutions dans le domaine de l'hygiène et de l’assainissement ? Sous quelle forme? |
| Q5,1,1.1 | faites-vous partie des contributeurs financiers de la mise en œuvre de l'ATPC par UNICEF? |
| Q5,1,1.2 | votre institution a-t-elle remplit ses engagements financiers ? Sinon pourquoi ? |
| Q4,2,1.1 | Y at-il des facteurs externes qui ont eu une incidence sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC depuis 2013 ? Lesquels? |

| Guide entretien UNICEF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Q03 | service/département |
| Q03 | fonction de la personne |
| Q04 | sexe de la personne |
| réfer matrice | questions |
| Q2.1.1.1 | en dehors de UNICEF quels sont les autres partenaires qui interviennent dans le domaine de l'hygiène et l'assainissemen? |
| Q2.1.1.2 | interviennent-ils dans les mêmes provinces que UNICEF? (Karusi, Rutana, Makamba, Cibitoke, Bujumbura Rural, Ngozi et Kirundo) |
| Q2.1.1.3 | quelles types d'interventions mettent-ils en œuvre? Aquel niveau? (national, provincial, communal, etc) |
| Q2.1.1.4 | ces intervetions incluent-elles une sensibilisation à l'hygiène et assainissement? |
| Q2.1.1.5 | Si oui préconnisent-ils l'approche ATPC? |
| Q2.1.1.6 | Sinon quelle est leur approche? |
| Q 2.2.1.1 | existe-t-il un système de coordination entre UNICEF et autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ? Sous quelle forme? |
| Q5,1,1.1 | quels sont les autres contributeurs financiers du programme? |
| Q5,1,1.2 | remplissent-ils leurs engagements financiers ? Sinon pourquoi ? |
| Q5,3,11.1 | la coordination et le pilotage des divers volets de l'ATPC sont-ils efficients?sinon pourquoi? |
| Q 5.4.1.1 | des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de l'ATPC financée par UNICEF ont-ils été établis par UNICEF et les institutions du secteur? |
| sinon aller à Q4,2,1.1 |  |  |
| Q 5.4.1.2 | si oui, qui était chargé de la collecte des indicateurs de suivi? |
| Q 5.4.1.3 | des outils de collecte des indicateurs de suivi ont-ils été élabrés? |
| Q 5.4.2.1 | la collecte des indicateurs de suivi at-elle été effectuée? Si non pourquoi? |
| sinon aller à Q4,2,1.1 |  |  |
| Q 5.4.2.2 | la collecte des indicateurs a été effectuée à quelle fréquence? |
| Q 5.4.2.3 | y a -t-il eu des rapports de suivi? |
| Q 5.4.2.4 | des décisions ont-elle été prises sur la base de ces rapports? Si oui quelles types de décisions? |
| Q4,2,1.1 | Y at-il des facteurs externes qui ont eu une incidence sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC depuis 2013 ? Lesquels? |
| Q 4,1,8.4 | Le suivi institutionnel post FDAL est-il effectif ? Sinon pourquoi? |

| Guide entretien institutions du secteur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Q01 | localisation de l'institution |
| Q02 | nom de l'institution |
| Q03 | service/département |
| Q04 | fonction de la personne |
| Q05 | sexe de la personne |
| réfer matrice | questions |
| Q2.1.1.1 | en dehors de UNICEF quels sont les autres partenaires qui interviennent dans le domaine de l'hygiène et l'assainissemen? |
| Q2.1.1.2 | interviennent-ils dans les mêmes provinces que UNICEF? (Karusi, Rutana, Makamba, Cibitoke, Bujumbura Rural, Ngozi et Kirundo) |
| Q2.1.1.3 | quelles types d'interventions mettent-ils en œuvre? Aquel niveau? (national, provincial, communal, etc) |
| Q2.1.1.4 | ces intervetions incluent-elles une sensibilisation à l'hygiène et assainissement? |
| Q2.1.1.5 | Si oui préconnisent-ils l'approche ATPC? |
| Q2.1.1.6 | Sinon quelle est leur approche? |
| Q 2.2.1.1 | existe-t-il un système de coordination entre UNICEF et autres partenaires dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ? Sous quelle forme? |
| Q5,3,11.1 | la coordination et le pilotage des divers volets de l'ATPC sont-ils efficients?sinon pourquoi? |
| Q 5.4.1.1 | des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de l'ATPC financée par UNICEF ont-ils été établis par UNICEF et les institutions du secteur? |
| sinon aller à Q4,2,1.1 |  |  |
| Q 5.4.1.2 | si oui, qui était chargé de la collecte des indicateurs de suivi? |
| Q 5.4.1.3 | des outils de collecte des indicateurs de suivi ont-ils été élabrés? |
| Q 5.4.2.1 | la collecte des indicateurs de suivi at-elle été effectuée? Si non pourquoi? |
| si non aller à Q4,2,1.1 |  |  |
| Q 5.4.2.2 | la collecte des indicateurs a été effectuée à quelle fréquence? |
| Q 5.4.2.3 | y a -t-il eu des rapports de suivi? |
| Q 5.4.2.4 | des décisions ont-elle été prises sur la base de ces rapports? Si oui quelles types de décisions? |
| Q4,2,1.1 | Y at-il des facteurs externes qui ont eu une incidence sur les activités de mise en œuvre de l'approche ATPC depuis 2013 ? Lesquels? |
| Q 4,1,8.4 | votre institution effectue-t-elle un suivi post FDAL ? Sinon pourquoi? |
| si l'institution ne fait pas de suivi post -FDAL terminer l'entretien |  |  |
| Q 4,1,8.6 | si oui à quelle fréquence ? |
| Q 4,1,8.7 | pendant combien de temps votre institution fait-elle le suivi post FDAL dans chaque communauté? |
| Q 6.4.1.1 | est-ce que ce suivi se fait sur la base d'un plan d'action post-FDAL élaboré par les communautés? |
| Q 4,1,8.7 | votre institution utilise-t-elle une fiche de suivi collinaire pour ce suivi?sinon pourquoi? |
| Q 6.4.1.1 | quels mechanisme communautaires ont été mis en place pour garantir que les nouveaux ménages s'équipent en latrines |
| Q 6.4.1.2 | est-ce que c'est efficace? |
| Q 6.5.1.1 | quelles mesures ont été prises pour assurer que les latrines abimées soient réparées? |
| Q 6.5.1.2 | est-ce que c'est efficace? |

## Annexe 5-  Liste des personnes à interviewer

|  | Prénom, Nom | Organisation | Fonction | Téléphone | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Béatrice Kanyange | AHAMR | DTA | 71735920 | kanybea@yahoo.fr |
| 2 | Bicereza Goreth | AHAMR | Cadre | 79935589 | gorethbicereza@yahoo.fr |
| 3 | Grev Hunt | UNICEF | C4D | 75909991 | lesterhunt@aol.com |
| 4 | Bernard Nsikumwearayo | SOJPAE | Secrétaire | 79910706 | asojepae@yahoo.ca |
| 5 | Paul Ndayizeye | SOJPAE | Chef du programme APSI | 77789828 | P_ndayizeye@yahoo.fr |
| 6 | Daniel Spalthoff | UNICEF | Chief WASH | 79985095 | dspalthoff@unicef.org |
| 7 | Monique Barhuta | Actionaid | PDM Karusi | 77713735 | Monique.barhuta@actionaid.org |
| 8 | Ferdinand Ntamahungiro | Actionaid | PDM Rutana | 79910105 | Ferdinand.ntamahungiro@ actionaid.org |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Christine Hatungimana | AIDE | Animateur social | 77745925 | aidebdi@yahoo.fr |
| 11 | Léonie Ndikuriyo | AIDE | Directrice | 79963014 | aidebdi@yahoo.fr |
| 12 | Adelin Ntanonga | Actionaid | Head of Program and Policy | 77737890 | Adelin.Ntanonga@actionaid.org |
| 13 | Prosper Niyokindi | UNICEF | WASH Officer | 79000555 | pniyokindi@unicef.org |
| 14 | Salvator Cubwa | Actionaid | Programme officer/ formateur ATPC | 76735056 | Salvator.cubwa@actionaid.org |
| 15 |  | Minitere de l’Hydrolique Departement de promotion de la sante, hygiène et assainissement |  |  |  |
|  | Lyse Nkurunziza | UNICEF | WASH Officer | 79 800 067 | lnkurunziza@unicef.org |
| 16 | Dr MISAGO Léonidas | Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le Sida | Directeur de la DPSHA |  |  |
|  | MUYUKU Prosper | Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le Sida | Chef de Service National d’Hygiène et Assainissement de base |  |  |
|  | NKESHIMANA Thaddée |  | Acteur clé de la mise en oeuvre de l’Approche ATPC au Burundi |  |  |
|  | CIZA Fabien |  | Acteur clé de la mise en oeuvre de l’Approche ATPC au Burundi |  |  |
|  | NKURUNZIZA Louis |  | Acteur clé de la mise en oeuvre de l’Approche ATPC au Burundi |  |  |
| 17 | Bénigne Vyuzura | UNICEF | Programme assistante (WASH) | 79268444 | bvyuzura@unicef.org |

Sources : Rapport de la réunion de coordination du comité ATPC, 11 mars 2016

NB : Cette liste sera complétée par celle des acteurs locaux, notamment les autorités administratives, les autorités traditionnelles et les membres de ménages dans les différentes zones retenues pour l’enquête.

## Annexe 6-  Etat de suivi des documents demandés à UNICEF

| Document demandé | Obtenu | Non obtenu |
| --- | --- | --- |
| Stratégie Nationale de Mise en l’œuvre de l‘ATPC au Burundi 2017-2020, | X |  |
| Guide Pratique de Mise en œuvre de l’ATPC au Burundi, | X |  |
| Document du Programme de Coopération (CPD du cycle actuel) | X |  |
| Etat d’exécution du budget de l’ATPC de 2013 à 2018 | X |  |
| Rapport d’activités du partenaire de mise en œuvre | X |  |
| Rapports de revues semestrielles et annuelles (Rapport de la Revue de la mise en œuvre de l’ATPC au Burundi, Janvier 2017, etc.) | X |  |
| Rapports d’évaluations disponibles | X |  |
| Rapport de la phase pilote du projet réalisé dans 80 collines réparties dans 10 communes de 10 provinces |  | X |
| Rapports de mise en œuvre produits par les partenaires de mise en œuvre (SOJPAE et AIDE ; et pour les ONG internationales AAIB et NCA) | X |  |
| Rapports de visites de terrain effectuées par le staff de l’UNICEF dans les zones d’intervention ATPC | X |  |
| Evaluation du programme eau, hygiène et assainissement dans les villages ruraux intégrés de Rutana conduite en 2013 | X |  |
| Rapport de l’étude de 2017 sur l’ATPC | X |  |
| Rapports des partenaires de mise en œuvre de l’ATPC de 2013 à 2018 | X |  |
| Rapport de l’Enquête Démographique Santé au Burundi (EDSB-III, 2016-2017) | x |  |
| Liste des zones de dénombrements des provinces retenues (Voir ISTEEBU ) et carte des zones qui seront tirées durant l’enquête de terrain | X |  |
| Liste nominative des sous-collines bénéficiaires des interventions de APTC |  | X |

Cf SOJPAE, Mise à l’échelle de l’approche Assanissement total piloté par la communauté (ATPC) dans la commune de Mabanda de la province de Makamba, Rapport final, décembre 2017, p. 14.

Cf Système des Nations Unies au Burundi, Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement du Burundi, UNDAF 2019-2023, p. 19.

Système des Nations Unies au Burundi, Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement du Burundi, UNDAF 2012-2016, p. 18 ; p. 24.

Cf Revue de la mise en œuvre de l’ATPC au Burundi, Janvier 2017.

Sous-collines déclenchéés signifie qu’une session de sensibilisation selon l’approche ATPC a été mise en oeuvre

UNICEF, Document de programme AIDE, 2016.

L’hypothèsesous jacente est que la diminution des maladies diarréiques chez les enfants aurait une incidence sur la diminution de l’absenteisme à l’école et donc le maintien de la scolarité

Cette valeur ne reflète pas la totalité des dépenses réellement affectées à l’ATPC

entité constituée par la partie gouvernementale, OSC et ONG dont le lead est le gouvernement

Actionaid, Assainissement total pilote par la communaute (atpc) à Shombo, province Karusi, Rapport final, 2012.

MSPLS, Strategie nationale de mise en œuvre  de l’approche « assainissement total pilote par la communaute » au burundi 2017-2020, Bujumbura, 2016

Actionaid, Projet de consolidation et de mise à l’échelle de l’Approche d’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC) dans les communes Shombo, Nyabikere, Mutumba et Musongati dans les Province Karusi et Rutana, Rapport final, 2016

MSPLS, Strategie nationale de mise en œuvre  de l’approche « assainissement total pilote par la communaute » au burundi 2017-2020, Bujumbura, 2016

AIDE, Assainissement total pilote par les communautés « ATPC » en commune Kibago, province Makamba, Makamba, 2015

SOJPAE, Mise à l’échelle de l’Approche d’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC) dans la commune Mabanda de la province Makamba, Rapport final, Makamba, 2017

MSPLS, Stratégie nationale de mise en œuvre de l’approche « assainissement total pilote par la communauté » au Burundi 2017-2020, Bujumbura, 2016

DPSHA, Rapport de mise en mise en œuvre de l’approche ATPC dans la commune de Tangara de la province de Ngozi, Ngozi, 2019

UNICEF, Descriptif de programme de pays Burundi, Programme de coopération entre le Gouvernement du Burundi et l’UNICEF, 2019-2023, Nations-Unies, 2018.

UNICEF, Descriptif de programme de pays Burundi, Programme de coopération entre le Gouvernement du Burundi et l’UNICEF, 2019-2023, Nations-Unies, 2018.

MSPLS, Stratégie nationale de mise en œuvre de l’approche « assainissement total pilote par la communauté » au Burundi 2017-2020, Bujumbura, 2016

MSPLS, Stratégie nationale de mise en œuvre de l’approche « assainissement total pilote par la communauté » au Burundi 2017-2020, Bujumbura, 2016 ; UNICEF, La conduite d’une évaluation finale de la mise en œuvre par l’Unicef de l’approche de l'assainissement total pilote par la communauté (ATPC) au Burundi de 2013 à 2018, Bujumbura, 2019.

Cabinet du président, Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant Code de l’eau au Burundi, Bujumbura, 26 mars 2012 ; Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Politique Nationale d’Assainissement du Burundi et Stratégie Opérationnelle Horizon 2025, Bujumbura, Septembre 2013

UNICEF, Descriptif de programme de pays Burundi, Programme de coopération entre le Gouvernement du Burundi et l’UNICEF, 2019-2023, Nations-Unies, 2018

UNICEF, Descriptif de programme de pays Burundi, Programme de coopération entre le Gouvernement du Burundi et l’UNICEF, 2019-2023, Nations-Unies, 2018

MSPLS, Stratégie nationale de mise en œuvre de l’approche « assainissement total pilote par la communauté » au Burundi 2017-2020, Bujumbura, 2016

2publique du Burundi/UNICEF, evaluation de l’approcheassainissement total piloté par la communauté – ATPC au Burundi, version provisoire, décembre 2016, p. 14.

Idem, p. 52.

MSPLS guide pratique de mise en œuvre de l’approche ATPC au Burundi - 2017

Descriptif du programme de pays Burundi _ UNICEF 2018

AIDE, Projet de consolidation et de mise à l’échelle de l’Approche d’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC) dans les communes Shombo, Nyabikere, Mutumba et Musongati dans les Province Karusi et Rutana, Bujumbura, 2016.

SOJPAE, Mise à l’échelle de l’approche APTC dans la commune de Mabanda de la province Makamba, Rapport de visite programmatique, Bujumbura 24 août 2017 ; AIDE, Assainissement total pilote par les communautés « ATPC » en commune Kibago, province Makamba, Rapport final, Bujumbura, Décembre 2015.

AHAMR, Projet de mise en œuvre de « l’Approche d’Assainissement Total Piloté par la Communauté » CLTS/ATPC dans la commune Rugombo, Province Cibitoke, Rapport narratif des activités de le 1re tranche, Bujumbura, 2018

Unicef, Déclenchement APTC en commune de Nyanza-Lac sur la colline de Mugumure, Rapport de mission de Nyanza Lac, Bujumbura, 12 octobre 2016.

AIDE, Assainissement total pilote par les communautés « ATPC » en commune Kibago, province Makamba, Rapport final, Bujumbura, Décembre 2015

SOJPAE, Projet post FDAL Mabanda, Rapport de visite programmatique du 22-24 août 2018, Bujumbura, 27 août 2018, p.21.

Agence Burundaise de l’Hydraulique et de l’Assainissement en milieu rural (AHAMR), Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) à Rugombo de la province Cibitoke, Rapport de visite programmatique du 13-14 août 2018, Bujumbura, août 2018, p. 10.

Norwegian Church Aid (NAC), Programme d’amélioration durable de l’accès à l’eau potable et assainissement de base et la sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiènes pour améliorer la santé dans 21 écoles de la province de Kirundo, Rapport de fin de projet WASH UNICEF 2016-2017, p. 20.

Agence Burundaise de l’Hydraulique et de l’Assainissement en milieu rural (AHAMR), Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) à Rugombo de la province Cibitoke, Rapport de visite programmatique du 13-14 août 2018, Bujumbura, août 2018, p. 10.

MSPLS, Guide pratique de mise en œuvre  de l’approche « assainissement total pilote par la communauté »  au Burundi, Bujumbura, Octobre 2017

MSPLS, Guide pratique de mise en œuvre  de l’approche « assainissement total pilote par la communauté »  au Burundi, Bujumbura, Octobre 2017

Cf SOJPAE, Mise à l’échelle de l’approche Assanissement total piloté par la communauté (ATPC) dans la commune de Mabanda de la province de Makamba, Rapport final, décembre 2017, p. 14.

SOJPAE, Mise à l’échelle de l’approche APTC dans la commune de Mabanda de la province Makamba, Rapport de visite programmatique, Bujumbura 24 août 2017.

Actionaid, Mise à l’échelle de l’APTC dans les communes de Buhiga, Bugenyuzi, Gihogazi et Gitaramuka de la province Karusi et les communes Mpinga-Kayove et Bukemba dans la province Rutana, Rapport de visite programmatique, Bujumbura 27 juin 2017

MSPLS, Guide pratique de mise en œuvre de l’approche « assainissement total pilote par la communauté » au Burundi, Bujumbura, Octobre 2017.

MSPLS, Guide pratique de mise en œuvre  de l’approche « assainissement total pilote par la communauté »  au Burundi, Bujumbura, Octobre 2017

Ibid.

UNICEF, La conduite d’une évaluation finale de la mise en œuvre par l’Unicef de l’approche de l'assainissement total pilote par la communauté (ATPC) au Burundi de 2013 à 2018, Bujumbura, 2019

UNICEF, Descriptif de programme de pays : Burundi, 2018

Ibid.

SOJPAE, Mise à l’échelle de l’Approche d’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC) dans la commune Mabanda de la province Makamba, Rapport final, Makamba, 2017

MSPLS, Note d’orientation de la phase post-FDAL de L’ATPC, Bujumbura, Mai 2018 ; AIDE, Assainissement total pilote par les communautés « ATPC » en commune Kibago, province Makamba, Rapport final, Bujumbura, Décembre 2015 ; AIDE, Mise à l’échelle de l’approche APTC dans la province de Makamba en commune Nyanza-Lac et Vugizo, Rapport de visite programmatique, Bujumbura, 27 juillet 2017 ; SOJPAE, Mise à l’échelle de l’approche APTC dans la commune de Mabanda de la province Makamba, Rapport de visite programmatique, Bujumbura 24 août 2017

Ibid.

AIDE, Assainissement total pilote par les communautés « ATPC » en commune Kibago, province Makamba, Rapport final, Bujumbura, Décembre 2015 ; AIDE, Mise à l’échelle de l’approche APTC dans la province de Makamba en commune Nyanza-Lac et Vugizo, Rapport de visite programmatique, Bujumbura, 27 juillet 2017 ; SOJPAE, Mise à l’échelle de l’approche APTC dans la commune de Mabanda de la province Makamba, Rapport de visite programmatique, Bujumbura 24 août 2017

AIDE, Assainissement total pilote par les communautés « ATPC » en commune Kibago, province Makamba, Rapport final, Bujumbura, Décembre 2015 ; Actionaid, Mise à l’échelle de l’APTC dans les communes de Buhiga, Bugenyuzi, Gihogazi et Gitaramuka de la province Karusi et les communes Mpinga-Kayove et Bukemba dans la province Rutana, Rapport de visite programmatique, Bujumbura 27 juin 2017

AIDE, Assainissement total pilote par les communautés « ATPC » en commune Kibago, province Makamba, Rapport final, Bujumbura, Décembre 2015

Unicef, Evaluation de l’approche assainissement total piloté par la communauté – ATPC au Burundi, Bujumbura, 27 décembre 2016

Rapport d’activités du partenaire de mise en œuvre

Revue de la mise en œuvre de l’ATPC au Burundi, Janvier 2017

Ces outils sont notamment les rapports de mise en œuvre et les rapports de visites de terrain effectuées par le staff de l’UNICEF dans les zones d’intervention ATPC.

Revue de la mise en œuvre de l’ATPC au Burundi, Janvier 2017